АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_15.08.2024__   	        			                                                                        № ___1465____

Экз №___

г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 08.08.2023 №1328 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на 2024 - 2026 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2017 № 94-П «Об утверждении Порядка принятия решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 08.08.2023 №1328 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, на 2024 - 2026 годы» следующего содержания:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от 08.08.2023 № 1328

| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2024 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | № п/п |  | Адрес многоквартир-ного дома | Вид работы (услуги) | Плановая стоимость выполнения работы (услуги), (руб.) |  |  |  |  |  | Плановый год завершения, выполнения работы (услуги) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или работ по энергосбережению | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджета муниципа-льного образований «Мелекесский район» Ульяновской области | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование"Мелекесский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 |  | Разработка проектной документации на ремонта крыши | 481 481,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 481,00 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 8 754 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 754 200,00 | 2025 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши | 187 339,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 339,88 | 2025 |
| 2 | 2 |  | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей 10 |  | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 145 860,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 860,00 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 2 652 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 000,00 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши | 56 752,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 752,80 | 2026 |
| Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.25 |  | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 333 960, 00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 960,00 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 6 072 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 000,00 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши | 129 940, 80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 940,80 | 2024 |
| 4 | 2 |  | р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.21 |  | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 280 209,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 209,60 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 5 094 720,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 720,00 | 2025 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши | 109 027,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 027,01 | 2025 |
| Муниципальное образование "Новомайнское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | р. п. Новая Майна, ул. Калинина, д.12 |  | Ремонт крыши |  | 5 868 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 680,00 | 2024 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши |  | 125 589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 589,75 | 2024 |
| 6 | 2 |  | р. п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.23 |  | Разработка проектной документации на ремонт крыши |  | 641 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 828,00 | 2025 |
|  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  | 11 669 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 600,00 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта крыши |  | 249 729,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 729,44 | 2026 |
| Муниципальное образование «Николочеремшанское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | с. Ерыклинск, ул. Молодежная, д.4 |  | Разработка проектной документации на ремонт крыши |  | 262 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 267,50 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  | 4 768 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 500,00 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Строительный надзор при проведении капитального ремонта |  | 102 045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 045,90 | 2026 |
|  |  |  |  |  | Итого МО «Мелекесский район» |  | 47 985 731,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 985 731,68 |  |

»;

1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от 08.08.2023 № 1328

| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Мелекесский район", на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объём работ в соответствии с единицами измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Единицы измерения |  | в том числе |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д.1 | Ремонт крыши | 910 | кв. м | 9620,00 | 8 754 200,00 | 437 710,00 | 187 339,88 | 43 771,00 | 9 423 020,88 |
| 2 | 2 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д.10 | Ремонт крыши | 520 | кв. м. | 5100,00 | 2 652 000,00 | 132 600,00 | 56 752,80 | 13 260,00 | 2 854 612,80 |
| Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | р. п. Мулловка, ул. Некрасова, 25 | Ремонт крыши | 660 | кв. м. | 9200,00 | 6 072 000,00 | 303 600,00 | 129 940,80 | 30 360,00 | 6 535 900,80 |
| 4 | 2 | р. п. Мулловка, ул. Пушкина, 21 | Ремонт крыши | 1044 | кв. м. | 4880,00 | 5 094 720,00 | 254 736,00 | 109 027,01 | 25 473,60 | 5 483 956,61 |
| Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | р. п. Новая Майна, ул. Калинина, 12 | Ремонт крыши | 637,90 | кв. м. | 9200,00 | 5 868 680,00 | 0,00 | 125 589,75 | 0,00 | 5 994 269,75 |
| 6 | 2 | р. п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 23 | Ремонт крыши | 1160 | кв. м. | 10060,00 | 11 669 600,00 | 583 480,00 | 249 729,44 | 58 348,00 | 12 561 157,44 |
| Муниципальное образование «Николочеремшанское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | с. Ерыклинск, ул. Молодежная, д.4 | Ремонт крыши | 935 | кв. м. | 5100,00 | 4 768 500,00 | 238 425,00 | 102 045,90 | 23 842,50 | 5 132 813,40 |

»;

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               М.Р. Сенюта