П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ______________ №______________ Экз.№ _____ г. Димитровград

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

В целях сокращения аварийных многоквартирных домов, признанных таковым после 1 января 2012 года, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, развития жилищного строительства и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации                                                                        С.А. Сандрюков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от _________________ № ______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ СОБСТВЕННИКОВ, ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА»

г. Димитровград

2024 г.

Паспорт

муниципальной адресной программы

| Наименование муниципальной адресной программы | «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и иных собственников, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной адресной программы Заказчик-координатор муниципальной адресной программы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) муниципальной адресной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Цели и задачи муниципальной адресной программы | Цели: - сокращение количества многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области. Задачи: - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан и иных собственников из многоквартирных аварийных домов; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов. |
| Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы | - количество граждан, собственников, переселенных из жилых помещений аварийных многоквартирных домов; - количество граждан, собственников, переселенных из нежилых помещений аварийных многоквартирных домов; - общая площадь расселенных жилых помещений аварийных многоквартирных домов; - общая площадь расселенных нежилых помещений аварийных многоквартирных домов; - количество расселенных многоквартирных домов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы | Сроки и этапы реализации программы 2024-2031 годы, этап 2024 год – срок реализации 2024 и 2025 годы; этап 2025 год – срок реализации 2025 и 2026 годы; этап 2026 год – срок реализации 2026 и 2027 годы; этап 2027 год – срок реализации 2027 и 2028 годы; этап 2028 год - срок реализации 2028 и 2029 годы; этап 2029 год – срок реализации 2029 и 2030 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной адресной программы | Источником финансового обеспечения муниципальной адресной программы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее местный бюджет), источником которых, в том числе, являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной адресной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной адресной программе. |

1.Введение

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и иных собственников, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» (далее – муниципальная адресная программа) разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Указом Президента Российской Федерации от07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2030 годах», решением Совета депутатов, муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 №51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Муниципальная адресная программа разработана для решения проблемы переселения граждан и иных собственников из аварийных многоквартирных домов и улучшения среды городских и сельских поселений в результате сноса аварийных многоквартирных домов. Программа носит социальный характер.

Основной целью муниципальной адресной программы является сокращение количества многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан и иных собственников из многоквартирных аварийных домов;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане, проживающие в многоквартирных домах, которые расположены на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, иные собственники из многоквартирных домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также граждане, проживающие в многоквартирных домах, иные лица, в случае наличия угрозы обрушения соответствующих многоквартирных домов либо при переселении граждан и иных лиц на основании вступившего в законную силу решения суда.

Перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и запланированных к расселению в рамках реализации муниципальной адресной программы (далее – адресный перечень) определен в приложении № 1 к муниципальной адресной программе.

Основанием для внесения изменений в адресный перечень муниципальной адресной программы являются:

принятие органом местного самоуправления муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан и иных собственников из многоквартирных аварийных домов;

изменение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной адресной программы.

В случае внесения изменений в адресный перечень муниципальной адресной программы администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области направляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (далее – Министерство) предложение о внесение изменений в адресный перечень областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2030 годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П (далее – областная адресная программа), в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в адресный перечень муниципальной адресной программы. Предложение содержит сведения о многоквартирных домах, подлежащих включению в адресный перечень или исключению из адресного перечня областной адресной программы, направляется по форме, утвержденной правовым актом Министерства, с приложением подтверждающих документов.

Принятие органом местного самоуправления Мелекесского района Ульяновской области решения и проведение мероприятий по переселению граждан и иных собственников из многоквартирных аварийных домов, в том числе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых является бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области и бюджетных ассигнования местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, производится в соответствии со статьями 32, 86, частями 2 и 3 статьей 88 и статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан и иных собственников из многоквартирных аварийных домов осуществляется следующими способами:

строительство многоквартирных домов, приобретение у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата собственникам жилых и (или) нежилых помещений, входящих в многоквартирные аварийные дома, возмещения за изымаемое жилое и (или) нежилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных муниципальной адресной программой, оформляются в муниципальную собственность муниципального образования Мелекесского района Ульяновской области в целях их дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан и иных собственников из жилых помещений многоквартирных аварийных домов формируются за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются предполагаемые ассигнования из областного бюджета Ульяновской области и бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан и иных собственников из нежилых помещений многоквартирных аварийных домов формируются за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Взаимоотношения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области с администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области регулируются соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области местному бюджету муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией муниципальной адресной программы, заключаемыми с администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Объем финансирования программных мероприятий по переселению граждан и иных собственников из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации приведен в приложении № 1 к муниципальной адресной программе.

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан за счет бюджетных ассигнований местного бюджета «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются ассигнования областного бюджета Ульяновской области и бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области определяется в соответствии с выбранным способом переселения исходя из общей жилой площади многоквартирных аварийных домов и предельной стоимости переселения на один квадратный метр общей площади предоставляемого жилого помещения.

При определении объема бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований местного бюджета  муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются ассигнования областного бюджета Ульяновской области и бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной адресной программы в 2024-2030 годах применена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ульяновской области, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2023 № 888/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на I полугодие 2024 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2024 года».

В случае принятия приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, применяемая в муниципальной адресной программе средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения подлежит корректировке.

Объем финансирования мероприятий на выплату собственникам выкупной стоимости нежилого помещения в многоквартирном аварийном доме в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области определяется исходя из общей площади нежилых помещений, в многоквартирных аварийных домах и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ульяновской области.

Согласно своду правил СП 51.13330.2022 «СНИП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 № 361/пр «Об утверждении СП 54.13330.2022 «СНИП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», минимальный размер площади приобретаемых квартир должен составлять не менее 28 кв. м.

Превышение площади приобретаемых жилых помещений относительно площади расселяемых жилых помещений предусматривается не более 20 процентов относительно общего объема площади расселяемых жилых помещений, расположенных в аварийных домах на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Объем средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной адресной программы, может быть изменен по итогам приобретения жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном аварийном доме, выкупной стоимости за изымаемые жилые и (или) нежилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Уровень софинансирования из областного бюджета Ульяновской области расходных обязательств муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией муниципальной адресной программы составляет для поселений 95 процентов.

Приобретение органом местного самоуправления Мелекесского района Ульяновской области жилых помещений для их последующего предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата собственникам возмещения за изымаемое жилое и (или) нежилое помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Средства на строительство жилых помещений расходуются органом местного самоуправления Мелекесского района Ульяновской области с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений по Ульяновской области, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации на соответствующий период реализации.

Органы местного самоуправления Мелекесского района Ульяновской области осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных в соответствии с муниципальной адресной программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения муниципальной адресной программы (приложении № 2 к муниципальной адресной программе).

После расселения аварийных многоквартирных домов (исполнитель) соисполнитель муниципальной адресной программы обеспечивает их снос за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Бюджету муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области могут предоставляться субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств. связанных с обеспечением сноса аварийных расселенных многоквартирных домов.

Порядок переселения граждан и иных собственников из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области приведен в приложении № 3 к муниципальной адресной программе.

2.Организация управления реализацией муниципальной адресной программы

Заказчиком муниципальной адресной программы является администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Заказчик-координатор муниципальной адресной программы - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Основными исполнителями муниципальной адресной программы являются:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

- администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского рай	она Ульяновской области;

- администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

Соисполнитель муниципальной адресной программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».

Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной адресной программы, в том числе:

- организует разработку и согласование муниципальной адресной программы;

- контролирует основных исполнителей и соисполнителя, осуществляющих разработку отдельных мероприятий и планов;

- контролирует осуществление подготовки проекта постановления администрации об утверждении муниципальной адресной программы и внесение в нее изменений и несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной адресной программы;

- контролирует основных исполнителей в части реализации основного мероприятия муниципальной адресной программы;

- контролирует соисполнителя муниципальной адресной программы в части реализации мероприятий муниципальной адресной программы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов;

- контролирует основных исполнителей в части подготовки отчетов и предоставления отчетов, предусмотренных заключенным Соглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных образований Мелекесского района Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных аварийных домов;

- разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета Ульяновской области и иных источников в соответствии с действующим законодательством для реализации мероприятий муниципальной адресной программы.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области :

- участвуют в разработке мероприятий муниципальной адресной программы;

- реализуют основные мероприятия муниципальной адресной программы;

- представляют муниципальному заказчику копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, соглашениям, договорам в рамках реализации основных мероприятий муниципальной адресной программы;

- формируют и представляют отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету муниципального образования Мелекесского района Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов;

- вносят муниципальному заказчику предложения о перераспределении бюджетных ассигнований для достижения целей основного мероприятия муниципальной адресной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»:

- участвует в разработке мероприятий муниципальной адресной программы;

- реализует мероприятия муниципальной адресной программы по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов;

- представляет муниципальному заказчику копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, договорам в рамках реализации мероприятий муниципальной адресной программы по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов;

- вносит муниципальному заказчику предложения о перераспределении бюджетных ассигнований для достижения целей сноса расселенных многоквартирных аварийных домов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

от ____________ №___________

Перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Мелекесского района Ульяновской области

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Жилые, нежилые помещения | Количество помещений | Число граждан, собственников, планируемых к переселению | Площадь расселяемых жилых, нежилых помещений | Объем бюджетных ассигнований, необходимый для обеспечения переселения граждан, собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области, источником которых являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области | бюджетные асстгнования бюджета муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области |
|  |  |  |  |  | шт. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по муниципальному образованию "Мелекесский район" Ульяновской области | х | х | х | 93 | 218 | 3811,70 | 3510,80 | 300,90 | 318677178,50 | 292171885,37 | 26505293,13 |
| Итого по этапу 2024 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по этапу 2025 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по этапу 2026 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по этапу 2027 года | х | х | х | 12 | 28 | 386,90 | 206,90 | 180,00 | 32346774,50 | 30729435,78 | 1617338,72 |
| Итого по муниципальному образованию "Мулловское городское поселение" | х | х | х | 8 | 19 | 206,90 | 206,90 | 0,00 | 17297874,50 | 16432980,78 | 864893,72 |
| 1 | р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.12 | 22 | 01.03.2019 | жиллые | 8 | 19 | 206,90 | 206,90 | 0,00 | 17297874,50 | 16432980,78 | 864893,72 |
| Итого по муниципальному образованию "Тиинское сельское поселение" | х | х | х | 4 | 9 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 15048900,00 | 14296455,00 | 752445,00 |
| 2 | с.Русский Мелекесс, ул. Черемуховая, д.7 | 1173 | 10.12.2019 | жилые | 4 | 9 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 15048900,00 | 14296455,00 | 752445,00 |
| Итого по этапу 2028 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по этапу 2029 года | х | х | х | 81 | 190 | 3424,80 | 3303,90 | 120,90 | 286330404,00 | 261442449,59 | 24887954,41 |
| Итого по муниципальному образованию "Тиинское сельское поселение" | х | х | х | 17 | 37 | 707,40 | 586,50 | 120,90 | 59142177,00 | 56185068,15 | 2957108,85 |
| 3 | с. Лесная Хмелевка, ул. Мираксовой, д.15 | 728 | 22.07.2020 | жилые | 1 | 4 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 3762225,00 | 3574113,75 | 188111,25 |
| 4 | с. Русский Мелекесс, ул. Садовая, д.9 | 2 | 09.01.2023 | жилые | 16 | 33 | 662,40 | 586,50 | 75,90 | 55379952,00 | 52610954,40 | 2768997,60 |
| Итого по муниципальному образованию "Новоселкинское сельское поселение" | х | х | х | 64 | 153 | 2717,40 | 2717,40 | 0,00 | 227188227,00 | 205257381,44 | 21930845,56 |
| 5 | п. Новоселки, ул. Октябрьская, д.8 | 2 | 09.01.2023 | жилые | 14 | 36 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 53339990,00 | 50672990,50 | 2666999,50 |
|  |  |  |  | нежилые | 2 | 2 | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 6863970,50 | 0,00 | 6863970,50 |
| 6 | п. Новоселки, ул. Советская, д.12 | 2 | 09.01.2023 | жилые | 16 | 36 | 711,10 | 711,10 | 0,00 | 59451515,50 | 56478939,73 | 2972575,77 |
| 7 | п. Новоселки, ул. Советская, д.10 | 985 | 15.06.2023 | жилые | 15 | 38 | 668,30 | 668,30 | 0,00 | 55873221,50 | 53079560,43 | 2793661,07 |
|  |  |  |  | нежилые | 1 | 1 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 4263855,00 | 0,00 | 4263855,00 |
| 8 | п. Новоселки, ул. Советская, д.2 | 1518 | 13.09.2023 | жилые | 16 | 40 | 566,90 | 566,90 | 0,00 | 47395674,50 | 45025890,78 | 2369783,72 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих

на территории муниципального

образования «Мелекесский район»

Ульяновской области,

из многоквартирных домов,

признанных аварийными после

1 января 2012 года»

от ____________ №___________

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель выполнения | Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Количество граждан, собственников переселенных из жилых помещений аварийных многоквартирных домов | ед. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 190 |
| 2. | Количество граждан, собственников переселенных из нежилых помещений аварийных многоквартрных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | кв. м. | 2075,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,90 | 0 | 3291,70 |
| 4. | Общая площадь расселенных нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах | кв. м. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,10 |
| 5. | Количество расселенных многоквартирных домов | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

от_______________№________

Порядок переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области из аварийных многоквартирных домов

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления и заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания МКД в межведомственную комиссию органа местного самоуправления | Собственники, наниматели помещений многоквартирного дома |
| 2. | Принятие решения межведомственной комиссией органа местного самоуправления о наличии оснований для признания многоквартирного дома аварийным | Межведомственная комиссия МО «Мелекесский район» Ульяновской области; межведомственная комиссия МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; межведомственная комиссия МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 3. | Принятие органом местного самоуправления нормативного акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и сроке расселения физических и юридических лиц из помещений аварийного многоквартирного дома | Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 4. | Доведение подтверждающих документов о признании многоквартирного дома аварийным до МКУ «УЖКХ Мелекесского района» для разработки нормативного акта органа местного самоуправления о внесении изменений в муниципальную адресную программу переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области из аварийных многоквартирных домов | Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 5. | Направление через личный кабинет администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской на портале федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) нормативного правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | МКУ «УЖКХ Мелекесского района» |
| 6. | Запрос через личный кабинет администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской на портале федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости: аварийный многоквартирный дом, придомовая территория аварийного многоквартирного дома, жилые и нежилые помещения аварийного многоквартирного дома | МКУ «УЖКХ Мелекесского района» |
| 7. | Принятие нормативного акта органа местного самоуправления о внесении изменений в муниципальную адресную программу переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из аварийных многоквартирных домов | Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| 8. | Направление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предложения с подтверждающими документами о внесении изменений в областную адресную программу о переселении граждан, проживающих на территории Ульяновской области | Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| 9. | Внесение аварийного многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции областной адресной программы по переселению из аварийных многоквартирных домов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 10. | Подготовка требований к собственникам жилых помещений о сносе аварийного дома (согласно п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ) | МКУ «УЖКХ Мелекесского района»; администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 11. | Отправка требований о сносе аварийного многоквартирного дома заказными письмами с уведомлением | Администрация МО «Мелекесский район»; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 12. | Проведение торгов по передачи в аренду земельного участка для строительства многоквартирного дома | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 13. | Подготовка постановления органа местного самоуправления об изъятии земельного участка под аварийным многоквартирным домом для муниципальных нужд. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 14. | Принятие постановления органа местного самоуправления об изъятии земельного участка под многоквартирным домом для муниципальных нужд. | Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 15. | Государственная регистрация в Росреестре постановления органа местного самоуправления об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 16. | Проведение оценки специализированной организацией для расчета и обоснования размера возмещения за изъятие помещения в аварийном многоквартирном доме | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 17. | Подготовка проекта соглашения об изъятии помещений в аварийном многоквартирном доме для муниципальных нужд. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; отдел правового обеспечения МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 18. | Подготовка уведомления о принятии решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 19. | Отправка уведомлений о принятии решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и проекта соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, с предоставлением выкупной стоимости заказными письмами с уведомлением | Администрация МО «Мелекесский район»; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 20. | Подписание с собственниками жилых помещений соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем предоставления выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 21. | Подготовка проекта предварительного договора об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, путем предоставления жилого помещения. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; отдел правового обеспечения МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 22. | Подписание предварительного договора об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, путем предоставления жилого помещения | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 23. | Подготовка конкурсной документации для проведения аукциона по заключению муниципального контракта о приобретении жилья для муниципальных нужд. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; отдел муниципальных закупок и проектного развития администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; МКУ «УЖКХ Мелекесского района»; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 24. | Проведение аукциона для заключения муниципального контракта о приобретении жилья для муниципальных нужд | Агентство государственных закупок Ульяновской области |
| 25. | Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона по приобретению жилья для муниципальных нужд | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 26. | Выплата денежного возмещения при изъятии помещения аварийного многоквартирного дома в муниципальную собственность. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 27. | Подготовка договоров мены помещения в аварийном многоквартирном доме на помещение в муниципальной собственности. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 28. | Подписание договоров мены. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 29. | Обращение в судебные органы с исковым заявлением о принудительном изъятие помещения в аварийном многоквартирном доме, в случае отсутствия добровольного согласия собственника помещения. | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; отдел правового обеспечения МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 30. | Подписание договоров мены аварийного жилого помещения на жилое помещение из муниципальной собственности | КУМИиЗО администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| 31. | Расселение собственников из помещений в аварийном многоквартирном доме. | Собственники жилых помещений, ССП |
| 32. | Подготовка сметной документации на снос аварийного многоквартирного дома. | МКУ «УЖКХ Мелекесского района» администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; |
| 33. | Снос аварийного многоквартирного дома. | МКУ «УЖКХ Мелекесского района»; администрация поселения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; администрация поселения МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |

Пояснительная записка  и финансово-экономическое обоснование к проекту

постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

Проект постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» (далее – муниципальная адресная программа), разработан во исполнении требований, установленных абзацем 6 части 2 областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2030 годах», утвержденной постановлением Правительства  Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П.

Муниципальная адресная программа предусматривает в своем составе перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Мелекесского района Ульяновской области; планируемые показатели выполнения муниципальной  адресной программы; порядок переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области из аварийных многоквартирных домов.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий по переселению из жилых помещений аварийных многоквартирных домов формируется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются предполагаемые ассигнования из областного бюджета Ульяновской области и бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий по переселению из нежилых помещений аварийных многоквартирных домов формируется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

При определении объема предполагаемых бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной адресной программы применена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по ульяновской области в сумме 83605 рублей, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2023 № 888/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федрации на I квартала 2024 года».

Проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Замечаний и предложения не поступало.

Директор

МКУ «УЖКХ Мелекесского района»   		                        А.В. Чистов

Кононенко Ирина Анатольевна

(84235) 2-73-63