**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | Освоение средств,% | Примечание |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на её ремонт и техническое обслуживание | 398,0 | 4,8 | 1,2% |  |
| Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем. Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств. | 288,0 | 34,3 | 11,9% |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 200,0 | 0,0 | 0% |  |
| Итого | 886,0 | 39,1 | 4,4% |  |

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов