АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _____27.01.2023_____ №___90____ Экз.№ _____ г. Димитровград

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» (в редакции от 17.03.2023 № 303, от 19.06.2023 № 1000, от 07.09.2023 № 1473. от 13.09.2023 № 1517, от 22.12.2023 № 2201, от 29.12.2023 № 2252, от 21.03.2024 № 410, от 23.04.2024 № 625. № 1079 от 03.07.2024)

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществлением контроля за ходом их реализации» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» (приложение 1 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023, подлежит официальному опубликованию, подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (adm-melekess.ru).

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 16.07.2020 №701 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 20.11.2020 №1149 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 30.12.2020 №1333 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области;

от 03.02.2021 №91 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 14.04.2021 №353 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2021 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 05.08.2021 №848 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 23.12.2021 №1549 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 28.01.2022 №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 12.05.2022 №805 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 15.07.2022 №1216 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 26.12.2022 №2376 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 28.12.2022 №2394 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации                                                                        С.А. Сандрюков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от __27.01.2023___ № __90___ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы Заказчик-координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Чистая вода» (приложение №3 к муниципальной программе); 2. «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области» (приложение №4 к муниципальной программе); 3. «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов» (приложение №5 к муниципальной программе); 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области» (приложение №6 к муниципальной программе); 5. «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» (приложение 7 к муниципальной программе); 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение №8 к муниципальной программе); 7. «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» (приложение 9 к муниципальной программе) |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | - региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»; - региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: - обеспечение населения Мелекесского района Ульяновской области качественной питьевой водой; - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Мелекесского района Ульяновской области; - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения; - формирование системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости производства и потребления коммунальных услуг в Мелекесском районе Ульяновской области; - развитие инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО); - финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг гражданам. Задачи: - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение технологической надежности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения; - развитие централизованного газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области; - содействие организациям теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда в организации теплоснабжения; - внедрение механизмов, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области; - формирование комплексной системы обращения с ТКО; - создание условий для реализации муниципальной программы; - реализация местных инициатив граждан в сфере ЖКХ. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации; - количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения; - количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей; - количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов; - количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности; - количество мероприятий по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов; - количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО; - количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО; - количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации; - степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы; - количество объектов ЖКХ, отремонтированных, реконструированных, построенных на основе местных инициатив граждан. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы 2023-2027 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации. | Источником финансового обеспечения муниципальной программы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023-2027 годах составляет 106260,90059 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 29562,73311 тыс. руб.; 2024 год – 29027,82348 тыс. руб.; 2025 год – 23753,27200 тыс. руб.; 2026 год – 23907,07200 тыс. руб.; 2027 год – 10,00000 тыс. руб. из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 88816,81179 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 16836,12359 тыс. руб.; 2024 год – 25248,88820 тыс. руб.; 2025 год – 23284,00000 тыс. руб.; 2026 год – 23437,80000 тыс. руб.; 2027 год - 10,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 16783,54061 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 12469,30233 тыс. руб.; 2024 год – 3375,69428 тыс. руб.; 2025 год – 469,27200 тыс. руб. ; 2026 год – 469,27200 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства - 660,54819 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,30719 тыс. руб.; 2024 год – 403,24100 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет). Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, в 2023-2027 годах составляет 5925,24029 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 2324,86509 тыс. руб.; 2024 год –3600,37520 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.: из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 692,97610 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,32890 тыс. руб.; 2024 год – 435,64720 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 4571,71600 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 1810,22900 тыс. руб.; 2024 год – 2761,48700 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства – 660,54819 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,30719 тыс. руб.; 2024 год – 403,24100 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |

1.Введение

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района» (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Муниципальная программа разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов, муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 №51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях энергосбережения и снижения потерь энергетических ресурсов и воды при их производстве, передаче и потреблении, устойчивого обеспечения Мелекесского района энергоресурсами.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, ростом тарифов на энергоресурсы, который опережает уровень инфляции, что приводит к увеличению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых помещений, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить энергетическую эффективность как организаций, генерирующих энергоресурсы, так и их потребителей, что впоследствии позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, для развития водопроводно-канализационного хозяйства, можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения. Существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, отсутствие в ряде населенных пунктов сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населенных пунктов, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, имеющиеся очистные сооружения фактически находятся в нерабочем состоянии и требуют реконструкции.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом не в полной мере отвечает ее потребностям.

Кроме необходимости повышения уровня газификации населенных пунктов, существует проблема обеспечения сетевым природным газом строящихся объектов капитального строительства и ранее введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы и жилищного фонда в газифицированных населенных пунктах.

В настоящее время крупные отопительные котельные, а также небольшие котельные, обслуживающие жилые дома и другие объекты в населенных пунктах, работают на сетевом газе. Отопительные системы имеют большой процент износа, что отрицательно сказывается на подготовке и прохождении отопительного периода. Муниципальная программа направлена на обеспечение производства ремонтных работ, оказание содействия в целях качественного и бесперебойного прохождения отопительных периодов, повышения качества предоставления услуг населению и объектам социальной сферы.

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического комплекса. На основании анализа результатов теплоснабжающей деятельности необходимо отметить, что тепловые сети нуждаются в ремонте, (в том числе капитальном ремонте).

Для снижения энергоёмкости потребления коммунальных услуг необходимо продолжить перевод наружного освещения на энергосберегающие светильники.

В целях развития инфраструктуры для обращения с твёрдыми коммунальными отходами требуется реализация мероприятий по обустройству мест (накоплений) твёрдых коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора накопления ТКО.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансового обеспечения их реализации, исполнителей, сроков реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для достижения целей и решения задач программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Чистая вода» (приложение №3 к муниципальной программе);

2. «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области» (приложение №4 к муниципальной программе);

3. «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов» (приложение №5 к муниципальной программе);

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области» (приложение №6 к муниципальной программе);

5. «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» (приложение 7 к муниципальной программе);

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение №8 к муниципальной программе);

7. «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» (приложение 9 к муниципальной программе).

2.Организация управления реализацией муниципальной программы

Организация управлением муниципальной программой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от __27.01.2023__ №___90_____

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

| N№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| - Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации | ед. | 5 | 3 | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |
| 11.2. | Количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения | ед. | 9 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11.3. | Протяженность построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения систем коммунальной инфраструктуры | км. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей | ед. | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов | ед. | 12 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |
| - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности | ед. | 10 | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 15 |  | 0 |
| 44.2. | Количество мероприятий по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | ед. | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| - Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 4 | 2 |  | 19 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 55.2. | Количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 55.3. | Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |
| - Подпрограмма «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Количество объектов ЖКХ, отремонтированных , реконструированных, построенных на основе местных инициатив граждан | ед. | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от__27.01.2023___№__90____

Система мероприятий муниципальной программы

| п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 8242,75036 | 6493,75036 | 349,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 1985,30303 | 236,30303 | 349,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (далее -областной бюджет) | 6257,44733 | 6257,44733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области, в том числе субсидии из федерального бюджета (далее-федеральный бюджет) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 127,70303 | 127,70303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 6257,44733 | 6257,44733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 1857,60000 | 108,60000 | 349,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Строительство и (или) реконструкция , капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения систем коммунальной инфраструктуры | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Организация газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 494,28392 | 22,18392 | 223,10000 | 124,00000 | 125,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 494,28392 | 22,18392 | 223,10000 | 124,00000 | 125,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1. | Строительство, реконструкция, ремонт, содержание объектов газоснабжения, подготовка проектной документации, подготовка сметной документации | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 494,28392 | 22,18392 | 223,10000 | 124,00000 | 125,00000 | 0,00000 |
| 3.Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Организация теплоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 921,25000 | 121,25000 | 200,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 921,25000 | 121,25000 | 200,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1. | Ремонт ( в том числе капитальный ремонт) тепловых сетей, содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов на объектах ТЭК, социальной сферы, жилищного фонда, подготовка проектной документации, подготовка сметной документации, разработка нормативной документации | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 921,25000 | 121,25000 | 200,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| 4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновская область" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 150,25600 | 47,34800 | 0,00000 | 46,45400 | 46,45400 | 10,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 13,89400 | 1,89400 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 10,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 136,36200 | 45,45400 | 0,00000 | 45,45400 | 45,45400 | 0,00000 |
| 4.1.1. | Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности, строительство, реконструкция и ремонт объектов наружного освещения | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 3,89400 | 1,89400 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 136,36200 | 45,45400 | 0,00000 | 45,45400 | 45,45400 | 0,00000 |
| 4.1.2. | Выявление, постановка на учет, признание прав муниципальной собственности бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области | местный бюджет | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 |
| 5. Подпрограмма "Обращение с твёрдыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обустройство мест (площадок) накопления ТКО" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 1712,77993 | 76,93665 | 668,20728 | 483,81800 | 483,81800 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 192,46465 | 18,46465 | 54,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 1520,31528 | 58,47200 | 614,20728 | 423,81800 | 423,81800 | 0,00000 |
| 5.1.1. | Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том числе для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 113,96465 | 13,96465 | 14,00000 | 43,00000 | 43,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 1520,31528 | 58,47200 | 614,20728 | 423,81800 | 423,81800 | 0,00000 |
| 5.1.2. | Ремонт и содержание мест (площадок) накопления ТКО, подготовка сметной документации | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 78,50000 | 4,50000 | 40,00000 | 17,00000 | 17,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Региональный проект "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2.1. | Закупка контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в том числе: | 1712,77993 | 76,93665 | 668,20728 | 483,81800 | 483,81800 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 192,46465 | 18,46465 | 54,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 1520,31528 | 58,47200 | 614,20728 | 423,81800 | 423,81800 | 0,00000 |
| 6.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной прогр аммы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности соисполнителей муниципальной программы" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 88814,34009 | 20476,39909 | 23987,14100 | 22099,00000 | 22251,80000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 84516,64009 | 16178,69909 | 23987,14100 | 22099,00000 | 22251,80000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 4297,70000 | 4297,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 73031,04641 | 13957,74166 | 20594,29325 | 19092,31450 | 19386,69700 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 3937,70000 | 3937,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1.2. | Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы Мелекесского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 11485,59368 | 2220,95743 | 3392,84775 | 3006,68550 | 2865,10300 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. Подпрограмма "Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие "Текущий ремонт водозабора в с. Слобода-Выходцево Мелекесского района Ульяновской области" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 2324,86509 | 2324,86509 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 257,32890 | 257,32890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 1810,22900 | 1810,22900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области, источником которых являются внебюджетные средства (далее-внебюджетные средства) | 257,30719 | 257,30719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1.1. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 257,32890 | 257,32890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 1810,22900 | 1810,22900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 257,30719 | 257,30719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Основное мероприятие "Реконструкция существующих сетей водоснабжения в с. Александровка Мелекесского района Ульяновской области" | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | Всего, в том числе: | 3600,37520 | 0,00000 | 3600,37520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 435,64720 | 0,00000 | 435,64720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 2761,48700 | 0,00000 | 2761,48700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 403,24100 | 0,00000 | 403,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2.1. | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района" | местный бюджет | 435,64720 | 0,00000 | 435,64720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 2761,48700 | 0,00000 | 2761,48700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 403,24100 | 0,00000 | 403,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в том числе: | 5925,24029 | 2324,86509 | 3600,37520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 692,97610 | 257,32890 | 435,64720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 4571,71600 | 1810,22900 | 2761,48700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 660,54819 | 257,30719 | 403,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего, в том числе: | 106260,90059 | 29562,73311 | 29027,82348 | 23753,27200 | 23907,07200 | 10,00000 |
|  |  |  | местный бюджет | 88816,81179 | 16836,12359 | 25248,88820 | 23284,00000 | 23437,80000 | 10,00000 |
|  |  |  | областной бюджет | 16783,54061 | 12469,30233 | 3375,69428 | 469,27200 | 469,27200 | 0,00000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 660,54819 | 257,30719 | 403,24100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой постановлением от _27.01.2023___№__90____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
 «ЧИСТАЯ ВОДА»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Чистая вода» (далее – подпрограмма). |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - обеспечение населения Мелекесского района Ульяновской области качественной питьевой водой; Задачи: - обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение технологической надежности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации; - количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации. | Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет): Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 8242,75036 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 6493,75036 тыс. руб.; 2024 год – 349,00000 тыс. руб.; 2025 год – 700,00000 тыс. руб.; 2026 год – 700,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 1985,30303 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 236,30303 тыс. руб.; 2024 год – 349,00000 тыс. руб.; 2025 год – 700,00000 тыс. руб.; 2026 год – 700,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 6257,44733 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 6257,44733 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Не предусмотрено |

1.Введение

Подпрограмма «Чистая вода» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Разработка и реализация подпрограммы необходима в целях приведения коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в нормативное состояния для предоставления коммунальных услуг в соответствие со стандартами качества.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводно-канализационного хозяйства в Мелекесском районе Ульяновской области можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов Мелекесского района, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие нормативного состояния очистных сооружений.

В 2021 году удельный вес площади жилых помещений в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области оборудованных водопроводом составил 84,3%,оборудованных канализацией – 81,6%. В 2030 году удельный вес площади жилых помещений оборудованных водопроводом составит 86,5%,оборудованных канализацией – 82,5%.

Подпрограмма «Чистая вода» направлена на улучшение качества, потребляемой населением питьевой воды и снижением аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой постановлением от __27.01.2023___№___90_____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
 «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик программы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Мелекесского района Ульяновской области Задачи: - развитие централизованного газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации. | Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 494,28392 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 22,18392 тыс. руб.; 2024 год – 223,10000 тыс. руб.; 2025 год – 124,00000 тыс. руб.; 2026 год – 125,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета 494,28392 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 22,18392 тыс. руб.; 2024 год – 223,10000 тыс. руб.; 2025 год – 124,00000 тыс. руб.; 2026 год – 125,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Не предусмотрено |

1. Введение

Муниципальная подпрограмма «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Мелекесском районе не в полной мере отвечает ее потребностям. Процент газификации населённых пунктов Мелекесского района в 2021 году составил 85,7%,  в 2030 году процент газификации возрастет до 93,2%.

Сетевой природный газ поставляется в 42 населенных пункта из 55 населенных пунктов Мелекесского района, 7 населенных пунктов подлежат газификации. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации сетевым природным газом в Мелекесском районе всех населенных пунктов не может быть поставлена, так как часть населенных пунктов экономически нецелесообразно газифицировать сетевым природным газом в связи со значительной удаленностью и малочисленностью. Признаны не подлежащими газификации 6 населенных пунктов. В газифицированных населенных пунктах необходимо осуществить догазификацию объектов жилищного и социального фонда, не подключенных к централизованному газопроводу, в том числе являющиеся собственность муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

В свою очередь уровень газификации сетевым природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения, особенно в сельских населенных пунктах. В населенные пункты, где в настоящее время отсутствует  сетевой газ,  ведутся поставки баллонного сжиженного углеводородного газа.

Кроме необходимости повышения уровня газификации, существует проблема обеспечения сетевым природным газом строящихся и намечаемых к реализации инвестиционных проектов в области промышленности, стройиндустрии, переработки, агропромышленного комплекса.

Инвестиционные проекты по подведению  межпоселковых газопроводов к населенным пунктам и строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляются единым газовым оператором. Подключение объектов капитального строительства к газовым сетям осуществляется за счет средств собственника объекта капитального строительства. Как правило, газификация объектов капитального строительства требуют значительного финансирования. Кроме того, существуют социально значимые объекты, которые имеют большой срок окупаемости.

Для развития газификации необходимо привлекать бюджетные средства, средства внебюджетных источников. Внебюджетные средства в достаточно больших объемах привлекаются на финансирование развития газотранспортной системы с целью обеспечения надежности транспортировки газа и создания технической возможности для развития газораспределительной системы на территории Мелекесского района.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для решения проблемы газификации Мелекесского района необходимы совместные усилия органов исполнительной власти федерального, областного и муниципального уровней, а также единого газового оператора.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой постановлением от_27.01.2023_№___90_____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения Задачи: - содействие организациям теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда в организации теплоснабжения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации. | Источник финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 921,25000 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2023 год – 121,25000 тыс. руб.; 2024 год – 200,00000 тыс. руб.; 2025 год – 300,00000 тыс. руб.; 2026 год – 300,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета 921,25000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 121,25000 тыс. руб.; 2024 год – 200,00000 тыс. руб.; 2025 год – 300,00000 тыс. руб.; 2026 год – 300,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Не предусмотрено |

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Модернизация объектов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного периода» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена снижающимся качеством услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, неэффективным использованием природных ресурсов. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа основных средств тепловых сетей теплоснабжающих организаций, теплопринимающих установок потребителей на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области и, как следствие, низкое качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией, не соответствующее требованиям законодательства.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надёжность функционирования теплоэнергетического комплекса  муниципального образования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Все это значительно повысит качество обеспечения тепловой энергией потребителей, эффективность и надёжность работы систем коммунального теплоснабжения.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой постановлением от___27.01.2023__№___90____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МЕЛЕКЕССКОМ РАЙОНЕ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МелекесскоМ районЕ Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесского района» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - формирование системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости производства и потребления коммунальных услуг в Мелекесском районе Ульяновской области. Задачи: - внедрение механизмов, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности; - количество мероприятий по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации. | Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 150,25600 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2023 год – 47,34800 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 2025 год – 46,45400 тыс. руб.; 2026 год – 46,45400 тыс. руб.; 2027 год – 10,00000 тыс. руб.; из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 13,89400 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 1.89400 тыс. руб.; 2024 год – 0.00000 тыс. руб.; 2025 год – 1.00000 тыс. руб.; 2026 год – 1,00000 тыс. руб.; 2027 год - 10,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 136,36200 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 45.45400 тыс. руб.; 2024 год – 0.00000 тыс. руб.; 2025 год – 45.45400 тыс. руб. ; 2026 год – 45,45400 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы c разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Не предусмотрено |

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульяновской области» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Мероприятия муниципальной подпрограммы в области энергосбережения и энергетической эффективности направлены на организацию энергосбережения в муниципальных учреждениях (организациях) и повышения энергетической эффективности, снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды учреждений (организаций).

В настоящее время бюджетная сфера муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области характеризуется высокой энергоемкостью. Использование не энергоэффективных ламп должно было быть прекращено с 2020 года. Направлением подпрограммы является переход на энергосберегающие светильники в наружных сетях освещения, уменьшение потребления электроэнергии при производстве и потреблении коммунальных услуг.

Необходимо повысить эффективность потребления энергии, это одна из основных задач социально-экономического развития.

В 2021 году обеспечены освещением 66% общественных территорий, в 2030 году освещены будут 88% общественных территорий.

При существующем уровне энергоемкости муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, предстоящим изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития регионов.

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования подпрограммных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от__27.01.2023___№___90___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ОБРАЩЕНИЕ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - развитие инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Задачи: - формирование комплексной системы обращения с ТКО. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО; - количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2023 - 2027 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет): Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 1712,77993 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 76,93665 тыс. руб.; 2024 год – 668,20728 тыс. руб.; 2025 год – 483,81800 тыс. руб.; 2026 год – 483,81800 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 192,46465 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 18,46465 тыс. руб.; 2024 год – 54,00000 тыс. руб.; 2025 год – 60,00000 тыс. руб.; 2026 год – 60,00000 тыс. руб.; 2027 год - 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 1520,31528 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 58,47200 тыс. руб.; 2024 год – 614,20728 тыс. руб.; 2025 год – 423,81800 тыс. руб. ; 2026 год – 423,81800 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения проектов, реализуемых в составе подпрограммы, являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет): Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 0,00000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 0,00000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год - 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 0,00000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 0,00000 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб. ; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

На территории Мелекесского района Ульяновской области располагается недостаточное количество оборудованных мест (площадок) накопления для сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) потребления. Необходимо реализовать раздельный сбор ТКО потребления, которые образовались в процессе жизнедеятельности населения.

Места (площадки) накопления должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам благоустройства территории поселений.

Для модернизации сферы обращения с ТКО необходимо создать условия для участия населения, организаций и учреждений в системе обращения твердых коммунальных отходов и внедрения ресурсосбережения.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от__27.01.2023____№___90_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: -финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района». Задачи: - создание условий для реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2027 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 88814,34009 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 20476,39909 тыс. руб.; 2024 год – 23987,14100 тыс. руб.; 2025 год – 22099,00000 тыс. руб.; 2026 год – 22251,80000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 84516,64009 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 16178,69909 тыс. руб.; 2024 год – 23987,14100 тыс. руб.; 2025 год – 22099,00000 тыс. руб.; 2026 год – 22251,80000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источников которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 4297,70000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 4297,00000 тыс. руб.; 2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Не предусмотрено |

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Подпрограмма включает систему мероприятий, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы, которую обеспечивает функционирование муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района», в соответствии с Уставом, осуществляет полномочия органа местного самоуправления в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, ТКО, ритуальных услуг, организации дорожной деятельности автодорог общего пользования местного значения на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области, решение задач в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Основные направления деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» определены Уставом учреждения, и направлены на реализацию и удовлетворение интересов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, решение социальных задач.

Подпрограмма направлена на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» для выполнения задач, определенных Уставом учреждения и достижения прогнозных значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области».

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от __27.01.2023__ № ___90____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг гражданам. Задачи: - реализация местных инициатив граждан по развитию объектов в сфере ЖКХ. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - количество объектов ЖКХ, отремонтированных, модернизированных по проектам местных инициатив граждан |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2023 - 2027 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения подпрограммы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 5925,24029 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 2324,86509 тыс. руб.; 2024 год – 3600,37520 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 692,97610 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,32890 тыс. руб.; 2024 год – 435,64720 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 4571,71600 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 1810,22900 тыс. руб.; 2024 год – 2761,48700 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства – 660,54819 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,30719 тыс. руб.; 2024 год – 403,24100 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения проектов, реализуемых в составе подпрограммы, являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет). Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2027 годах составляет 5925,24029 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 2324,86509 тыс. руб.; 2024 год – 3600,37520 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 692,97610 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,32890 тыс. руб.; 2024 год – 435,64720 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области – 4571,71600 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 1810,22900 тыс. руб.; 2024 год – 2761,48700 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства – 660,54819 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2023 год – 257,30719 тыс. руб.; 2024 год – 403,24100 тыс. руб.; 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб. |

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» разработана исходя из приоритетов и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении  и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Данная подпрограмма разработана в целях поддержки местных инициатив граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, по получению ими качественных и бесперебойных жилищно-коммунальных услуг и возможности выбора населением приоритетных направлений развития системы жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения.

Решение о реализации проекта, подготовленного на основе местных инициатив граждан, принимается решение граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на территории Мелекесского района Ульяновской области.

Проекты местных инициатив граждан направлены на развитие активной жизненной позиции населения и хозяйственных субъектов по формированию комфортных условий проживания и переходе на более качественный уровень получения жилищно-коммунальных услуг.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управлением подпрограммой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности на территории

Мелекесского района Ульяновской

области»

утверждённой постановлением

от_27.01.2023__№___90___

Перечень реализуемых мероприятий на 2023 год по подпрограмме «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год, тыс. руб. | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Текущий ремонт водозабора в с. Сабакаево | 2089,64210 | 2047,84925 | 41,79285 |
| Текущий ремонт водозабора в с. Новая Сахча | 1896,12452 | 1858,20202 | 37,92250 |
| Текущий ремонт водозабора в с. Аллагулово | 2399,38374 | 2351,39606 | 47,98768 |
| Закупка материалов, подготовка сметной документации | 108,60000 | 0,00000 | 108,60000 |
| Итого: | 6493,75036 | 6257,44733 | 236,30303 |

»

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от __27.01.2023__ № __90__

Перечень реализуемых мероприятий на 2023 год по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год, тыс. руб. | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Закупка светильников с высоким классом энергетической эффективности, строительство, реконструкция и ремонт объектов наружного освещения | 47,34800 | 45,45400 | 1,89400 |
| ИТОГО: | 47,34800 | 45,45400 | 1,89400 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от __27.01.2023__ № __90___

Перечень реализуемых мероприятий на 2023 год по подпрограмме «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год, тыс. руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются внебюджетные средства |
| Текущий ремонт водозабора в с. Слобода-Выходцево Мелекесского района Ульяновской области | 2324,86509 | 1810,22900 | 257,62890 | 257.30719 |
| ИТОГО: | 2324,86509 | 1810,22900 | 257,32890 | 257.30719 |

Приложение 13

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности на территории

Мелекесского района

Ульяновской области»

утвержденной постановлением

от 27.01.2023 № 90

Перечень реализуемых мероприятий на 2024год по подпрограмме «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2024 год, тыс. руб. | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Текущий ремонт водовода ул. Больничная с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области | 20,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| Закупка материалов, подготовка сметной документации | 329,00000 | 0,00000 | 329,00000 |
| Итого: | 349,00000 | 0,00000 | 349,00000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

утверждённой постановлением

от __27.01.2023__ № __90___

Перечень реализуемых мероприятий на 2024 год по подпрограмме «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

| Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2024 год, тыс. руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, источником которых являются внебюджетные средства |
| Реконструкция существующих сетей водоснабжения в с. Александровка Мелекесского района Ульяновской области | 3600,37520 | 2761,48700 | 435,64720 | 403,24100 |
| ИТОГО: | 3600,37520 | 2761,48700 | 435,64720 | 403,24100 |