АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2024			                                                                                                   № 2315

Экз №_______

г. Димитровград

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области»

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.09.2024 N 1746 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области «Официальный Мелекесс» (melekess-pressa.ru) и вступает в силу с 01.01.2025.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

от 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 08.06.2023 №965 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 11.10.2023 №1681 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 22.12.2023 №2196 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 29.12.2023 №2249 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 24.04.2024 №642 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 23.08.2024 №1552 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 22.10.2024 №2069 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 09.03.2023 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Н.Ф. Мингалиеву.

Глава администрации                                                                          М.Р. Сенюта

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от _____________ № ______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы Мелекесского района Ульяновской области «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области»

1. Оценка текущего состояния сферы развития транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области

- Состояние транспортной системы является одним из ключевых факторов, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие Мелекесского района Ульяновской области.

В настоящее время перевозки пассажиров и багажа осуществляются автомобильным транспортом В целом состояние транспортного обслуживания в Мелекесском районе Ульяновской области может быть охарактеризовано как удовлетворительное.

Одной из важнейших составных частей транспортной системы в Мелекесском районе Ульяновской области являются автомобильные дороги, от уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети которых во многом зависит решение задач обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелекесском районе Ульяновской области, неполное их соответствие нормативным требованиям, а равно ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры являются наиболее существенными инфраструктурными ограничениями темпов социально-экономического развития Ульяновской области.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Мелекесского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области»

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития Мелекесского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области» (далее - программа) являются:

- повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению Мелекесского района;

- сбалансированное развитие транспортной системы в Мелекесском районе;

- снижение уровня негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелекесском районе;

- повышение уровня транспортной безопасности на территории Мелекесского района.

2.2. Стратегической целью социально-экономического развития Мелекесского района является создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Мелекесский район».

- Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», - «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показателями, установленными государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

- Описание задач управления, осуществляемого органами местного самоуправления в сфере транспортной системы в Мелекесского района, и способы их эффективного решения

4.1. Задачами управления, осуществляемого органами местного самоуправления в сфере транспортной системы в Мелекесского района, являются:

- повышение качества дорожной сети;

- приведение в нормативное состояние/строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения;

- повышение доли отечественных оборудования, иных товаров, работ, услуг в общем объеме закупок, осуществляемых в целях дорожной деятельности;

- применение новых технологий в дорожной отрасли;

- повышение безопасности участников дорожного движения;

- обеспечение дорожной деятельности;

- развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

4.2. Эффективными способами решения указанных задач являются:

- взаимодействие органов местного самоуправления с исполнительными органами Ульяновской области и федеральными органами исполнительной власти;

- участие органов местного самоуправления Мелекесского района в реализации федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также других федеральных и ведомственных проектов;

- реализация мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в Мелекесском районе;

- оказание поддержки муниципальным образованиям Мелекесского района в целях повышения качества дорожной сети и повышения качества автомобильных дорог местного значения, в том числе улично-дорожной сети городских и сельских территорий;

- повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населенных пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания;

- оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, в том числе по регулируемым тарифам.

4.3. Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Мелекесский район» бюджетам городских и сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением дорожной деятельности и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при ее осуществлении.

Организация управлением муниципальной программой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.09.2024 № 1746 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения значений показателей, предусмотренных муниципальной программой (Приложение №2).

Система структурных элементов представлена в приложении №3.

Финансовое обеспечение муниципальной программы представлено в приложении №4.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (Заказчик муниципальной программы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Администрации городских и сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в рамках заключенных соглашений Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Срок реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Повышение безопасности дорожного движения; 3. Создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Мелекесского района; 4. Совершенствование организации и управления реализацией муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства и организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом внутри муниципального сообщения. |
| Направления муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Показатели муниципальной программы | - Приведенные в нормативное состояние автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; - Приведенные в нормативное состояние автомобильных дорог с щебеночным покрытием; - Приведенные в нормативное состояние автомобильных дорог с грунтовым покрытием; - Приведенные в нормативное состояние проездов дворовых территорий; - Обустройство тротуаров и велопешеходных дорожек; - Транспортная подвижность населения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 315569,08000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год – 113122,70000 тыс. руб.; 2026 год – 100413,94000тыс. руб.; 2027 год – 102032,44000 тыс. руб.; 2028 год – 0,00000 тыс. руб.; 2029 год – 0,00000 тыс. руб.; 2030 год – 0,00000 тыс. руб. из них: за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 107 578,60000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год – 34916,10000 тыс. руб.; 2026 год – 35522,00000 тыс. руб.; 2027 год – 37140,50000 тыс. руб.; 2028 год – 0,00000 тыс. руб.; 2029 год – 0,00000 тыс. руб.; 2030 год – 0,00000 тыс. руб. за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области –207990,48000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год – 78206,60000 тыс. руб.; 2026 год – 64891,94000 тыс. руб.; 2027 год – 64891,94000 тыс. руб.; 2028 год – 0,00000 тыс. руб.; 2029 год – 0,00000 тыс. руб.; 2030 год – 0,00000 тыс. руб. за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства - 0,00000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год – 0,00000 тыс. руб.; 2026 год – 0,00000 тыс. руб.; 2027 год – 0,00000 тыс. руб.; 2028 год – 0,00000 тыс. руб.; 2029 год – 0,00000 тыс. руб.; 2030 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» (постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/642-П |

Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024г) |  | Значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Дорожная сеть Мелекесского района Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведенные в нормативное состояние автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; | возрастающий | тыс.м2 |  | 24,1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» | ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| 2. | Приведенные в нормативное состояние автомобильных дорог с щебеночным покрытием; | возрастающий | тыс. м2 |  | 29,0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» | ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| 3. | Приведенные в нормативное состояние автомобильных дорог с грунтовым покрытием; | возрастающий | тыс.м2 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» | ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| 4. | Приведенные в нормативное состояние проездов дворовых территорий | возрастающий | тыс.м2 |  | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» | ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
| 5. | Обустройство тротуаров и велопешеходных дорожек; | возрастающий | тыс.м2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» | ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок населения Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Транспортная подвижность населения | возрастающий | тыс.пасажиров | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» | ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |  | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия |  |  | Код целевой статьи расходов |  | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Мелекесского района Ульяновской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  | Всего, в том числе |  |  | 17 0 00 00000 |  | 315569,08000 |  | 113122,70000 |  | 100413,94000 |  | 102032,44000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета Мелекесского района Ульяновской области (далее – местный бюджет ) |  |  |  |  | 107578,60000 |  | 34916,10000 |  | 35522,00000 |  | 37140,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  | 207990,48000 |  | 78206,60000 |  | 64891,94000 |  | 64891,94000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Дорожная сеть Мелекесского района Ульяновской области" | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  | Всего, в том числе |  |  | 17 4 01 00000 |  | 313455,88000 |  | 112424,30000 |  | 99709,54000 |  | 101322,04000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 107122,60000 |  | 34770,10000 |  | 35370,00000 |  | 36982,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 206333,28000 |  | 77654,20000 |  | 64339,54000 |  | 64339,54000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Расходные обязательства, связанные с осуществлением дорожной деятельности |  |  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 192083,28000 |  | 72904,20000 |  | 59589,54000 |  | 59589,54000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район», Администрации городских и сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» |  | областной бюджет |  |  | 17 4 01 9Д110 |  | 30000,00000 |  | 10000,00000 |  | 10000,00000 |  | 10000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  |  |  |  |  |  | 162083,28000 |  | 62904,20000 |  | 49589,54000 |  | 49589,54000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением дорожной деятельности |  |  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 106222,60000 |  | 34470,10000 |  | 35070,00000 |  | 36682,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район», Администрации городских и сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» |  | местный бюджет |  |  | 17 4 01 SД110 |  | 53690,44968 |  | 17896,81656 |  | 17896,81656 |  | 17896,81656 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  |  |  |  |  |  | 52532,15032 |  | 16573,28344 |  | 17173,18344 |  | 18785,68344 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3. | Расходные обязательства, возникающие в связи с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 14250,00000 |  | 4750,00000 |  | 4750,00000 |  | 4750,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 17 4 01 9Д200 |  | 14250,00000 |  | 4750,00000 |  | 4750,00000 |  | 4750,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.4. | Софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов |  |  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 750,00000 |  | 250,00000 |  | 250,00000 |  | 250,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 17 4 01 SД200 |  | 750,00000 |  | 250,00000 |  | 250,00000 |  | 250,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение реализации мероприятий связанных с повышением безопасности дорожного движения | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 150,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 17 4 01 SД034 |  | 150,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок населения Мелекесского района Ульяновской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  | Всего, в том числе |  |  | 17 4 02 00000 |  | 2113,20000 |  | 698,40000 |  | 704,40000 |  | 710,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 17402S2370 |  | 456,00000 |  | 146,00000 |  | 152,00000 |  | 158,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1740272370 |  | 1657,20000 |  | 552,40000 |  | 552,40000 |  | 552,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 2113,20000 |  | 698,40000 |  | 704,40000 |  | 710,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 17 4 02 72370 |  | 1657,20000 |  | 552,40000 |  | 552,40000 |  | 552,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 2.2. | Софинансирование по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам |  |  | местный бюджет |  |  | 17 4 02 S2370 |  | 456,00000 |  | 146,00000 |  | 152,00000 |  | 158,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |