Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 21 июня 2021 г. N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. указов Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 [N 123](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N),  от 22.04.2022 [N 48](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N), от 07.11.2022 [N 142](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F2DE241A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N), от 28.12.2022 [N 179](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N)) |  |

В целях развития газоснабжения и газификации на территории Ульяновской области, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BB080602CA05FD8D7A45D74CEFB2637019818A1355671AE40091E70046AA397C381645A706I7b0N) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC03040BCD03FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B157DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N) Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую региональную [программу](#P31) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021 - 2030 годы.

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B20A4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48)

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ульяновской области

А.Ю.РУССКИХ

Утверждена

указом

Губернатора Ульяновской области

от 21 июня 2021 г. N 55

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. указов Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 [N 123](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N),  от 22.04.2022 [N 48](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2054DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N), от 07.11.2022 [N 142](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F2DE241A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N), от 28.12.2022 [N 179](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N)) |  |

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021 - 2030 годы (далее - Программа). |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48) | | |
| Цели и задачи Программы | - | Цели:  повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области;  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области;  задачи:  развитие газораспределительной системы в Ульяновской области и повышение доступности и качества услуг по снабжению природным газом, оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и сооружений;  создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансового обеспечения деятельности в сфере газификации;  расширение масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Ульяновской области. |
| Ответственный исполнитель Программы (далее - Министерство) | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области. |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30F4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48) | | |
| Соисполнители Программы | - | абзац утратил силу. - [Указ](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 N 123;  Министерство транспорта Ульяновской области;  абзацы третий - четвертый утратили силу. - [Указ](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 N 123 |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 N 123) | | |
| Участники Программы | - | публичное акционерное общество "Газпром" (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз" (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис" (по согласованию);  общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Ульяновск" (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию);  организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области (по согласованию). |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30F4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 N 123) | | |
| Целевые показатели Программы | - | объем (прирост) потребления природного газа в год;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;  протяженность (строительство) газопроводов-отводов;  количество (строительство) газораспределительных станций;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;  протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;  уровень потенциальной газификации населения;  газификация природным газом потребителей (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  уровень газификации населения природным газом;  переоборудование котельных для использования природного газа;  газификация сжиженным углеводородным газом потребителей (далее - СУГ) (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  уровень газификации населения СУГ;  переоборудование автотранспортной техники для использования природного газа;  количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;  протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе бесхозяйные объекты газораспределения, осуществление государственной регистрации права собственности на которые планируется газораспределительными организациями. |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B30C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179) | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в один этап;  2021 - 2030 годы. |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B10A4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48) | | |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 17638477,56185 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2021 году - 2696060,28185 тыс. рублей, из них:  119142,18 тыс. рублей - бюджетные инвестиции из федерального бюджета;  453468,36185 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области;  1239,52 тыс. рублей - бюджетные ассигнования бюджетов муниципальных образований Ульяновской области;  2122210,22 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе:  1192609,12 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация";  78301,10 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям: 75678,22 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 2622,88 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис");  в 2022 году - 4165540,48 тыс. рублей, из них:  119118,0 тыс. рублей - бюджетные инвестиции из федерального бюджета;  246235,39 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области;  3800187,09 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе:  2648042,2 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация";  77144,89 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям: 65868,89 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,00 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис");  в 2023 году - 3969619,96 тыс. рублей, из них:  223045,00 тыс. рублей - бюджетные инвестиции из федерального бюджета;  30067,2 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области;  3716507,76 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций), в том числе:  1873902,0 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация";  79905,76 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям: 68629,76 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,00 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис");  в 2024 году - 1255925,35 тыс. рублей, из них:  173906,00 тыс. рублей - бюджетные инвестиции из федерального бюджета;  24178,0 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области;  890600,0 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций);  167241,35 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям: 155965,35 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,0 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис");  в 2025 году - 901011,49 тыс. рублей, из них:  173906,00 тыс. рублей - бюджетные инвестиции из федерального бюджета;  24178,0 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области;  473300,0 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций);  229627,49 тыс. рублей - средства из иных источников (специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям: 218351,49 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск", 11276,00 тыс. рублей - средства общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис");  в 2026 - 2030 годах - 4650320,0 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников (средства организаций).  Планируемые объемы финансирования Программы ежегодно корректируются с учетом фактически утвержденных объемов бюджетных инвестиций из федерального бюджета, бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, а также инвестиций публичного акционерного общества "Газпром" и его дочерних хозяйственных обществ. |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B0044DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179) | | |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - | увеличение количества газифицированных населенных пунктов Ульяновской области природным газом на 275 единиц;  увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 1262,24 км;  увеличение протяженности внутрипоселковых газопроводов на 1915,63 км;  достижение уровня газификации населения Ульяновской области природным газом до 99,0 процента;  увеличение количества транспортных средств, зарегистрированных на территории Ульяновской области, переоборудованных для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива на 3062 единицы. |
| (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B50C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48) | | |

Список сокращений, используемых в Программе

АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АО "Газпром промгаз" - акционерное общество "Газпром промгаз";

ЕСГ - Единая система газоснабжения;

ГРС - газораспределительная станция;

ГРП - газораспределительный пункт;

исполнительные органы - исполнительные органы Ульяновской области;

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B40E4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

ОМСУ МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

ООО "Газпром трансгаз Самара" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара";

ООО "Газпром межрегионгаз - общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз";

ПАО "Газпром" - публичное акционерное общество "Газпром";

ПИР - проектные и изыскательские работы;

СПГ - сжиженный природный газ;

СУГ - сжиженный углеводородный газ;

СМР - строительно-монтажные работы;

ТЭЦ - теплоэнергоцентраль;

ШРП - шкафной регуляторный пункт.

План мероприятий Программы с указанием объектов,

планируемых к строительству, реконструкции и подключению,

источников их финансирования, сроков реализации и ожидаемых

результатов, в том числе на территориях опережающего

развития

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B40B4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области

от 28.12.2022 N 179)

[План](#P444) мероприятий Программы с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, источников их финансирования, сроков реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего развития, представлен в приложении N 1 к Программе.

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B40A4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

Сводный план мероприятий по основным целевым показателям

Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики

Российской Федерации

Сводный [план](#P2488) мероприятий по основным целевым показателям Программы по форме, утвержденной [приказом](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC080301CE0BFD8D7A45D74CEFB263700B81D21F55600FB053CBB00D44IAbBN) Министерства энергетики Российской Федерации от 28.03.2019 N 289, представлен в приложении N 2 к Программе.

Сводный план-график догазификации

Ульяновской области

(введен [указом](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B70C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области

от 24.12.2021 N 123)

Сводный [план-график](#P3180) догазификации Ульяновской области представлен в приложении N 2.1 к Программе.

Пообъектный план-график догазификации

Ульяновской области

(введен [указом](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B70C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области

от 24.12.2021 N 123)

Пообъектный [план-график](#P8021) догазификации Ульяновской области представлен в приложении N 2.2 к Программе.

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа,

в том числе информирование населения о сроках, порядке,

об условиях подключения к газораспределительным сетям,

о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной

потребности населенного пункта в газе, выделении

в установленном порядке земельных участков для размещения

объектов, используемых для обеспечения населения газом,

а также строительство газораспределительных сетей

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа осуществляются ОМСУ МО. Информирование населения ОМСУ МО по вопросам подключения к газораспределительным сетям осуществляется через средства массовой информации с учетом положений, установленных [Правилами](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BB0A0601CB06FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B155DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N) подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", которыми определены порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (в том числе и переоборудование котельных для использования природного газа), механизмы государственного регулирования тарифов на технологическое присоединение, сроки осуществления мероприятий по подключению к газораспределительной сети, условия подключения к газораспределительным сетям.

(в ред. указов Губернатора Ульяновской области от 24.12.2021 [N 123](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD02F0DC211A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B70B4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N), от 28.12.2022 [N 179](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B4054DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N))

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых

для обеспечения населения Ульяновской области газом

[Схемы](#P81299) расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, представлены в приложении N 3 к Программе.

Характеристика текущего состояния и анализ

основных показателей газоснабжения и газификации

Ульяновской области, в том числе природным газом,

сжиженным углеводородным газом

Газотранспортная система в Ульяновской области находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром трансгаз Казань".

Эксплуатация объектов транспорта газа осуществляется тремя филиалами ООО "Газпром трансгаз Самара", филиалом ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и филиалом ООО "Газпром трансгаз Казань".

Система газоснабжения на территории Ульяновской области состоит из 4 магистральных газопроводов и 30 газопроводов-отводов общей протяженностью 986,07 км.

Газоснабжение Ульяновской области осуществляется от 31 ГРС, из них 27 ГРС находятся на территории Ульяновской области.

Суммарная пропускная способность газопроводов составляет 10,5 млрд. куб. м в год, что обеспечивает перспективную потребность в природном газе потребителей в Ульяновской области.

Обслуживание газораспределительных систем, предназначенных для транспортировки и подачи газа потребителям на территории Ульяновской области, осуществляется двумя газораспределительными организациями ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" и ООО "Автогазсервис".

По состоянию на 01.01.2020 протяженность обслуживаемых газопроводов на территории Ульяновской области составляет 12587,27 км, из них межпоселковых газопроводов - 2840,21 км, 3777 газорегуляторных пунктов, установок и шкафных распределительных пунктов.

Природный газ используется на территориях всех муниципальных образований Ульяновской области и поступает в 468 населенных пунктов. Не планируется газифицировать 255 населенных пунктов ввиду неперспективности (малое количество проживающих или отсутствие жителей).

Уровень газификации природным и сжиженным газом жилищного фонда Ульяновской области составляет 79,02 процента: уровень газификации природным газом - 78,58 процента, уровень газификации сжиженным газом - 0,44 процента (рассчитан в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC080303C30AFD8D7A45D74CEFB263700B81D21F55600FB053CBB00D44IAbBN) Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации" и характеризует степень использования газа для благоустройства помещений жилищного фонда с учетом потребления газа для производства тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения помещений жилищного фонда).

Количество квартир (домовладений), газифицированных природным газом, составляет 393518 единиц, газифицированных сжиженным газом - 63881 единица. Количество газифицированных промышленных объектов - 188 единиц, в том числе 3 ТЭЦ, количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов - 5646 единиц, газифицированных сельскохозяйственных предприятий - 34 единицы.

Проведенная ПАО "Газпром" реконструкция существующего магистрального газопровода "Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск" и реализация проекта строительства газопровода-отвода "Сызрань - Ульяновск" решили проблему с поставкой природного газа для потребителей в Ульяновской области, в результате обеспечена надежность существующей газотранспортной системы, достигнуто увеличение объема поставок газа до 10,5 млрд. куб. м в год.

Газификация Ульяновской области осуществляется в соответствии с разработанной АО "Газпром промгаз" Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ульяновской области.

В Ульяновской области с 2005 года успешно реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Ульяновской области с участием ПАО "Газпром". В период с 2006 по 2019 год инвестиции ПАО "Газпром" на строительство межпоселковых газопроводов Ульяновской области составили 5,424 млрд. рублей. Построено 958 км межпоселковых газопроводов, которые предназначены для обеспечения природным газом 120 населенных пунктов.

Обеспечение строительства газораспределительных систем в Ульяновской области осуществляется Правительством Ульяновской области:

за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области по подпрограмме "Газификация населенных пунктов Ульяновской области" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F4D9201A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2044DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/582-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области";

бюджетных инвестиций из федерального бюджета по [подпрограмме](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F4DE2E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D7B1044DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/578-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области";

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B50D4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

внебюджетных источников (специальные надбавки специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям), утверждаемых Правительством Ульяновской области в установленном порядке для газораспределительных организаций ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" и ООО "Автогазсервис".

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B50C4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Основными целями Программы являются:

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области;

повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

создание технической возможности для развития газораспределительных систем населенных пунктов в Ульяновской области путем реализации мероприятий по строительству газопроводов;

создание условий для перехода на передовые технологии и отопление с использованием природного газа;

создание условий для использования потребителями природного газа.

Реализация Программы позволит:

увеличить количество обеспеченных природным газом населенных пунктов в Ульяновской области;

достичь повышения уровня газификации населения Ульяновской области природным газом;

увеличить протяженность газораспределительных сетей на территории Ульяновской области;

сократить технологические и эксплуатационные затраты организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, промышленных и иных организаций Ульяновской области при переходе на передовые технологии и отопление с использованием природного газа.

Достигнутые результаты имеют следующие социально-экономические последствия:

повышение качества жизни населения Ульяновской области;

снижение потерь тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление услуг по теплоснабжению на территориях муниципальных образований Ульяновской области;

обеспечение стабильным и качественным теплоснабжением населения Ульяновской области;

улучшение экологической ситуации на территории Ульяновской области;

увеличение доли потребления природного газа в топливно-энергетическом балансе Ульяновской области.

Описание рисков реализации Программы,

в том числе недостижения целевых показателей,

а также описание механизмов управления рисками

и мер по их минимизации

При реализации Программы существуют риски (факторы), наступление которых может повлечь за собой снижение планируемых Программой показателей.

К основным рискам реализации Программы относятся:

неполное или недостаточное финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Программой, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;

несоблюдение запланированных сроков проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет инвестиций ПАО "Газпром", что повлечет нецелесообразность строительства систем газораспределения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области в запланированные сроки.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

осуществление эффективного управления и обеспечение эффективного взаимодействия участников Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ реализации мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;

разработка дополнительных мероприятий.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участвующих в реализации Программы исполнительных органов и ОМСУ МО.

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B50F4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

Информация об объемах и источниках финансирования

Программы

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B50E4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области

от 28.12.2022 N 179)

Объем финансирования Программы за счет всех источников ее финансирования составляет 17638477,56185 тыс. рублей, в том числе:

809117,18 тыс. рублей - бюджетные инвестиции из федерального бюджета, в том числе по годам:

в 2021 году - 119142,18 тыс. рублей;

в 2022 году - 119118,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 223045,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 173906,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 173906,0 тыс. рублей;

778126,95185 тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:

в 2021 году - 453468,36185 тыс. рублей;

в 2022 году - 246235,39 тыс. рублей;

в 2023 году - 30067,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 24178,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 24178,0 тыс. рублей;

1239,52 тыс. рублей - бюджетные ассигнования бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, в том числе по годам:

в 2021 году - 1239,52 тыс. рублей;

15417773,32 тыс. рублей - средства организаций, в том числе по годам:

в 2021 году - 2043909,12 тыс. рублей;

в 2022 году - 3723042,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 3636602,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 890600,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 473300,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 4650320,0 тыс. рублей;

632220,59 тыс. рублей - средства из иных источников, в том числе по годам:

в 2021 году - 78301,10 тыс. рублей;

в 2022 году - 77144,89 тыс. рублей;

в 2023 году - 79905,76 тыс. рублей;

в 2024 году - 167241,35 тыс. рублей;

в 2025 году - 229627,49 тыс. рублей.

Программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов мероприятий по строительству на территории Ульяновской области объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур, а также мероприятий, направленных на развитие в Ульяновской области рынка газомоторного топлива, которые предусмотрены:

программой "Развитие газоснабжения и газификации Ульяновской области" на период 2021 - 2025 годов (с использованием инвестиций ПАО "Газпром");

государственной [программой](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F4D9201A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2044DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/582-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области";

государственной [программой](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F4DE2E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2044DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/578-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области";

государственной [программой](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD05F4D2271A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D5B2044DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Ульяновской области "Развитие транспортной системы в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/577-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие транспортной системы в Ульяновской области";

программами газификации Ульяновской области, для финансирования которых используются вводимые в установленном порядке специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для газораспределительных организаций - общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" и общества с ограниченной ответственностью "Автогазсервис".

Подготовка домовладений к приему газа (проектирование и строительство газопроводов в границах земельных участков, монтаж бытового газоиспользующего оборудования, внутридомового газового оборудования) осуществляется за счет средств собственников домовладений.

Ожидаемый эффект от реализации программы

Ожидаемые результаты воздействия на социальное и экономическое развитие Ульяновской области от реализации мероприятий Программы.

Экономическая эффективность:

расширение систем газораспределения, являющихся основной составляющей систем энергообеспечения потребителей Ульяновской области;

загрузка построенных систем газораспределения с целью их эффективного функционирования;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ульяновской области;

создание возможности газоснабжения новых потребителей в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

Социальная эффективность:

обеспечение технической возможности подключения к природному газу квартир (домовладений);

увеличение количества квартир, использующих природный газ;

сокращение количества квартир, использующих СУГ.

Сведения о порядке расчета показателей Программы

В качестве исходных данных для расчета показателей Программы используются следующие материалы:

Генеральная схема газоснабжения и газификации Ульяновской области, разработанная АО "Газпром промгаз";

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B3084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48)

Программа развития газоснабжения и газификации Ульяновской области, ежегодно утверждаемая Губернатором Ульяновской области и Председателем Правления ПАО "Газпром";

План мероприятий по газификации населенных пунктов Ульяновской области до 2029 года, утвержденный Губернатором Ульяновской области от 26.06.2019 N 125-ПЛ.

Показатели (индикаторы) Программы определяются в натуральных величинах (км, куб. м, единицы).

Показатели, касающиеся объема (прироста) годового потребления газа, указанные в Программе, отражают фактические и ожидаемые объемы потребления газа потребителями в Ульяновской области с учетом планового объема потребления газа на ближайшие годы.

Показатели, касающиеся протяженности межпоселковых газопроводов, систем газораспределения и других мероприятий, включенных в Программу, определены на основании программ, реализуемых участниками Программы, а также государственных программ Ульяновской области.

Показатели, касающиеся уровня газификации природным газом, определены на основании анализа информации, предоставленной исполнителями Программы, и рассчитаны в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC080303C30AFD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B058DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N) расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации".

Показатели, касающиеся переоборудования автотранспортной техники для использования природного газа и строительства АГНКС, приведены в Программе на основании программ, реализуемых исполнителями Программы.

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B30F4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

Сведения о потребителях, на которых направлено

действие Программы и обоснование их выделения

Потребителями газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются физические и юридические лица.

Действие Программы направлено на создание газораспределительных систем для обеспечения газоснабжения потребителей в населенных пунктах Ульяновской области, не имеющих условий для пользования природным газом.

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B30D4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179)

Приоритетные направления к включению в Программу:

обеспечение надежности газоснабжения Ульяновской области;

исполнение обязательств Ульяновской области по строительству газораспределительных систем, предусмотренных для обеспечения потребителей населенных пунктов Ульяновской области по программе развития газоснабжения и газификации Ульяновской области;

обеспечение газораспределительными системами территорий, связанных с развитием перспективных промышленных зон и новыми инвестиционными проектами в Ульяновской области;

обеспечение развития рынка газомоторного топлива в Ульяновской области.

Координация деятельности исполнительных органов

и организаций для достижения целей и ожидаемых

результатов Программы

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B3094DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области

от 28.12.2022 N 179)

Координацию исполнения Программы осуществляет ответственный исполнитель, который вносит предложения о необходимых уточнениях при ее реализации, - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD00F5D82E1A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B30B4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 22.04.2022 N 48)

Для подготовки ежегодного [отчета](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC080301CE0BFD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B150DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N) о реализации Программы в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC03040BCD03FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B152DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N) разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", участники Программы (Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерство транспорта Ульяновской области; ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", ООО "Автогазсервис") представляют отчеты о реализации курируемых программных мероприятий в Министерство ежегодно до 10 марта по [форме](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC080301CE0BFD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B150DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.03.2019 N 289.

Министерство ежегодно до 1 апреля направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы по [форме](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC080301CE0BFD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B150DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.03.2019 N 289.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых конечных результатов ее реализации путем сопоставления целевых значений показателей с фактически достигнутыми. В соответствии с фактически достигнутыми результатами реализации Программы в нее вносятся соответствующие корректировки.

Участники Программы своевременно информируют Министерство о внесении изменений, связанных с исполнением мероприятий Программы.

Министерство с учетом представленных предложений вносит изменения в Программу на соответствующий период.

Порядок взаимодействия исполнительных органов

и газораспределительных организаций, реализующих

мероприятия Программы, для финансирования которых

используются специальные надбавки к тарифам на услуги

по транспортировке газа

(в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B3084DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области

от 28.12.2022 N 179)

Предложения для формирования перечня выполняемых газораспределительными организациями мероприятий Программы, для финансирования которых используются специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа (далее - мероприятия), направляются в Министерство для рассмотрения в срок не позднее 1 июля года, предшествующего началу выполнения мероприятий.

Формирование перечня мероприятий осуществляется ГРО на два года.

В перечень мероприятий могут быть включены следующие разделы:

разработка и уточнение схем газоснабжения и газификации Ульяновской области;

проектирование и строительство новых газораспределительных систем, связанных с газификацией Ульяновской области;

проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей;

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Критериями отбора мероприятий по новому строительству для включения в перечень мероприятий являются:

уровень газификации территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области;

приоритетное развитие газораспределительных систем населенного пункта Ульяновской области;

социально-экономическая эффективность газификации территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области (количество потенциальных потребителей, переведенных на использование природного газа в газифицируемом населенном пункте, и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей);

эффективность вложения средств (возможность завершения строительства за один календарный год);

показатель загрузки вновь построенных газораспределительных систем (объем транспортировки газа потенциальным потребителям в расчете на 1 км построенных сетей).

Критериями отбора мероприятий по реконструкции и модернизации для включения в перечень мероприятий являются:

неблагоприятные условия эксплуатации объектов газоснабжения, которые могут привести к их аварийному состоянию;

изменение схем газоснабжения на более рациональные, изменение способа прокладки газопроводов с целью повышения безопасности их эксплуатации;

увеличение пропускной способности газопроводов с целью обеспечения надежного газоснабжения потребителей;

другие основания для обеспечения устойчивого, бесперебойного газоснабжения на действующих сетях газораспределительных организаций.

Необходимыми требованиями к формированию перечня мероприятий являются:

наличие расчета планируемых объемов поставки газа новым потребителям, появившимся в процессе осуществления мероприятий (с расшифровкой по отдельным потребителям и срокам начала поставки им газа);

наличие календарного [плана-графика](#P81393) строительных работ, представленного в соответствии с формой N 1 согласно приложению N 4 к Программе;

наличие календарного плана по осуществлению мероприятий по годам, включая переходящие объекты;

наличие подробного перечня объектов газового хозяйства с указанием объемов необходимого пообъектного финансирования и прогнозного уровня загрузки строящихся, реконструируемых сетей, представленного в соответствии с [формой N 2](#P81477) согласно приложению N 4 к Программе;

обеспечение минимальной загрузки вновь построенных газораспределительных сетей на уровне 0,05 - 0,08 млн. куб. м/км;

синхронизация реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет специальных надбавок, с проведением аналогичных мероприятий, финансируемых за счет других источников, и подключением новых потребителей;

в случае если в целях интенсификации осуществления мероприятий или покрытия неравномерности поступления средств от применения специальных надбавок используются заемные средства, отдельно формируется схема финансирования мероприятий, раскрывающая данные о поступлении средств для выполнения мероприятий, включая заемные, и их расходовании.

Перечень мероприятий сопровождается пояснительной запиской, содержащей следующую информацию:

перечень объектов строительства, их краткая характеристика и условия строительства. Основные технические решения строительства объектов газификации;

характеристику вновь газифицируемых потребителей, позволяющую идентифицировать объекты как объекты коммунально-бытового сектора;

расчет планируемых объемов (поквартально) поставки газа новым потребителям, газифицируемым в процессе осуществления программы (с расшифровкой по группам потребителей и сроками начала поставки им газа). По жилому фонду необходимо указать прогнозные объемы поставки газа для целей пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения отдельно;

технический паспорт ГРО, характеристику существующей системы коммерческого учета расхода газа;

проектный уровень загрузки вновь строящихся газораспределительных сетей и дальнейшие перспективы ее увеличения с разбивкой по группам потребителей;

график финансирования (поступления средств), календарный план производства работ;

обоснование стоимости проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, предусмотренных программой;

расчет стоимости эксплуатационных затрат на 1 км газораспределительных сетей, сложившихся на момент формирования мероприятий, и уровень эксплуатационных затрат после проведения газификации;

расчет прогнозного тарифа для газораспределительной организации;

износ основных производственных сетей, протяженность газораспределительных сетей, всего, в том числе со сроком эксплуатации более 40 лет (в случае, если мероприятиями предусмотрена реконструкция действующих объектов газоснабжения).

ГРО при осуществлении расчета специальных надбавок на финансовое обеспечение мероприятий учитывает весь комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий и осуществлением деятельности, которые направлены на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей, в том числе со строительством, реконструкцией и вводом в эксплуатацию объектов газораспределения, проектными и изыскательскими работами, приобретением материалов и оборудования, строительно-монтажными работами, пусконаладочными работами, проведением регистрации объектов, обслуживанием заемных средств (в том числе их возврат), расходами, не относимыми к стоимости основных средств (аренда земли на срок строительства и другое). Расходы ГРО, связанные с эксплуатацией рассматриваемых объектов, не учитываются при определении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Пообъектный объем необходимого финансирования мероприятий и календарный план составляются с разбивкой по основным этапам работ:

проектные и изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы.

ГРО при закупке товаров, работ, услуг в целях реализации перечня мероприятий руководствуется требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BB090707CA04FD8D7A45D74CEFB263700B81D21F55600FB053CBB00D44IAbBN) от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Расчет специальных надбавок выполняется ГРО в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BC030D07CE00FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556211B155DEE65C02FD2A7C381647A51A71A6BEIAb2N) определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации".

Министерство в четырехнедельный срок осуществляет рассмотрение перечня мероприятий с учетом синхронизации с иными программами, включающими строительство объектов газификации, реализуемыми на территории Ульяновской области.

По итогам рассмотрения перечня мероприятий Министерство в целях оценки тарифных последствий направляет в Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее - Агентство) перечень мероприятий и расчет специальных надбавок, выполненный ГРО, в срок не позднее 1 августа года, предшествующего началу выполнения мероприятий.

Министерство согласовывает перечень мероприятий в месячный срок со дня его поступления, но не позднее 1 сентября года, предшествующего началу выполнения мероприятий, и направляет согласованный перечень мероприятий в ГРО.

Объекты, входящие в состав перечня мероприятий, включаются Министерством в перечень объектов, приведенный в таблице согласно [приложению N 1](#P444) к Программе, и учитываются при расчете показателей региональной программы газификации Ульяновской области на соответствующий период.

По результатам утверждения региональной программы газификации Ульяновской области ГРО направляет в Агентство заявление об утверждении специальных надбавок и расчет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программы газификации. Агентство утверждает специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям для финансирования программы в течение срока, установленного Агентством для рассмотрения заявления ГРО.

Исполнителем мероприятий является ГРО.

Перечень мероприятий на текущий год подлежит корректировке на сумму фактического остатка денежных средств на специальном счете ГРО на начало текущего года.

По истечении срока действия мероприятий остаток денежных средств на специальном счете ГРО учитывается при утверждении мероприятий на следующий период.

Изменения в перечень мероприятий в течение периода действия специальной надбавки подлежат согласованию с Министерством. Изменения направляются в Агентство для оценки тарифных последствий.

Внесение изменений в перечень мероприятий осуществляется ежегодно не позднее предоставления документов для определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа в следующих случаях:

при отклонении фактических объемов транспортируемого газа потребителям за отчетный год от плановых объемов;

при отклонении фактического исполнения мероприятий по объектам в отчетном году от планового размера финансирования.

ГРО представляет в Министерство и Агентство в установленном порядке отчеты о поступлении и целевом использовании финансовых средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, с разбивкой по объектам строительства в соответствии с [формами 3](#P81549) и [4](#P81635) согласно приложению N 4 к Программе в установленные законодательством сроки для бухгалтерской отчетности.

ГРО несет установленную законодательством ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств, полученных от применения введенных Агентством специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, ввод в действие объектов в установленные сроки, своевременное представление отчетности об освоении средств.

Агентство осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации.

Приложение N 1

к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 - 2030 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ

К СТРОИТЕЛЬСТВУ, ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СРОКОВ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FC0C43C378588B9015A0ECD04F0D8251A8C11B8BB69275ECED351116F10B051D4B30B4DFC76386F0547A51A73A4A2A3B943I1b2N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Срок реализации (год) | Ожидаемый результат, мощность объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция объектов транспорта природного газа | Средства организаций | 2021 | Реконструкция объектов транспорта природного газа - техническое перевооружение ГРС - 2 ед. |
| 1.1. | Техническое перевооружение ГРС-49 | Средства организаций | 2021 |
| 1.2. | Техническое перевооружение ГРС-21 Димитровград для КСПГ Димитровград | Средства организаций | 2025 |
| 2. | Строительство межпоселковых газопроводов | Средства организаций | 2021 - 2030 | Строительство межпоселковых газопроводов - 1262,24 км |
| 2.1. | Газопровод межпоселковый высокого давления в с. Артюшкино, с. Смородино, пос. Кучуры Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 2021 |
| 2.2. | Газопровод межпоселковый высокого давления до с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 2.3. | Газопровод межпоселковый с. Чеботаевка - с. Архангельское Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.4. | Газопровод межпоселковый с. Аристовка - с. Волостниковка - с. Березовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.5. | Газопровод межпоселковый с. Безводовка - с. Малая Борла Кузоватовского района - с. Большая Борла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2021 |  |
| 2.6. | Газопровод межпоселковый от ГРС р.п. Тереньга - с. Тумкино - с. Назайкино - с. Красноборск с ответвлением на с. Федькино, с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области (2-я очередь строительства) | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.7. | Газопровод межпоселковый р.п. Тереньга - с. Гавриловка с ответвлением на с. Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.8. | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС N 52 с. Крестово-Городище - пос. Первомайский - р.п. Чердаклы - промышленная зона "Заволжье" (пос. Мирный) Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.9. | Газопровод межпоселковый д. Иевлевка - с. Папузы - пос. Сосновый Бор - пос. Отрадинский - с. Годяйкино Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.10. | Газопровод межпоселковый с. Гавриловка - с. Елшанка - с. Белогорское - с. Сосновка с ответвлением на с. Михайловка, с. Калиновка, д. Скрипино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.11. | Газопровод межпоселковый с. Барановка - с. Телятниково с ответвлением на с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.12. | Газопровод межпоселковый с. Матвеевка - с. Русский Юрткуль - с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.13. | Газопровод межпоселковый от с. Большая Кандарать - с. Вальдиватское - с. Потьма - с. Большие Поселки - с. Комаровка, с. Малое Станичное, с. Большое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.14. | Газопровод межпоселковый от с. Коржевка - с. Проломиха - с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 2.15. | Газопровод межпоселковый высокого давления от точки врезки у р.п. Чердаклы до с. Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.16. | Газопровод межпоселковый с. Красноборск - с. Зеленец - хутор Риновский - с. Риновка - с. Суровка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.17. | Газопровод межпоселковый г. Барыш - пос. Красный Барыш - пос. Степановка - с. Чувашская Решетка - с. Алинкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.18. | Газопровод межпоселковый от пос. Степановка - с. Попова Мельница - с. Новый Дол - с. Барышская Дурасовка с отводом на с. Малая Хомутерь Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.19. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна - пос. Новоанненковский - с. Анненково-Лесное - пос. Новочуфаровский - с. Сущевка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.20. | Газопровод межпоселковый с. Новое Никулино - д. Тимофеевка Цильнинского района - с. Чуфарово - с. Старые Маклауши - с. Новые Маклауши - с. Чирикеево Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.21. | Газопровод межпоселковый с. Большой Чирклей - с. Курмаевка - пос. станция Никулино - пос. Нагорный - с. Дубровка с ответвлением на с. Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.22. | Газопровод межпоселковый с. Топорнино - с. Татарский Сайман - с. Чувашский Сайман - с. Поспеловка - с. Эзекеево с ответвлением на с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.23. | Газопровод межпоселковый с. Верхняя Маза - с. Софьино - с. Средниково - с. Ореховка, с. Волчанка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.24. | Газопровод межпоселковый от с. Ореховка - ст. Рябина - с. Вязовка с ответвлением на с. Калиновка - пос. Кубра Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.25. | Газопровод межпоселковый с. Матвеевка - с. Кокрять - с. Айбаши - с. Жедяевка - с. Аристовка - д. Арчиловка - с. Волжское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.26. | Газопровод межпоселковый от с. Белый Ключ - с. Болтаевка Сурского района на с. Кадышево - с. Котяково - д. Татарская Голышевка - с. Беловодье с ответвлением на с. Татарские Горенки - с. Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.27. | Газопровод межпоселковый с. Беловодье Карсунского района - с. Новосурск - с. Дракино - с. Коржевка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.28. | Газопровод межпоселковый с. Беловодье - с. Сухой Карсун - с. Нагаево - с. Новое Погорелово - пос. Красный Садок - с. Уразовка - с. Сосновка - д. Ермаки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 2.29. | Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2024 |  |
| 2.30. | Газопровод межпоселковый р.п. Вешкайма - с. Ховрино - с. Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 2.31. | Газопровод межпоселковый от ГРС-85 с. Игнатовка - пос. Первомайский - с. Спешневка - с. Стоговка - с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 2.32. | Газопровод межпоселковый с. Степное Матюнино - с. Воецкое - с. Гимово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.33. | Газопровод межпоселковый с. Большая Кандарать - с. Малая Кандарать Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.34. | Газопровод межпоселковый с. Юшанское - с. Апалиха - пос. Безречный Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.35. | Газопровод межпоселковый с. Родниковые Пруды - пос. Рыбхоза "Пионер" Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.36. | Газопровод межпоселковый с. Чувашский Сускан - с. Бирля Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.37. | Газопровод межпоселковый г. Сенгилей - с. Каранино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.38. | Газопровод межпоселковый с. Архангельское - с. Шатрашаны Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.39. | Газопровод межпоселковый высокого давления р.п. Николаевка - с. Поника Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2026 |  |
| 2.40. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна - д. Карцовка - с. Репьевка Колхозная Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.41. | Газопровод межпоселковый р.п. Сурское - с. Студенец - с. Княжуха - с. Хмелевка - с. Шеевщино - с. Чирково - с. Ждамирово, с. Араповка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.42. | Газификация д. Екатериновка с ответвлением на общество с ограниченной ответственностью "Калатея" Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.43. | Газопровод межпоселковый с. Чириково - с. Чертановка - с. Порецкое, с. Хвостиха Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.44. | Газопровод межпоселковый с. Ореховка - пос. Шевченко - с. Мордовская Карагужа с ответвлением на пос. Володарский Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.45. | Газопровод межпоселковый с. Дмитриево-Помряскино - с. Ивановка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.46. | Газопровод межпоселковый с. Молвино - ст. Молвино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.47. | Газопровод межпоселковый с. Большая Кандала - с. Лесная Поляна Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 2.48. | Газопровод межпоселковый с. Шарлово - пос. Дальнее Поле - с. Красная Сосна Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.49. | Газопровод межпоселковый р.п. Базарный Сызган - с. Лапшаур - д. Русская Хомутерь с ответвлением на с. Ясачный Сызган Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.50. | Газопровод межпоселковый от с. Новый Дол - с. Ляховка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.51. | Газопровод межпоселковый г. Барыш - д. Богдановка - с. Конновка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.52. | Газопровод межпоселковый с. Стемасс - с. Араповка - с. Беклемишево - д. Бутырки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.53. | Газопровод межпоселковый с. Коржевка - с. Чумакино - с. Малое Шуватово - с. Большое Шуватово - с. Тияпино - с. Пятино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.54. | Газопровод межпоселковый от с. Пятино - с. Валгуссы - с. Аргаш, с. Городищи Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.55. | Газопровод межпоселковый р.п. Майна - с. Большое Жеребятниково - с. Аксаково Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.56. | Газопровод межпоселковый с. Головино - с. Канасаево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.57. | Газопровод межпоселковый с. Коптевка - с. Старое Томышово Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.58. | Газопровод межпоселковый с. Дмитриевка Радищевского района - с. Кирюшкино Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.59. | Газопровод межпоселковый с. Старый Атлаш - с. Кармалей Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.60. | Газопровод межпоселковый с. Кременки - с. Кременские Выселки Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.61. | Газопровод межпоселковый с. Тетюшское - с. Волостниковка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.62. | Газопровод межпоселковый с. Комаровка - д. Городищи Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.63. | Газопровод межпоселковый с. Новая Беденьга - д. Дубровка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 2.64. | Газопровод межпоселковый с. Тепловка - д. Пановка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.65. | Газопровод межпоселковый с. Ясашная Ташла - пос. Конный Обоз Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.66. | Газопровод межпоселковый с. Большая Борла - с. Еремкино - с. Алешкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.67. | Газопровод межпоселковый с. Головцево - с. Красная Поляна - с. Русское Тимошкино - с. Сурские Вершины - с. Новая Бекшанка - с. Русская Бекшанка с ответвлением на с. Старая Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.68. | Газопровод межпоселковый с. Малая Хомутерь - д. Старая Савадерка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.69. | Газопровод межпоселковый с. Валгуссы - с. Аксаур - с. Первомайское, с. Палатово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.70. | Газопровод межпоселковый с. Труслейка - разъезд Дубенки - д. Дубенки Инзенского района | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.71. | Газопровод межпоселковый г. Инза - с. Троицкое - с. Сюксюм с ответвлением на д. Белая Горка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.72. | Газопровод межпоселковый с. Бригадировка - пос. Некрасово - пос. Юданово, с. Старый Письмирь Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.73. | Газопровод межпоселковый с. Чувашский Сайман - с. Кочкарлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.74. | Газопровод межпоселковый с. Новая Лава Новоспасского района - с. Сухая Терешка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.75. | Газопровод межпоселковый с. Давыдовка - с. Губашево - с. Никитино - д. Кочетовка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.76. | Газопровод межпоселковый с. Курмаевка - с. Мордовский Канаде, д. Сосновка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.77. | Газопровод межпоселковый с. Новая Лава Новоспасского района - пос. Клин - с. Куроедово Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.78. | Газопровод межпоселковый с. Суруловка - с. Зыково Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.79. | Газопровод межпоселковый с. Новая Слобода - пос. Лесной Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.80. | Газопровод межпоселковый с. Вязовый Гай - с. Зарыклей - с. Новая Лебежайка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.81. | Газопровод межпоселковый с. Никитино - с. Кезьмино - с. Ружеевщино, д. Красная Якла Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.82. | Газопровод межпоселковый с. Солдатская Ташла - пос. Лысогорский, д. Коровинка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.83. | Газопровод межпоселковый с. Красноборск - с. Старая Ерыкла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 2.84. | Газопровод межпоселковый с. Арчиловка - с. Успенское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.85. | Газопровод межпоселковый с. Годяйкино - с. Вороновка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.86. | Газопровод межпоселковый с. Должниково - пос. Черный Ключ Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.87. | Газопровод межпоселковый пос. Красный Барыш - пос. Садовый Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.88. | Газопровод межпоселковый с. Каргино - с. Нижняя Туарма Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.89. | Газопровод межпоселковый р.п. Вешкайма - с. Озерки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.90. | Газопровод межпоселковый с. Труслейка - с. Юлово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.91. | Газопровод межпоселковый с. Поддубное - с. Большая Борисовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.92. | Газопровод межпоселковый с. Папузы Базарносызганского района - с. Аристовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.93. | Газопровод межпоселковый пос. Свет - д. Екатериновка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.94. | Газопровод межпоселковый с. Коромысловка - с. Уваровка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.95. | Газопровод межпоселковый с. Абрамовка - с. Кадыковка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.96. | Газопровод межпоселковый с. Абрамовка - с. Комаровка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.97. | Газопровод межпоселковый с. Кадышевка - с. Ляховка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.98. | Газопровод межпоселковый пос. станция Выры - с. Выры Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.99. | Газопровод межпоселковый с. Старые Маклауши - пос. Труд Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.100. | Газопровод межпоселковый с. Загоскино - с. Новая Калда Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.101. | Газопровод межпоселковый с. Вязовка - с. Березовка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.102. | Газопровод межпоселковый с. Старая Сахча - с. Новая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.103. | Газопровод межпоселковый с. Александровка - с. Дубравка Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.104. | Газопровод межпоселковый с. Елшанка - пос. Луговой Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.105. | Газопровод межпоселковый с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района - д. Русские Зимницы Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.106. | Газопровод межпоселковый с. Баевка - пос. Белокаменка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.107. | Газопровод межпоселковый ст. Рябина - с. Паньшино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.108. | Газопровод межпоселковый с. Черненово - с. Гулюшево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028, 2029 |  |
| 2.109. | Газопровод межпоселковый р.п. Тереньга - с. Языково Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.110. | Газопровод межпоселковый с. Солдатская Ташла - пос. Родничок Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.111. | Газопровод межпоселковый с. Кашинка - пос. Красное Сюндюково Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 029 |  |
| 2.112. | Газопровод межпоселковый с. Юшанское - пос. Максима Горького Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.113. | Газопровод межпоселковый с. Юшанское - с. Елизаветино Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.114. | Газопровод межпоселковый с. Старый Белый Яр - пос. Вислая Дубрава Чердаклинского района | Средства организаций | 2029 |  |
| 2.115. | Газопровод межпоселковый с. Крестово-Городище - пос. Белая Рыбка Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Средства областного бюджета и средства организаций | 2021 - 2030 | Строительство внутрипоселковых газопроводов - 1915,63 км |
| 3.1. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Живайкино Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.2. | Газификация с. Красный Бор Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.3. | Газификация с. Сиуч Майнского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.4. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.5. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Бригадировка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.6. | Внутрипоселковый газопровод в с. Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.7. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Прасковьино Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.8. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новая Яндовка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.9. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Приозерный Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.10. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Воецкое Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.11. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кармалейка Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.12. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Румянцево Барышского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.13. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Лесная Васильевка Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.14. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Большой Кувай Сурского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.15. | Строительство внутрипоселкового газопровода с. Назайкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.16. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.17. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ахматово - Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.18. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Раздолье Базарносызганского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2021 |  |
| 3.19. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Архангельское Сурского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2021 |  |
| 3.20. | Строительство внутрипоселкового газопровода по ул. Пролетарской в с. Тиинск Мелекесского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.21. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Стоговка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.22. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Спешневка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.23. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Первомайский Кузоватовского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 3.24. | Внутрипоселковый газопровод с. Вышки (ул. Новая, ул. Галеева) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.25. | Внутрипоселковый газопровод с. Комаровка (ул. Монастырская, ул. Приовражная) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.26. | Внутрипоселковый газопровод с. Ундоры (ул. Вишневая, ул. Красная, ул. Молодежная, ул. Верхняя Лесная, ул. Заовражная) Ульяновского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.27. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большое Нагаткино (ул. Садковская, ул. Березовая, ул. Чебанова, ул. Зеленая, ул. Юбилейная, ул. Дачная, ул. Вишневая, ул. Сиреневая, ул. Солнечная, ул. Романова, ул. Магистральная) Цильнинского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.28. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Смородино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.29. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Вязовка Радищевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.30. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каргино Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.31. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коченяевка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.32. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Никулино Николаевского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.33. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Средняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.34. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2022 |  |
| 3.35. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Федькино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства из иных источников | 2022 |  |
| 3.36. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Березовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2022 |  |
| 3.37. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Алинкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.38. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Попова Мельница Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.39. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Барышская Дурасовка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.40. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малая Хомутерь Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.41. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сущевка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.42. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чирикеево Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.43. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Дубровка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.44. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Поспеловка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.45. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Эзекеево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.46. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кокрять Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.47. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волжское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.48. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Русский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.49. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.50. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Малое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.51. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новосурск Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.52. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Дракино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.53. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волчанка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.54. | Строительство внутрипоселкового газопровода на хуторе Риновский Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.55. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Риновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.56. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Новоанненковский Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.57. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большое Станичное Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.58. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Комаровка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.59. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Ермаки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.60. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Красный Садок Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.61. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Котяково Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.62. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Русская Голышевка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.63. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новые Маклауши Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.64. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Татарская Голышевка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.65. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Татарские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.66. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Отрадинский Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.67. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Красный Барыш Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.68. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Степановка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.69. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Проломиха Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.70. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Новочуфаровский Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.71. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чуфарово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.72. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Курмаевка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.73. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Нагорный Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.74. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Болдасьево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.75. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Средниково Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.76. | Строительство внутрипоселкового газопровода на ст. Рябина Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.77. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Айбаши Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.78. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Аристовка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.79. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Арчиловка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.80. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Скрипино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.81. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Болтаевка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.82. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Тимофеевка Цильнинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.83. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Софьино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.84. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.85. | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Русские Горенки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.86. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Калиновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2023 |  |
| 3.87. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Иевлевка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.88. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Новая Деревня Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.89. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Киселевка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.90. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Осока Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.91. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Кудажлейка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.92. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Аркаево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.93. | Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Малый Кувай Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.94. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Гладчиха Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.95. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Зеленец Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.96. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сосновка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.97. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Сосновый Бор Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.98. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чувашская Решетка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.99. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новый Дол Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.100. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Анненково-Лесное Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.101. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Старые Маклауши Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.102. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коржевка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.103. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Татарский Сайман Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.104. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жедяевка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.105. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Ореховка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.106. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Волостниковка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.107. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.108. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.109. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Кубра Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.110. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Беловодье Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.111. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Вальдиватское Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.112. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.113. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Белогорское Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.114. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Папузы Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.115. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Потьма Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.116. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Нагаево Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.117. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сухой Карсун Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.118. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Новое Погорелово Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.119. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.120. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Уразовка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.121. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.122. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Чувашский Сайман Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.123. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Калиновка Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.124. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кадышево Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.125. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Большая Борла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.126. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Годяйкино Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.127. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Гавриловка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.128. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Суровка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.129. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Елшанка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.130. | Газопровод внутрипоселковый с. Ахметлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.131. | Газопровод внутрипоселковый с. Телятниково Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.132. | Газопровод внутрипоселковый пос. Курлан Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2024 |  |
| 3.133. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2025 |  |
| 3.134. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Поника Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.135. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.136. | Газопровод внутрипоселковый с. Малая Кандарать Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.137. | Газопровод внутрипоселковый с. Юшанское Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.138. | Газопровод внутрипоселковый пос. Безречный Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.139. | Газопровод внутрипоселковый с. Апалиха Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.140. | Газопровод внутрипоселковый д. Карцовка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.141. | Газопровод внутрипоселковый с. Репьевка Колхозная Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.142. | Газопровод внутрипоселковый пос. Рыбхоза "Пионер" Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.143. | Газопровод внутрипоселковый с. Ховрино Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.144. | Газопровод внутрипоселковый с. Каранино Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.145. | Газопровод внутрипоселковый д. Котяковка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.146. | Газопровод внутрипоселковый с. Бирля Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.147. | Газопровод внутрипоселковый с. Шатрашаны Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.148. | Газопровод внутрипоселковый пос. Каменка г. Ульяновска Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.149. | Строительство внутрипоселкового газопровода д. Екатериновка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2026 |  |
| 3.150. | Строительство внутрипоселкового газопровода в пос. Кучуры Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.151. | Газопровод внутрипоселковый с. Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.152. | Газопровод внутрипоселковый с. Араповка Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.153. | Газопровод внутрипоселковый с. Студенец Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.154. | Газопровод внутрипоселковый с. Княжуха Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.155. | Газопровод внутрипоселковый с. Хмелевка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.156. | Газопровод внутрипоселковый с. Шеевщино Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.157. | Газопровод внутрипоселковый с. Чирково Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.158. | Газопровод внутрипоселковый с. Ждамирово Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.159. | Газопровод внутрипоселковый с. Араповка Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.160. | Газопровод внутрипоселковый с. Чертановка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.161. | Газопровод внутрипоселковый с. Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.162. | Газопровод внутрипоселковый с. Хвостиха Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.163. | Газопровод внутрипоселковый с. Воецкое Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.164. | Газопровод внутрипоселковый с. Гимово Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.165. | Газопровод внутрипоселковый д. Пановка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.166. | Газопровод внутрипоселковый с. Кравково Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.167. | Газопровод внутрипоселковый с. Каранино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.168. | Газопровод внутрипоселковый с. Мордовская Карагужа Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.169. | Газопровод внутрипоселковый с. Ивановка Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.170. | Газопровод внутрипоселковый ст. Молвино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.171. | Газопровод внутрипоселковый с. Лесная Поляна Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.172. | Газопровод внутрипоселковый с. Дальнее Поле Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.173. | Газопровод внутрипоселковый с. Красная Сосна Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.174. | Газопровод внутрипоселковый с. Лапшаур Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.175. | Газопровод внутрипоселковый д. Русская Хомутерь Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.176. | Газопровод внутрипоселковый с. Ясачный Сызган Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.177. | Газопровод внутрипоселковый с. Ляховка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.178. | Газопровод внутрипоселковый д. Богдановка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.179. | Газопровод внутрипоселковый с. Конновка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.180. | Газопровод внутрипоселковый с. Беклемишево Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.181. | Газопровод внутрипоселковый с. Чумакино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.182. | Газопровод внутрипоселковый с. Малое Шуватово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.183. | Газопровод внутрипоселковый с. Большое Шуватово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.184. | Газопровод внутрипоселковый с. Тияпино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.185. | Газопровод внутрипоселковый с. Пятино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.186. | Газопровод внутрипоселковый с. Озерки Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.187. | Газопровод внутрипоселковый с. Уваровка Кузоватовского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.188. | Газопровод внутрипоселковый с. Старое Томышово Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.189. | Газопровод внутрипоселковый пос. Шевченко Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.190. | Газопровод внутрипоселковый пос. Володарский Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.191. | Газопровод внутрипоселковый с. Старое Зеленое Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.192. | Газопровод внутрипоселковый с. Кирюшкино Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.193. | Газопровод внутрипоселковый с. Кармалей Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.194. | Газопровод внутрипоселковый с. Кременские Выселки Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.195. | Газопровод внутрипоселковый с. Еремкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.196. | Газопровод внутрипоселковый с. Алешкино Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.197. | Газопровод внутрипоселковый с. Волостниковка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.198. | Газопровод внутрипоселковый д. Городищи Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.199. | Газопровод внутрипоселковый д. Дубровка Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2027 |  |
| 3.200. | Газопровод внутрипоселковый с. Вороновка Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.201. | Газопровод внутрипоселковый пос. Черный Ключ Базарносызганского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.202. | Газопровод внутрипоселковый с. Красная Поляна Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.203. | Газопровод внутрипоселковый д. Бутырки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.204. | Газопровод внутрипоселковый с. Валгуссы Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.205. | Газопровод внутрипоселковый с. Аргаш Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.206. | Газопровод внутрипоселковый с. Городищи Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.207. | Газопровод внутрипоселковый с. Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.208. | Газопровод внутрипоселковый с. Большое Жеребятниково Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.209. | Газопровод внутрипоселковый с. Аксаково Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.210. | Газопровод внутрипоселковый пос. Некрасово Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.211. | Газопровод внутрипоселковый пос. Юданово Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.212. | Газопровод внутрипоселковый с. Старый Письмирь Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.213. | Газопровод внутрипоселковый с. Кочкарлей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.214. | Газопровод внутрипоселковый с. Канасаево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.215. | Газопровод внутрипоселковый с. Сухая Терешка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.216. | Газопровод внутрипоселковый с. Губашево Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.217. | Газопровод внутрипоселковый с. Никитино Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.218. | Газопровод внутрипоселковый с. Мордовский Канадей Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.219. | Газопровод внутрипоселковый с. Сосновка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.220. | Газопровод внутрипоселковый с. Куроедово Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.221. | Газопровод внутрипоселковый пос. Клин Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.222. | Газопровод внутрипоселковый с. Зыково Новоспасского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.223. | Газопровод внутрипоселковый пос. Лесной Сенгилеевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.224. | Газопровод внутрипоселковый с. Кезьмино Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.225. | Газопровод внутрипоселковый с. Ружеевщино Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.226. | Газопровод внутрипоселковый д. Красная Якла Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.227. | Газопровод внутрипоселковый пос. Конный Обоз Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.228. | Газопровод внутрипоселковый с. Старая Ерыкла Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2028 |  |
| 3.229. | Газопровод внутрипоселковый с. Русское Тимошкино Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.230. | Газопровод внутрипоселковый с. Сурские Вершины Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.231. | Газопровод внутрипоселковый с. Новая Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.232. | Газопровод внутрипоселковый с. Русская Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.233. | Газопровод внутрипоселковый с. Старая Бекшанка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.234. | Газопровод внутрипоселковый д. Старая Савадерка Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.235. | Газопровод внутрипоселковый пос. Садовый Барышского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.236. | Газопровод внутрипоселковый с. Нижняя Туарма Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.237. | Газопровод внутрипоселковый пос. Новая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.238. | Газопровод внутрипоселковый с. Озерки Вешкаймского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.239. | Газопровод внутрипоселковый с. Аксаур Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.240. | Газопровод внутрипоселковый с. Первомайское Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.241. | Газопровод внутрипоселковый с. Палатово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.242. | Газопровод внутрипоселковый д. Дубенки Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.243. | Газопровод внутрипоселковый с. Троицкое Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.244. | Газопровод внутрипоселковый с. Сюксюм Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.245. | Газопровод внутрипоселковый д. Белая Горка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.246. | Газопровод внутрипоселковый с. Малая Борисовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.247. | Газопровод внутрипоселковый с. Юлово Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.248. | Газопровод внутрипоселковый с. Большая Борисовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.249. | Газопровод внутрипоселковый с. Аристовка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.250. | Газопровод внутрипоселковый с. Бояркино Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.251. | Газопровод внутрипоселковый д. Екатериновка Инзенского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.252. | Газопровод внутрипоселковый с. Кадыковка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.253. | Газопровод внутрипоселковый с. Комаровка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.254. | Газопровод внутрипоселковый с. Ляховка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.255. | Газопровод внутрипоселковый с. Выры Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.256. | Газопровод внутрипоселковый с. Городецкое Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.257. | Газопровод внутрипоселковый пос. Труд Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.258. | Газопровод внутрипоселковый с. Новая Калда Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.259. | Газопровод внутрипоселковый с. Березовка Майнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.260. | Газопровод внутрипоселковый с. Дубравка Мелекесского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.261. | Газопровод внутрипоселковый д. Кочетовка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.262. | Газопровод внутрипоселковый пос. Луговой Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.263. | Газопровод внутрипоселковый пос. Новый Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.264. | Газопровод внутрипоселковый д. Русские Зимницы Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.265. | Газопровод внутрипоселковый пос. Белокаменка Николаевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.266. | Газопровод внутрипоселковый с. Паньшино Радищевского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.267. | Газопровод внутрипоселковый с. Зарыклей Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.268. | Газопровод внутрипоселковый с. Новая Лебежайка Старокулаткинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.269. | Газопровод внутрипоселковый с. Гулюшево Сурского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.270. | Газопровод внутрипоселковый пос. Лысогорский Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.271. | Газопровод внутрипоселковый д. Коровинка Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.272. | Газопровод внутрипоселковый с. Языково Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.273. | Газопровод внутрипоселковый пос. Родничок Тереньгульского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.274. | Газопровод внутрипоселковый пос. Красное Сюндюково Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.275. | Газопровод внутрипоселковый пос. Максима Горького Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.276. | Газопровод внутрипоселковый д. Елизаветино Ульяновского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.277. | Газопровод внутрипоселковый пос. Вислая Дубрава Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.278. | Газопровод внутрипоселковый пос. Белая Рыбка Чердаклинского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 3.279. | Газопровод внутрипоселковый с. Успенское Старомайнского района Ульяновской области | Средства организаций | 2029 |  |
| 4. | Перевод котельных на природный газ | Средства областного бюджета | 2021 | Перевод котельных на природный газ - 1 ед. |
| 4.1. | Перевод на природный газ котельной в с. Стемасс Вешкаймского района Ульяновской области | Средства областного бюджета | 2021 |  |
| 5. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Средства организаций | 2021 - 2025 | Перевод на природный газ автотранспортной техники - 200 ед. |
| 6. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Средства организаций | 2021 - 2025 | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций - 16 ед. |
| 7. | Регистрация объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными | - | 2026 - 2030 | Количество бесхозяйных объектов газораспределения - 1 ед. |

Приложение N 2

к Программе

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=FBF3E039D51AA4D70BA6FE8E04530C51B0E28A2FAA365E074647B2AC0047FAE05EBFC26E0E7973E7501A00B6BF4D17C3EFFC3D3EB4BA175664F2A7JFb1N) Губернатора Ульяновской области от 28.12.2022 N 179) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (показатели) | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации Программы по годам | | | | | | Всего (2021 - 2030) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объем (прирост) потребления природного газа в год | | млрд. куб. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
| 2. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| млн. руб. | 0,30 | 0,00 | 0,8 | 0,80 | 6,80 | 0,00 | 8,70 |
| средства организаций, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| млн. руб. | 0,30 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 6,80 | 0,00 | 8,70 |
| собственник единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ) | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| млн. руб. | 0,30 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 6,80 | 0,00 | 8,70 |
| 3. | Строительство межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 35,07 | 253,00 | 307,30 | 9,00 | 38,00 | 619,87 | 1262,24 |
| млн. руб. | 2026,69 | 2310,40 | 2796,60 | 859,40 | 466,20 | 2820,40 | 11279,69 |
| 1) бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | км | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,51 |
| млн. руб. | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,51 |
| 2) средства организаций, в том числе: | км | 12,3 | 253,00 | 307,3 | 9,00 | 38,00 | 619,87 | 1239,47 |
| млн. руб. | 1965,20 | 2310,4 | 2796,6 | 859,40 | 466,20 | 2820,40 | 11218,20 |
| дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 12,30 | 105,70 | 479,9 | 73,30 | 60,90 | 507,37 | 1239,47 |
| млн. руб. | 1965,20 | 2310,4 | 2796,6 | 859,40 | 466,20 | 2820,40 | 11218,20 |
| 3) иные источники, в том числе: | км | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| млн. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |
| средства специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспределительными организациями дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| млн. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 |
| 4. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 240,43 | 134,60 | 221,20 | 584,14 | 3,60 | 731,66 | 1915,63 |
| млн. руб. | 389,84 | 263,45 | 538,60 | 30,4 | 0,3 | 1829,92 | 3052,51 |
| 1) бюджетные инвестиции из федерального бюджета | км | 27,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
| млн. руб. | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 |
| 2) бюджетные ассигнования областного бюджета | км | 199,50 | 95,10 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 294,60 |
| млн. руб. | 294,01 | 137,76 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 431,77 |
| 3) бюджетные ассигнования бюджетов муниципальных образований Ульяновской области | км | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| млн. руб. | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,00 | 11,8 | 221,20 | 584,14 | 3,60 | 731,66 | 1552,40 |
| млн. руб. | 0,00 | 71,3 | 538,60 | 30,40 | 0,3 | 1829,15 | 2469,75 |
| дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 0,00 | 11,8 | 221,20 | 584,14 | 3,60 | 731,66 | 1552,40 |
| млн. руб. | 0,00 | 71,3 | 538,60 | 30,40 | 0,30 | 1829,15 | 2469,75 |
| 5) иные источники, в том числе: | км | 13,00 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 |
| млн. руб. | 41,75 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 |
| средства населения | км | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| млн. руб. | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| средства специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспределительными организациями дочерних хозяйственных обществ собственника ЕСГ | км | 9,64 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,04 |
| млн. руб. | 25,75 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 |
| средства специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспределительными организациями по сетям независимых газораспределительных организаций | км | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| млн. руб. | 9,80 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 |
| 5. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | % | 78,75 | 78,76 | 78,81 | 78,86 | 78,91 | 78,92 | 78,92 |
| 6. | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | | % | 93,54 | 93,80 | 95,84 | 98,86 | 98,90 | 99,0 | 99,0 |
| 7. | Уровень газификации населения природным газом | | % | 78,61 | 78,75 | 78,78 | 78,81 | 78,84 | 78,87 | 78,87 |
| 8. | Газификация природным газом потребителей (количество населенных пунктов) | | ед. | 23 | 9 | 50 | 46 | 1 | 146 | 275 |
| 9. | Газификация природным газом потребителей (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 1285 | 900 | 5650 | 7045 | 2779 | 7532 | 25191 |
| млн. руб. | 154,20 | 108,00 | 678,00 | 845,40 | 333,48 | 903,84 | 3022,92 |
| иные источники, в том числе: | ед. | 1285 | 900 | 5650 | 7045 | 2779 | 7532 | 25191 |
| млн. руб. | 154,20 | 108,00 | 678,00 | 845,40 | 333,48 | 903,84 | 3022,92 |
| средства населения | ед. | 1285 | 900 | 5650 | 7045 | 2779 | 7532 | 25191 |
| млн. руб. | 154,20 | 108,00 | 678,00 | 845,40 | 333,48 | 903,84 | 3022,92 |
| 10. | Переоборудование котельных для использования природного газа | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| млн. руб. | 0,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,833 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| млн. руб. | 0,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,833 |
| 11. | Уровень газификации населения СУГ | | % | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | 0,25 |
| 12. | Переоборудование автотранспортной техники для использования природного газа | Всего, в том числе: | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |
| млн. руб. | 18,781 | 34,013 | 51,245 | 29,906 | 29,906 | 0,00 | 163,851 |
| 1) инвестиции из федерального бюджета | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |
| млн. руб. | 7,20 | 32,718 | 50,245 | 29,906 | 29,906 | 0,00 | 149,975 |
| 2) бюджетные ассигнования областного бюджета | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |
| млн. руб. | 1,581 | 1,295 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,581 |
| 3) средства организаций | ед. | 362 | 800 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 3062 |
| млн. руб. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 13. | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| млн. руб. | 65,52 | 100,80 | 172,80 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 627,12 |
| 1) инвестиции из федерального бюджета | ед. | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| млн. руб. | 59,04 | 86,40 | 172,80 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 606,24 |
| 2) бюджетные ассигнования областного бюджета | ед. | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| млн. руб. | 6,48 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,88 |
| 3) средства организаций | ед. | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| млн. руб. | 105,00 | 300,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,00 |
| 14. | Протяженность и количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе: | | км | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 27,62 |
| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| осуществление государственной регистрации права собственности, которая планируется газораспределительными организациями | | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2.1

к Программе

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=FBF3E039D51AA4D70BA6FE8E04530C51B0E28A2FAA375C014747B2AC0047FAE05EBFC26E0E7973E7511D02BCBF4D17C3EFFC3D3EB4BA175664F2A7JFb1N) Губернатора Ульяновской области от 07.11.2022 N 142) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации | | | | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | | количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | | количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | срок догазификации (месяц) | |
| начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | 274 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" (далее - ООО "Газпром газораспределение Ульяновск") |  |  |  | 69 | февраль | ноябрь |  |  |  |
| 2. | Базарносызганский район | с. Юрловка | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | январь | октябрь |  |  |  |
| 3. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | апрель | сентябрь |  |  |  |
| 4. | Базарносызганский район | с. Должниково | 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 21 | январь | июль |  |  |  |
| 5. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | февраль | июль |  |  |  |
| 6. | Барышский район | г. Барыш | 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 17 | март | декабрь |  |  |  |
| 7. | Барышский район | р.п. Жадовка | 193 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | февраль | август |  |  |  |
| 8. | Барышский район | с. Павловка | 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 3 | июнь | июль |  |  |  |
| 9. | Барышский район | пос. Самородки | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 10. | Барышский район | д. Ушаковка | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 11. | Барышский район | р.п. Измайлово | 251 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 12. | Барышский район | с. Новая Ханинеевка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | 192 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | март | август |  |  |  |
| 14. | Барышский район | с. Румянцево | 357 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | август |  |  |  |
| 15. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 23 | февраль | сентябрь |  |  |  |
| 16. | Барышский район | с. Калда | 155 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | январь | декабрь |  |  |  |
| 17. | Барышский район | с. Заречное | 149 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 28 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 18. | Барышский район | с. Смольково | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 19. | Барышский район | с. Живайкино | 226 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 16 | январь | август |  |  |  |
| 20. | Барышский район | с. Загарино | 168 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 14 | январь | октябрь |  |  |  |
| 21. | Барышский район | пос. Земляничный | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 3 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 22. | Барышский район | пос. Поливаново | 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | июнь | ноябрь |  |  |  |
| 23. | Барышский район | с. Акшуат | 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июнь | сентябрь |  |  |  |
| 24. | Барышский район | пос. Приозерный | 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 51 | январь | июль |  |  |  |
| 25. | Барышский район | с. Воецкое | 187 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 59 | апрель | август |  |  |  |
| 26. | Барышский район | с. Головцево | 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июнь | июнь |  |  |  |
| 27. | Барышский район | с. Кармалейка | 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 23 | июнь | август |  |  |  |
| 28. | Барышский район | с. Старая Измайловка | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 29. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | 276 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | июль | ноябрь |  |  |  |
| 30. | Вешкаймский район | р.п. Чуфарово | 142 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 31. | Вешкаймский район | пос. Залесный | 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | август | сентябрь |  |  |  |
| 32. | Вешкаймский район | с. Канабеевка | 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |  |  |  |
| 33. | Вешкаймский район | с. Ермоловка | 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |  |  |  |
| 34. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | август | декабрь |  |  |  |
| 35. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | август | август |  |  |  |
| 36. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | январь | октябрь |  |  |  |
| 37. | Вешкаймский район | с. Зимненки | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июнь | август |  |  |  |
| 38. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 39. | Вешкаймский район | пос. Шарлово | 144 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 40. | Вешкаймский район | с. Березовка | 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | декабрь |  |  |  |
| 41. | Вешкаймский район | с. Стемасс | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 42. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | 319 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 178 | февраль | август |  |  |  |
| 43. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 19 | март | март |  |  |  |
| 44. | Инзенский район | г. Инза | 651 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 143 | сентябрь | декабрь | 508 | январь | декабрь |  |  |  |
| 45. | Инзенский район | р.п. Глотовка | 168 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | апрель | август |  |  |  |
| 46. | Инзенский район | с. Оськино | 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | апрель | июль |  |  |  |
| 47. | Инзенский район | с. Забалуйка | 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 48. | Инзенский район | с. Панциревка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | май | октябрь |  |  |  |
| 49. | Инзенский район | с. Труслейка | 140 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 22 | июль | сентябрь |  |  |  |
| 50. | Инзенский район | с. Поддубное | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 51. | Инзенский район | с. Репьевка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 52. | Карсунский район | р.п. Карсун | 337 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 3 | декабрь | декабрь | 53 | январь | декабрь |  |  |  |
| 53. | Карсунский район | р.п. Языково | 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 54. | Карсунский район | д. Пески | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  |
| 55. | Карсунский район | с. Таволжанка | 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | январь | октябрь |  |  |  |
| 56. | Карсунский район | с. Краснополка | 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 57. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Карсунский район | с. Усть-Урень | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 6 | июль | декабрь | 1 | апрель | апрель |
| 59. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | сентябрь | ноябрь |  |  |  |
| 60. | Карсунский район | с. Белозерье | 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |
| 61. | Карсунский район | с. Прислониха | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | январь | июль |  |  |  |
| 62. | Карсунский район | д. Стрелецкая | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 63. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | январь | декабрь |  |  |  |
| 64. | Кузоватовский район | с. Еделево | 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 21 | январь | июль |  |  |  |
| 65. | Кузоватовский район | с. Кивать | 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 66. | Кузоватовский район | с. Никольское | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | январь | август |  |  |  |
| 67. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | август | август |  |  |  |
| 68. | Кузоватовский район | с. Томылово | 162 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | сентябрь |  |  |  |
| 69. | Кузоватовский район | с. Студенец | 372 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 70. | Кузоватовский район | пос. Приволье | 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | май | декабрь |  |  |  |
| 71. | Кузоватовский район | ст. Безводовка | 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 72. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 73. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 74. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июнь | июль |  |  |  |
| 75. | Кузоватовский район | с. Волынщина | 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 3 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 76. | Кузоватовский район | пос. станция Налейка | 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | февраль | ноябрь |  |  |  |
| 77. | Кузоватовский район | пос. Беркулейка | 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 78. | Кузоватовский район | пос. Лесхоз | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 79. | Кузоватовский район | с. Безводовка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 80. | Майнский район | р.п. Майна | 204 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 24 | май | декабрь |  |  |  |
| 81. | Майнский район | с. Уржумское | 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 7 | октябрь | октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Майнский район | с. Копышовка | 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 30 | декабрь | декабрь | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 83. | Майнский район | с. Тагай | 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 14 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 84. | Майнский район | с. Подлесное | 163 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 85. | Майнский район | р.п. Игнатовка | 148 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 66 | ноябрь | декабрь | 7 | июнь | июль |  |  |  |
| 86. | Майнский район | д. Анкудиновка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | июль | июль |  |  |  |
| 87. | Майнский район | с. Сосновка | 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | февраль | сентябрь |  |  |  |
| 88. | Майнский район | с. Белое Озеро | 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 9 | сентябрь | декабрь | 1 | июль | июль |
| 89. | Майнский район | с. Поповка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 90. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 59 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Майнский район | с. Загоскино | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | октябрь | ноябрь |  |  |  |
| 92. | Майнский район | пос. Безлесный | 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 38 | ноябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Майнский район | ст. Выры | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 94. | Майнский район | с. Полбино | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 95. | Майнский район | с. Абрамовка | 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 96. | Майнский район | с. Вязовка | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 97. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | октябрь | декабрь |  |  |  |
| 98. | Майнский район | с. Степное Матюнино | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | июль | июль |  |  |  |
| 99. | Майнский район | д. Сухаревка | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  |  |  |  | 4 | март | март |
| 100. | Майнский район | с. Карлинское | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 101. | Майнский район | д. Кадышевка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 102. | Майнский район | с. Сиуч | 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 103. | Мелекесский район | с. Аллагулово | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 104. | Мелекесский район | с. Вишенка | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 105. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 106. | Мелекесский район | пос. Новоселки | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | июнь | декабрь | 1 | июнь | июнь |
| 107. | Мелекесский район | с. Лебяжье | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 108. | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июнь | декабрь |  |  |  |
| 109. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 26 | март | декабрь |  |  |  |
| 110. | Мелекесский район | с. Рязаново | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 111. | Мелекесский район | с. Тиинск | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 1 | июнь | июнь |
| 112. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 113. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 26 | январь | декабрь |  |  |  |
| 114. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | май | декабрь |  |  |  |
| 115. | Мелекесский район | с. Александровка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | май | декабрь |  |  |  |
| 116. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 117. | Мелекесский район | с. Аппаково | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 118. | Мелекесский район | с. Филипповка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | февраль | октябрь |  |  |  |
| 119. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 20 | июль | декабрь |  |  |  |
| 120. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | 310 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 14 | март | декабрь |  |  |  |
| 121. | Мелекесский район | пос. Уткин | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 122. | Мелекесский район | с. Сабакаево | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | февраль | декабрь | 1 | апрель | апрель |
| 123. | Мелекесский район | пос. Труженик | 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | май | май |  |  |  |
| 124. | Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | май | май |  |  |  |
| 125. | Мелекесский район | с. Тинарка | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 126. | Мелекесский район | пос. Лесной | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | февраль | февраль |  |  |  |
| 127. | Мелекесский район | с. Терентьевка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |  |  |  |
| 128. | Мелекесский район | д. Аврали | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 2 | июнь | ноябрь |  |  |  |
| 129. | Мелекесский район | с. Бригадировка | 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 44 | ноябрь | декабрь | 94 | январь | сентябрь | 1 | май | май |
| 130. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | январь | октябрь |  |  |  |
| 131. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | 248 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 14 | октябрь | декабрь | 133 | январь | октябрь |  |  |  |
| 132. | Николаевский район | р.п. Николаевка | 316 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 8 | январь | октябрь |  |  |  |
| 133. | Николаевский район | с. Славкино | 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | сентябрь | декабрь |  |  |  |
| 134. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | май | сентябрь |  |  |  |
| 135. | Николаевский район | с. Головино | 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июль | сентябрь |  |  |  |
| 136. | Николаевский район | с. Тепловка | 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | февраль | ноябрь |  |  |  |
| 137. | Николаевский район | с. Топорнино | 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 138. | Николаевский район | с. Барановка | 194 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 139. | Николаевский район | д. Волдачи | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 140. | Николаевский район | д. Новая Петровка | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 141. | Николаевский район | пос. Крутец | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  |  |  |  | 1 | июль | июль |
| 142. | Николаевский район | с. Баевка | 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | июль | ноябрь |  |  |  |
| 143. | Николаевский район | с. Давыдовка | 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 3 | февраль | октябрь |  |  |  |
| 144. | Николаевский район | с. Канадей | 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 145. | Николаевский район | с. Прасковьино | 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 37 | июнь | ноябрь |  |  |  |
| 146. | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | май | сентябрь |  |  |  |
| 147. | Новомалыклинский район | с. Александровка | 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 148. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июль | декабрь |  |  |  |
| 149. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | 179 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | апрель | декабрь | 4 | март | июль |
| 150. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | сентябрь | декабрь |  |  |  |
| 151. | Новомалыклинский район | с. Абдреево | 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 152. | Новомалыклинский район | с. Верхняя Якушка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 153. | Новомалыклинский район | с. Новая Бесовка | 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 154. | Новомалыклинский район | с. Средний Сантимир | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 155. | Новомалыклинский район | с. Старая Малыкла | 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 156. | Новомалыклинский район | с. Старый Сантимир | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 157. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 21 | январь | декабрь |  |  |  |
| 158. | Новоспасский район | с. Самайкино | 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 25 | июль | ноябрь |  |  |  |
| 159. | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | май | май |  |  |  |
| 160. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 28 | август | октябрь |  |  |  |
| 161. | Новоспасский район | с. Садовое | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 6 | июнь | ноябрь |  |  |  |
| 162. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 5 | июль | октябрь |  |  |  |
| 163. | Новоспасский район | с. Коптевка | 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 164. | Новоспасский район | с. Алакаевка | 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 27 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 165. | Новоспасский район | с. Репьевка | 174 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 154 | июнь | ноябрь |  |  |  |
| 166. | Новоспасский район | пос. Крупозавод | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 167. | Новоспасский район | с. Комаровка | 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 39 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 168. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |
| 169. | Новоспасский район | д. Рокотушка | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 40 | июнь | сентябрь |  |  |  |
| 170. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 11 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 171. | Новоспасский район | с. Суруловка | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 172. | Новоспасский район | пос. Красносельск | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 173. | Павловский район | р.п. Павловка | 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | февраль | июль |  |  |  |
| 174. | Павловский район | с. Илюшкино | 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 175. | Радищевский район | р.п. Радищево | 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 176. | Радищевский район | с. Адоевщина | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 177. | Радищевский район | пос. Октябрьский | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | февраль | ноябрь |  |  |  |
| 178. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | 166 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 64 | декабрь | декабрь | 32 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 179. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 9 | ноябрь | ноябрь | 3 | март | май |  |  |  |
| 180. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 181. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | апрель | ноябрь |  |  |  |
| 182. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 183. | Сенгилеевский район | с. Екатериновка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 184. | Сенгилеевский район | с. Потапиха | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 185. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 2 | январь | май |  |  |  |
| 186. | Сенгилеевский район | пос. Красный Гуляйчик | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 187. | Сенгилеевский район | с. Елаур | 274 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 25 | май | ноябрь |  |  |  |
| 188. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | 174 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | июль | июль |  |  |  |
| 189. | Сенгилеевский район | с. Кротково | 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 4 | август | август | 13 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 190. | Сенгилеевский район | с. Никольское | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 191. | Сенгилеевский район | пос. Каменный Брод | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 192. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | 159 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | октябрь | декабрь |  |  |  |
| 193. | Сенгилеевский район | с. Мордово | 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 3 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 194. | Сенгилеевский район | с. Тушна | 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 41 | май | декабрь |  |  |  |
| 195. | Сенгилеевский район | р.п. Цемзавод | 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | апрель | ноябрь |  |  |  |
| 196. | Сенгилеевский район | с. Шиловка | 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | май | декабрь |  |  |  |
| 197. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | 586 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 77 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 198. | Старокулаткинский район | с. Старая Кулатка | 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | август | декабрь |  |  |  |
| 199. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | 212 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | ноябрь |  |  |  |
| 200. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | май | Июнь |  |  |  |
| 201. | Старокулаткинский район | с. Старая Яндовка | 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 202. | Старокулаткинский район | с. Новая Терешка | 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 203. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 49 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 204. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 3 | октябрь | ноябрь | 22 | февраль | ноябрь | 2 | март | август |
| 205. | Старомайнский район | с. Кременки | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 16 | март | декабрь |  |  |  |
| 206. | Старомайнский район | с. Прибрежное | 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | май | май |  |  |  |
| 207. | Старомайнский район | с. Татарское Урайкино | 159 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Старомайнский район | с. Красная Река | 255 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | март | декабрь |  |  |  |
| 209. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 210. | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 211. | Старомайнский район | с. Ертуганово | 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | май | май |  |  |  |
| 212. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | май | август |  |  |  |
| 213. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 214. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 24 | январь | октябрь |  |  |  |
| 215. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | июнь | сентябрь |  |  |  |
| 216. | Старомайнский район | с. Грибовка | 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | апрель | июнь |  |  |  |
| 217. | Старомайнский район | с. Матвеевка | 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 3 | июнь | сентябрь |  |  |  |
| 218. | Старомайнский район | с. Шмелевка | 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | февраль | октябрь |  |  |  |
| 219. | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | июнь | сентябрь |  |  |  |
| 220. | Старомайнский район | пос. Садовка | 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 221. | Старомайнский район | с. Новиковка | 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 222. | Сурский район | р.п. Сурское | 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 3 | май | август |
| 223. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза Сурский | 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 11 | сентябрь | ноябрь |  |  |  |
| 224. | Сурский район | с. Полянки | 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 62 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 225. | Сурский район | с. Черненово | 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 226. | Сурский район | с. Лава | 217 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | ноябрь |  |  |  |
| 227. | Сурский район | с. Астрадамовка | 142 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 6 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 228. | Сурский район | с. Выползово | 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | февраль | февраль |  |  |  |
| 229. | Сурский район | с. Никитино | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 230. | Сурский район | с. Сара | 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 231. | Сурский район | с. Засарье | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 232. | Сурский район | с. Большой Кувай | 215 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 57 | январь | июль |  |  |  |
| 233. | Сурский район | с. Архангельское | 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 46 | март | сентябрь |  |  |  |
| 234. | Сурский район | д. Лебедевка | 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 235. | Сурский район | с. Барышская Слобода | 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 236. | Сурский район | с. Белый Ключ | 222 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | октябрь | декабрь |  |  |  |
| 237. | Сурский район | с. Кирзять | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 238. | Сурский район | с. Чеботаевка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | май | май |  |  |  |
| 239. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | 936 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 28 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 240. | Тереньгульский район | с. Молвино | 160 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 15 | апрель | март |  |  |  |
| 241. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | апрель | ноябрь |  |  |  |
| 242. | Тереньгульский район | с. Тумкино | 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 243. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 24 | май | август |  |  |  |
| 244. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | июль | август |  |  |  |
| 245. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 246. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | 257 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 16 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 247. | Тереньгульский район | с. Красноборск | 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | ноябрь | декабрь | 1 | июнь | июнь |  |  |  |
| 248. | Тереньгульский район | с. Назайкино | 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 19 | май | июль |  |  |  |
| 249. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 6 | ноябрь | декабрь | 18 | февраль | ноябрь | 3 | май | май |
| 250. | Ульяновский район | с. Полдомасово | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 10 | февраль | октябрь |  |  |  |
| 251. | Ульяновский район | д. Салмановка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | май | декабрь |  |  |  |
| 252. | Ульяновский район | с. Тетюшское | 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 35 | май | май |  |  |  |
| 253. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 19 | июль | август |  |  |  |
| 254. | Ульяновский район | с. Ивановка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | июль | август |  |  |  |
| 255. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 26 | май | декабрь | 1 | апрель | апрель |
| 256. | Ульяновский район | пос. Рыбхоза | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 257. | Ульяновский район | с. Елшанка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | июнь | октябрь |  |  |  |
| 258. | Ульяновский район | пос. Кукушка | 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 22 | май | декабрь |  |  |  |
| 259. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 5 | июнь | июль |  |  |  |
| 260. | Ульяновский район | д. Авдотьино | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 6 | октябрь | октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 261. | Ульяновский район | д. Семеновка | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | октябрь | октябрь | 2 | январь | июнь |  |  |  |
| 262. | Ульяновский район | с. Ундоры | 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис" (далее - ООО "Автогазсервис") | 4 | август | октябрь | 35 | май | декабрь |  |  |  |
| 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 20 | июнь | декабрь |  |  |  |
| 263. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | октябрь | 2 | март | декабрь |  |  |  |
| 264. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 9 | декабрь | декабрь | 20 | март | декабрь |  |  |  |
| 265. | Ульяновский район | пос. Ломы | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 266. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 5 | май | сентябрь |  |  |  |
| 267. | Ульяновский район | д. Михайловка | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 4 | август | декабрь |  |  |  |
| 268. | Ульяновский район | пос. Крутояр | 12 | ООО "Автогазсервис" | 2 | сентябрь | сентябрь | 10 | май | сентябрь |  |  |  |
| 269. | Ульяновский район | с. Комаровка | 12 | ООО "Автогазсервис" | 3 | октябрь | октябрь | 9 | май | сентябрь |  |  |  |
| 270. | Ульяновский район | с. Вышки | 11 | ООО "Автогазсервис" | 3 | сентябрь | октябрь | 8 | май | сентябрь |  |  |  |
| 271. | Ульяновский район | д. Бирючевка | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | май | декабрь |  |  |  |
| 272. | Ульяновский район | д. Бухтеевка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 273. | Ульяновский район | пос. Мокрый Куст | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | март | июль |  |  |  |
| 274. | Ульяновский район | пос. Широкий | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 275. | Ульяновский район | с. Загудаевка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 276. | Ульяновский район | с. Максимовка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 277. | Ульяновский район | с. Новый Урень | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 278. | Ульяновский район | с. Поникий Ключ | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | февраль | сентябрь |  |  |  |
| 279. | Ульяновский район | с. Шумовка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 2 | апрель | май |  |  |  |
| 280. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | 166 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 43 | январь | декабрь |  |  |  |
| 281. | Цильнинский район | р.п. Цильна | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | июнь | декабрь |  |  |  |
| 282. | Цильнинский район | с. Крестниково | 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 3 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 283. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  |
| 284. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 285. | Цильнинский район | с. Чириково | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 5 | июль | ноябрь |  |  |  |
| 286. | Цильнинский район | с. Карабаевка | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 287. | Цильнинский район | пос. Источник | 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | сентябрь | октябрь |  |  |  |
| 288. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 289. | Цильнинский район | с. Телешовка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 290. | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 291. | Цильнинский район | пос. Арбузовский | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | январь | январь |  |  |  |
| 292. | Цильнинский район | с. Арбузовка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | февраль | август |  |  |  |
| 293. | Цильнинский район | д. Садки | 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | август | август |  |  |  |
| 294. | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |
| 295. | Цильнинский район | с. Кундюковка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 296. | Цильнинский район | с. Покровское | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 297. | Цильнинский район | д. Погребы | 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 298. | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июнь | июнь |  |  |  |
| 299. | Цильнинский район | с. Пилюгино | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | ноябрь | ноябрь |  |  |  |
| 300. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | октябрь | ноябрь | 13 | февраль | декабрь | 4 | март | март |
| 301. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | ноябрь | ноябрь | 44 | январь | декабрь | 2 | февраль | июль |
| 302. | Чердаклинский район | пос. Мирный | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | октябрь | декабрь |  |  |  |
| 303. | Чердаклинский район | с. Енганаево | 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 304. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | январь | октябрь |  |  |  |
| 305. | Чердаклинский район | с. Суходол | 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 8 | январь | сентябрь |  |  |  |
| 306. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | 135 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 7 | февраль | октябрь | 1 | июль | июль |
| 307. | Чердаклинский район | с. Архангельское | 160 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 159 | январь | октябрь | 1 | декабрь | декабрь |
| 308. | Чердаклинский район | с. Озерки | 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 9 | июль | сентябрь |  |  |  |
| 309. | Чердаклинский район | с. Коровино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 310. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 15 | май | декабрь | 3 | июнь | июнь |
| 311. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 10 | март | декабрь |  |  |  |
| 312. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 4 | апрель | июль |  |  |  |
| 313. | Чердаклинский район | пос. Борисовка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 314. | Чердаклинский район | с. Татарский Калмаюр | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 315. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 6 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 316. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | январь | ноябрь | 1 | февраль | февраль |
| 317. | Чердаклинский район | с. Станция Бряндино | 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | март | март |  |  |  |
| 318. | Чердаклинский район | пос. Лощина | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 319. | Чердаклинский район | с. Асаново | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | апрель | апрель |  |  |  |
| 320. | Чердаклинский район | с. Старый Уренбаш | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | июль | июль |  |  |  |
| 321. | г. Димитровград | г. Димитровград | 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | ноябрь | декабрь | 109 | январь | декабрь | 2 | июль | июль |
| 322. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 18 | февраль | август |  |  |  |
| 323. | г. Новоульяновск | с. Криуши | 231 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 11 | март | декабрь |  |  |  |
| 324. | г. Новоульяновск | с. Панская Слобода | 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | март | октябрь |  |  |  |
| 325. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | 10 | ООО "Автогазсервис" | 3 | сентябрь | октябрь | 7 | май | ноябрь |  |  |  |
| 477 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | ноябрь | декабрь | 446 | январь | декабрь | 28 | февраль | август |
| 326. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 13 | март | декабрь |  |  |  |
| 327. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 328. | г. Ульяновск | с. Луговое | 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 40 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 329. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 11 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 330. | г. Ульяновск | с. Кротовка | 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 1 | декабрь | декабрь | 70 | май | декабрь |  |  |  |
| 331. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 332. | г. Ульяновск | с. Карлинское | 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 12 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 333. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 6 | декабрь | декабрь | 36 | февраль | декабрь |  |  |  |
| 334. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 12 | ноябрь | декабрь | 13 | май | ноябрь |  |  |  |
| 335. | г. Ульяновск | с. Анненково | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | сентябрь | сентябрь |  |  |  |
| 336. | г. Ульяновск | с. Арское | 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 3 | апрель | октябрь |  |  |  |
| 337. | г. Ульяновск | пос. Пригородный | 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2 | декабрь | декабрь | 2 | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 338. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 7 | апрель | декабрь |  |  |  |
| 339. | г. Ульяновск | с. Подгородная Каменка | 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 2 | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 340. | г. Ульяновск | пос. им. Карамзина | 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь |  |  |  |
| Итого | | | 22752 |  | 609 |  |  | 4827 |  |  | 66 |  |  |

Приложение N 2.2

к Программе

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

ДОГАЗИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [указа](consultantplus://offline/ref=FBF3E039D51AA4D70BA6FE8E04530C51B0E28A2FAA375C014747B2AC0047FAE05EBFC26E0E7973E7521C07BCBF4D17C3EFFC3D3EB4BA175664F2A7JFb1N) Губернатора Ульяновской области от 07.11.2022 N 142) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации | |
| год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Сызганская, д. 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" (далее - ООО "Газпром газораспределение Ульяновск") | 2022 | февраль |
| 2. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (горизонтально направленное бурение (далее - ГНБ) и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 6. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 7. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 8. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 9. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 10. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 11. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 12. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 13. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 14. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 15. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 16. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Осиновка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 17. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 18. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 19. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бугры, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 20. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 21. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 22. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 23. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 24. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 25. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 26. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 27. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 28. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 29. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 30. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 31. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 32. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 33. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 34. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 6а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 35. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 36. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 37. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 38. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 39. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 40. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 41. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 42. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 43. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 44. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 45. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 46. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 47. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 48. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 49. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 50. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 51. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 52. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 53. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 54. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 55. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 56. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заозерная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 57. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 176 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 58. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 59. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 164 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 60. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 61. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 146 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 62. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 63. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 64. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 65. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 66. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авдеева, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 67. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеева, д. 169 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 68. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 69. | Базарносызганский район | р.п. Базарный Сызган | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 70. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 71. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 72. | Базарносызганский район | с. Юрловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 73. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 74. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 75. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 76. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 77. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 78. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 79. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 80. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 81. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 82. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 83. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 84. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 85. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 86. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 87. | Базарносызганский район | с. Патрикеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сенная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 88. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 89. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 90. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 91. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 92. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 93. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новоселов, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 94. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 95. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 96. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Административный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 97. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 98. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Терешковой, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 99. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 100. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 101. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 102. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 103. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 104. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ручейный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 105. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Леснический, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 106. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 107. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 108. | Базарносызганский район | с. Должниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиченкова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 109. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 110. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 111. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 112. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 113. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 114. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 115. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 116. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 117. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 118. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 119. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 120. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 121. | Базарносызганский район | пос. Раздолье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 122. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пушкина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 123. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 124. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 125. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Гладышева, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 126. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 127. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 128. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 163 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 129. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 130. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | мкрн. Солнечный, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 131. | Барышский район | г. Барыш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 132. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Швейников, д. 61а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 133. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 134. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 135. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | мкрн. Солнечный, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 136. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Аптечная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 137. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Бебеля, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 138. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 139. | Барышский район | г. Барыш | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 51а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 140. | Барышский район | р.п. Жадовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 141. | Барышский район | р.п. Жадовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 142. | Барышский район | р.п. Жадовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 143. | Барышский район | р.п. Жадовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 144. | Барышский район | р.п. Жадовка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 145. | Барышский район | р.п. Жадовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 146. | Барышский район | р.п. Жадовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 147. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 148. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 149. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 150. | Барышский район | с. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 43, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 151. | Барышский район | пос. Самородки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 152. | Барышский район | д. Ушаковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 153. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 154. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 155. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 156. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 157. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 158. | Барышский район | р.п. Измайлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 159. | Барышский район | р.п. Измайлово | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 160. | Барышский район | с. Новая Ханинеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 161. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | строительство газопровода-ввода | ул. Леонова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 162. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 163. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 40а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 164. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 165. | Барышский район | р.п. им. В.И. Ленина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 166. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 167. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 168. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 206 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 169. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 170. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 171. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 172. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 173. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 174. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 204 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 175. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 176. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 177. | Барышский район | с. Румянцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 178. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 179. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 180. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 181. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 182. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 183. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 184. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 185. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 162 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 186. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 187. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 188. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 189. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 190. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 191. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 192. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 100а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 193. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 194. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 195. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 196. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 197. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 198. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 199. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 200. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Барышский район | р.п. Старотимошкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 201. | Барышский район | р.п. Старотимошкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белоусова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 202. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 203. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 204. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 205. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 206. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 207. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 208. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 209. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 210. | Барышский район | с. Калда | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беркутова, д. 24а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 211. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 212. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 213. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 214. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Беркутова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 215. | Барышский район | с. Калда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 39а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 216. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 217. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 218. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 219. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 220. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 221. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 24а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 222. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 223. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 224. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 225. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 226. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 227. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 228. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 229. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 230. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 231. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 232. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 233. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 234. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 235. | Барышский район | с. Заречное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 236. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 237. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 238. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 239. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 240. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 241. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 242. | Барышский район | с. Заречное | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Барышский район | с. Заречное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжская, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 243. | Барышский район | с. Заречное | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 244. | Барышский район | с. Смольково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 245. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 246. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 247. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 248. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 249. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 250. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 251. | Барышский район | с. Живайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 252. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 253. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 254. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 255. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 256. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 257. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 258. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 259. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 260. | Барышский район | с. Живайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 261. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 262. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 263. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 264. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 265. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 266. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 267. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 268. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старая, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 269. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 270. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 271. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 272. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 273. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 274. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 275. | Барышский район | с. Загарино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 276. | Барышский район | пос. Земляничный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 277. | Барышский район | пос. Земляничный | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 278. | Барышский район | пос. Земляничный | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 279. | Барышский район | пос. Земляничный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 280. | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 281. | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 282. | Барышский район | пос. Поливаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 283. | Барышский район | пос. Поливаново | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 284. | Барышский район | с. Акшуат | строительство газопровода-ввода | ул. Анельского, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 285. | Барышский район | с. Акшуат | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 286. | Барышский район | с. Акшуат | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Анельского, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 287. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 3, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 288. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 289. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 290. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 291. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 292. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 293. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 294. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 295. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 296. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 297. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 298. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 5, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 299. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 300. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 301. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 302. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 303. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 304. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 305. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 306. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 307. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 308. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 309. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 310. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 311. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 312. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 313. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 314. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 315. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 316. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 317. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 318. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 319. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 320. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 321. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 322. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 17, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 323. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 324. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 325. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 326. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 327. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 328. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 329. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 330. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 331. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 332. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 333. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 8, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 334. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 335. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 336. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 337. | Барышский район | пос. Приозерный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 338. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 339. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 340. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 341. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 342. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 343. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 344. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 345. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 346. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 347. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 348. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 349. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 350. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 351. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 352. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 353. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 354. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 355. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 356. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 357. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 358. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 359. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | мая |
| 360. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 361. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 362. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 363. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 364. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 365. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 366. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 367. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 368. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 369. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 370. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 371. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 372. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 373. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 374. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 375. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 376. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 377. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 378. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 379. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 380. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 381. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 382. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 383. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 384. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 385. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 386. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 387. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 388. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 389. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 390. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 391. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 392. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 393. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 394. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 395. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 396. | Барышский район | с. Воецкое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 397. | Барышский район | с. Головцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 398. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 399. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 400. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 401. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 402. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 31, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 403. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 404. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 405. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 406. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 407. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 408. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 409. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 410. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 411. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 412. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 413. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 414. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 415. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 416. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 417. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 418. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 419. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 420. | Барышский район | с. Кармалейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 421. | Барышский район | с. Старая Измайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 422. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 423. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 424. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 425. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 35, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 426. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 427. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 428. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 429. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 430. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газораспределительной сети | ул. Элеваторная, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Элеваторная, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 431. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Назарова, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 432. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 433. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 434. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 435. | Вешкаймский район | р.п. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 436. | Вешкаймский район | р.п. Чуфарово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 437. | Вешкаймский район | пос. Залесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 438. | Вешкаймский район | пос. Залесный | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 439. | Вешкаймский район | пос. Залесный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 440. | Вешкаймский район | с. Канабеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 441. | Вешкаймский район | с. Ермоловка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 442. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 443. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 444. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевяковка, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 445. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 446. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 447. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Шевяковка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 448. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 449. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 450. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 451. | Вешкаймский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 452. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мозинка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 453. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 454. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 455. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 456. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 457. | Вешкаймский район | с. Старое Погорелово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 458. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 459. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 460. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 461. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Аптечная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 462. | Вешкаймский район | с. Вешкайма | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 463. | Вешкаймский район | с. Зимненки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 464. | Вешкаймский район | с. Зимненки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 465. | Вешкаймский район | с. Зимненки | строительство газопровода-ввода | ул. Морозовская, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 466. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 467. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 468. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 469. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 470. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 471. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 472. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 473. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 474. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 475. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 476. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 477. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 478. | Вешкаймский район | с. Мордовский Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 479. | Вешкаймский район | пос. Шарлово | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 480. | Вешкаймский район | пос. Шарлово | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 481. | Вешкаймский район | с. Березовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 482. | Вешкаймский район | с. Березовка | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 483. | Вешкаймский район | с. Стемасс | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 484. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 485. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 486. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 487. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 488. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 489. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 490. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 491. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 492. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 493. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 494. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 495. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 496. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 497. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 498. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городок, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 499. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 500. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 501. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 502. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 503. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 504. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 505. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 506. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 507. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 508. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 509. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 510. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 511. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 512. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 513. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 514. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 515. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 516. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 517. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 518. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 519. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 520. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 521. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 522. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 523. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 524. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 525. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 526. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 527. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 528. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 529. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 530. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 531. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 532. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 533. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 534. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 535. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 536. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 537. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 538. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 539. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 540. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 79, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 541. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 542. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 543. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 544. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 545. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 546. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 65, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 547. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 65, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 548. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 549. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 550. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 67, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 551. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 77, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 552. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 553. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 554. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 555. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 556. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 557. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 558. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 559. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 560. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 561. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 562. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 563. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 564. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 565. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 566. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 567. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 568. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 569. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 570. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 571. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 572. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 39, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 573. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 574. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 45, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 575. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 576. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 577. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 578. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 579. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 580. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 581. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 28, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 582. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 583. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 584. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 585. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 37, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 586. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 587. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 39, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 588. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 43, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 589. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 43, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 590. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 591. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 592. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 593. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 594. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 595. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 596. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 597. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 598. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 599. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 600. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 601. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 72, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 602. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 603. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 604. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 605. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 606. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 607. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 608. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 609. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 610. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 611. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 612. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 613. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 614. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Труда, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 615. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 616. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 617. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 618. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 619. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 620. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 621. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 622. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 623. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 624. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 625. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 626. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 627. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 628. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 629. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 630. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 631. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 632. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 633. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карсунская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 634. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 635. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 636. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 637. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 638. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 639. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 640. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 641. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 642. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 643. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 644. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 645. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 646. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 647. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 648. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 65а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 649. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 650. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 651. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 652. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 653. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 654. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 655. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 656. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 657. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 658. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 659. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 660. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репинского, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 661. | Вешкаймский район | с. Красный Бор | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 662. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 663. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 664. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 665. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 666. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 667. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 668. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 669. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 670. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 671. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 672. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 673. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 674. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 675. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 676. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 677. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 678. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 679. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 680. | Вешкаймский район | с. Ахматово-Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 681. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 682. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 683. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 684. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 685. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 686. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черняховского, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 687. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 688. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васина, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 689. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тупиковая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 690. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 691. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 692. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 693. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дмитрия Маматова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 694. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 695. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 696. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 697. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 698. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 13, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 699. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 700. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 701. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 702. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 703. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 704. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 705. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 706. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 707. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 708. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 709. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 710. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 711. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 712. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 713. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 714. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 715. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 716. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 8, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 717. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 718. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сызранская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 719. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 720. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 721. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 184 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 722. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 723. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 724. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 725. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огарева, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 726. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 727. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 728. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 729. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борьбы, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 730. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 731. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Железнодорожный, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 732. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 733. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 734. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 735. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 736. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 737. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 104, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 738. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 739. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 740. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 741. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жени Беспомощного, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 742. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 743. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 744. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 745. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сойгина, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 746. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 747. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 748. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 749. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 750. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 751. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 752. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рузаевский, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 753. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 754. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 755. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 756. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 757. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 758. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 759. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 760. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 761. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 762. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 763. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 764. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 765. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 766. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 767. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 768. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 769. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 770. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 771. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 772. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 773. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 7б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 774. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 775. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 776. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 777. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 778. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 779. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 780. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 781. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 782. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 69, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 783. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 784. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 785. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 26, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 786. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 787. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 788. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рузаевская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 789. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 790. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 104, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 791. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 169 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 792. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 178 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 793. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 794. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 24, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 795. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 796. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 102, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 797. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 798. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 799. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 800. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рабочий, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 801. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 802. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 803. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 804. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 805. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 806. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 807. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 808. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 809. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 24а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 810. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 811. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 812. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 813. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 814. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 12, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 815. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Васина, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 816. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 817. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 818. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 819. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 820. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 57а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 821. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 822. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тухачевского, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 823. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 824. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Красная Горка, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 825. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 826. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Революции, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 827. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 828. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 829. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сызранский, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 830. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алашеева, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 831. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 832. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 833. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 834. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 835. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 836. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 837. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 838. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 839. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 840. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 841. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 842. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 22а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 843. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 844. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 845. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 846. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 847. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 67, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 848. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 849. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 850. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 851. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 852. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 853. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 854. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 52, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 855. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 856. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 857. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 858. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 859. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 12, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 860. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 861. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 862. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 25б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 863. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 864. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 865. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 866. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 867. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Революции, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 868. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 869. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 870. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 871. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 872. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 67, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 873. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 82а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 874. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 875. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 876. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 877. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 878. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 180 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 879. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 880. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 881. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рузаевская, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 882. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 883. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 884. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 885. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 168 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 886. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 887. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лермонтова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 888. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васина, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 889. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 890. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 891. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 892. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 893. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 894. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 895. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 896. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Набережный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 897. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рабочий, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 898. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 899. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 900. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 901. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 902. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 903. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 904. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 905. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 906. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Слободка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 907. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 908. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 909. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 910. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пищевиков, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 911. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 912. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 913. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 914. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 915. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 148 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 916. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 917. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 918. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 919. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 920. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 921. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Терешковой, д. 15, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 922. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 923. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 924. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Алашеева, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 925. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 926. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 927. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 928. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 929. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 930. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 931. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 932. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 933. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 50, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 934. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 935. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 936. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 937. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 938. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 40, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 939. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 940. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 52, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 941. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 942. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 196 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 943. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 944. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рузаевская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 945. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 946. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дмитрия Маматова, д. 15, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 947. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 948. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 949. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 950. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 951. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 952. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 953. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 954. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 955. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 956. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 957. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 958. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 959. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 960. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 961. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 962. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 963. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 964. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 965. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 966. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 967. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 968. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 969. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 970. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 971. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 972. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 973. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 974. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 975. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 976. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 977. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 978. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 979. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 980. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 981. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 982. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 983. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 984. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 985. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 986. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 987. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 988. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 989. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 990. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 991. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 992. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 993. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 994. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 995. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 996. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 997. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 998. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 999. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1000. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1001. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1002. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1003. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1004. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1005. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1006. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1007. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1008. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1009. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1010. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1011. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1012. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1013. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1014. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1015. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1016. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1017. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1018. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1019. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1020. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1021. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1022. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1023. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1024. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1025. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1026. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1027. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1028. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1029. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Сойгина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1030. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Сойгина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Сойгина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1031. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1032. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Санаторная, д. 89, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1033. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Санаторная, д. 89, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1034. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Академика Давыдова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1035. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1036. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Водоемный, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1037. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лермонтова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1038. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1039. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1040. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1041. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1042. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1043. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1044. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слободка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1045. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1046. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1047. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1048. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метеорологическая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1049. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1050. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1051. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панфиловцев, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1052. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1053. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1054. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 54а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1055. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1056. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1057. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1058. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1059. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1060. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1061. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юрия Смирнова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1062. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1063. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1064. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1065. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1066. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1067. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2з | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1068. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1069. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1070. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1071. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1072. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1073. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1074. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1075. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2г, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1076. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1077. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2б, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1078. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2в, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1079. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1080. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2д, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1081. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1082. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1083. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1084. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1085. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1086. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1087. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1088. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1089. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1090. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1091. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1092. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1093. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1094. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1095. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1096. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1097. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1098. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1099. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1100. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1101. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1102. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1103. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1104. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1105. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1106. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1107. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1108. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1109. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1110. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1111. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1112. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1113. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1114. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1115. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1116. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 62, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1117. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1118. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1119. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1120. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1121. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1122. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1123. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1124. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1125. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1126. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1127. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1128. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1129. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1130. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1131. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1132. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 100, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1133. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1134. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 102, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1135. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1136. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1137. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1138. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1139. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1140. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1141. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1142. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1143. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1144. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1145. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1146. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1147. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 128 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1148. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1149. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 132 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1150. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 134 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1151. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1152. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 138 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1153. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1154. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 140, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1155. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1156. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 1а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1157. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1158. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1159. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1160. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1161. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1162. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1163. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1164. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1165. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1166. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1167. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1168. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1169. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1170. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1171. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1172. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1173. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1174. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1175. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1176. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1177. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1178. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1179. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1180. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1181. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1182. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1183. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1184. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1185. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1186. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1187. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 57, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1188. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1189. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1190. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1191. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1192. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1193. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1194. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1195. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1196. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1197. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1198. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1199. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1200. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1201. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1202. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1203. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1204. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1205. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1206. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1207. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1208. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1209. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1210. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1211. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1212. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1213. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1214. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1215. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1216. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1217. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Красная Горка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1218. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1219. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ипподромный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1220. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Некрасова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1221. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1222. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1223. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 7/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1224. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борьбы, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1225. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васина, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1226. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дмитрия Маматова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1227. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1228. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 137 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 137 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 137 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1229. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1230. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1231. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1232. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1233. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1234. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1235. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карабанова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1236. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1237. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1238. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1239. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1240. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 37, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1241. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1242. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1243. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1244. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1245. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачева, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1246. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1247. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1248. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1249. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1250. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1251. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1252. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1253. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1254. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1255. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1256. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1257. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1258. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1259. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1260. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1261. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1262. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1263. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1264. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1265. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1266. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1267. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1268. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1269. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1270. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 22, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1271. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1272. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мизинова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1273. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1274. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1275. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 60, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1276. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1277. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1278. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1279. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1280. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1281. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1282. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1283. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1284. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1285. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1286. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1287. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1288. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1289. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1290. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1291. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1292. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1293. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1294. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1295. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1296. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 22, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1297. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1298. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1299. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1300. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1301. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1302. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1303. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Железной Дивизии, д. 118а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Железной Дивизии, д. 118а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 118а, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1304. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1305. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5а, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1306. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1307. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Санаторная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1308. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1309. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1310. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1311. | Инзенский район | г. Инза | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | установка пункта редуцирования газа | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Бойцов, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1312. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д. 1, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1313. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Красная Горка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1314. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаврилкова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1315. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жени Беспомощного, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1316. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1317. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1318. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1319. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1320. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Красная Горка, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1321. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1322. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1323. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1324. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Панфиловцев, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1325. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1326. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революции, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1327. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуртина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1328. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1329. | Инзенский район | г. Инза | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1330. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1331. | Инзенский район | г. Инза | строительство газопровода-ввода | ул. Николаева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1332. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1333. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1334. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1335. | Инзенский район | р.п. Глотовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1336. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1337. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1338. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1339. | Инзенский район | с. Оськино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1340. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1341. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1342. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1343. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инзенская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1344. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1345. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1346. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1347. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1348. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Околица, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1349. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1350. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1351. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1352. | Инзенский район | с. Забалуйка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1353. | Инзенский район | с. Забалуйка | строительство газопровода-ввода | ул. Инзенская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1354. | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1355. | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Центральный, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1356. | Инзенский район | с. Панциревка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1357. | Инзенский район | с. Панциревка | строительство газопровода-ввода | ул. С.П. Вьюговой, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1358. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1359. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1360. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1361. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1362. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1363. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1364. | Инзенский район | с. Труслейка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1365. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1366. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1367. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1368. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1369. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1370. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1371. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1372. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1373. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1374. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1375. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1376. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1377. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1378. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1379. | Инзенский район | с. Труслейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1380. | Инзенский район | с. Поддубное | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1381. | Инзенский район | с. Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Конечная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1382. | Инзенский район | с. Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деревенская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1383. | Инзенский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1384. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1385. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1386. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Анисимова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1387. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1388. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1389. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1390. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1391. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1392. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырева, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1393. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 160 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1394. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1395. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1396. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Барышская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1397. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 1398. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1399. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1400. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1401. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Репинского, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1402. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1403. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1404. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1405. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1406. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1407. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1408. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1409. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1410. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1411. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1412. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1413. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1414. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1415. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1416. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1417. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1418. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Денисова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Денисова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1419. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газораспределительной сети | ул. Котельникова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Котельникова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1420. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1421. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1422. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнякова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1423. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1424. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Пензенская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1425. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1426. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1427. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1428. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1429. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнякова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1430. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнякова, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1431. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1432. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Журавлева, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1433. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1434. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1435. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1436. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Пензенская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1437. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1438. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1439. | Карсунский район | р.п. Карсун | строительство газопровода-ввода | ул. Языкова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1440. | Карсунский район | р.п. Языково | строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| Карсунский район | р.п. Языково | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1441. | Карсунский район | р.п. Языково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1442. | Карсунский район | р.п. Языково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1443. | Карсунский район | д. Пески | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1444. | Карсунский район | д. Пески | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1445. | Карсунский район | д. Пески | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1446. | Карсунский район | д. Пески | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1447. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1448. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1449. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1450. | Карсунский район | с. Таволжанка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1451. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1452. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1453. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1454. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1455. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1456. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1457. | Карсунский район | с. Краснополка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1458. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. 55-летия Победы, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1459. | Карсунский район | с. Краснополка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1460. | Карсунский район | с. Большая Кандарать | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заовражная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1461. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1462. | Карсунский район | с. Усть-Урень | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1463. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1464. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1465. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 42, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1466. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Окраинная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1467. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1468. | Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| Карсунский район | с. Усть-Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| 1469. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1470. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Копышовка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1471. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Холмогорский, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1472. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Копышовская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1473. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Холмогорская Слобода, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1474. | Карсунский район | с. Урено-Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Копышовская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1475. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозный Поселок, д. 21, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1476. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Околица, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1477. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Околица, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1478. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная Середка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1479. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1480. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Дорога, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1481. | Карсунский район | с. Белозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная Середка, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1482. | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Клубный, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1483. | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1484. | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чапаева, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1485. | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1486. | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1487. | Карсунский район | с. Прислониха | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1488. | Карсунский район | д. Стрелецкая | строительство газопровода-ввода | ул. Стрелецкая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1489. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коминтерна, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1490. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1491. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1492. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 18, стр. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1493. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 3д | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1494. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1495. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1496. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1497. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Северный, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1498. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Южный, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1499. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1500. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Брагина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1501. | Кузоватовский район | р.п. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1502. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1503. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1504. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1505. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1506. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 32/5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1507. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 1508. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1509. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1510. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1511. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1512. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1513. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1514. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1515. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1516. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1517. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1518. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1519. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1520. | Кузоватовский район | с. Еделево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1521. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1522. | Кузоватовский район | с. Еделево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1523. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1524. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1525. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1526. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1527. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1528. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1529. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Учительская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1530. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1531. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1532. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1533. | Кузоватовский район | с. Кивать | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1534. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кандрашкина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1535. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1536. | Кузоватовский район | с. Кивать | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1537. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1538. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Ленина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1539. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1540. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1541. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1542. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1543. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1544. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1545. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1546. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 59, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1547. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Гора, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1548. | Кузоватовский район | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1549. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1550. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1551. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1552. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1553. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1554. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1555. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1556. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1557. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1558. | Кузоватовский район | с. Красная Балтия | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1559. | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1560. | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1561. | Кузоватовский район | с. Томылово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1562. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1563. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1564. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1565. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1566. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1567. | Кузоватовский район | с. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1568. | Кузоватовский район | пос. Приволье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1569. | Кузоватовский район | пос. Приволье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1570. | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1571. | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1572. | Кузоватовский район | пос. Приволье | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1573. | Кузоватовский район | ст. Безводовка | строительство газопровода-ввода | мкрн. Молодежный, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1574. | Кузоватовский район | ст. Безводовка | строительство газопровода-ввода | ул. Кочетовка, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1575. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1576. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1577. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Последняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1578. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1579. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1580. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1581. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1582. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1583. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1584. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1585. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1586. | Кузоватовский район | с. Коромысловка | строительство газопровода-ввода | ул. Плантация, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1587. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1588. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1589. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1590. | Кузоватовский район | с. Кузоватово | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1591. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Юдовка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1592. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Юдовка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1593. | Кузоватовский район | с. Лесное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Комиссаровка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1594. | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | пер. Дорожный, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1595. | Кузоватовский район | с. Волынщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1596. | Кузоватовский район | с. Волынщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1597. | Кузоватовский район | с. Волынщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1598. | Кузоватовский район | пос. Станция Налейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1599. | Кузоватовский район | пос. Станция Налейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1600. | Кузоватовский район | пос. Станция Налейка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1601. | Кузоватовский район | пос. Станция Налейка | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1602. | Кузоватовский район | пос. Беркулейка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 1603. | Кузоватовский район | пос. Лесхоз | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1604. | Кузоватовский район | с. Безводовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочетовка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1605. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1606. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1607. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1608. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1609. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Полбина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1610. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1611. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1612. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1613. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 1-я, д. 90, кв. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1614. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1615. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1616. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1617. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. 5б, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1618. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1619. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1620. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1621. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1622. | Майнский район | р.п. Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1623. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1624. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1625. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1626. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1627. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1628. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1629. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1630. | Майнский район | р.п. Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1631. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1632. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1633. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1634. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1635. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1636. | Майнский район | с. Уржумское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1637. | Майнский район | с. Уржумское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 1638. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1639. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1640. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1641. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1642. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1643. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1644. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1645. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Клубный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1646. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1647. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1648. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 27, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1649. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1650. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1651. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1652. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Дорожный, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1653. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1654. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1655. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1656. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1657. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1658. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1659. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1660. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1661. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1662. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Заречная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1663. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Дорожный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1664. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1665. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1666. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1667. | Майнский район | с. Копышовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1668. | Майнский район | с. Копышовка | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1669. | Майнский район | с. Тагай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-й пер. Калинина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1670. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1671. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1672. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Калинина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1673. | Майнский район | с. Тагай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1674. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Крупской, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1675. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Крупской, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1676. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1677. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 126 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1678. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1679. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1680. | Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 50а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1681. | Майнский район | с. Тагай | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Центральный, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1682. | Майнский район | с. Тагай | строительство газораспределительной сети | 4-й пер. Центральный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Центральный, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1683. | Майнский район | с. Тагай | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Центральный, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Тагай | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1684. | Майнский район | с. Подлесное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спортивный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1685. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1686. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1687. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1688. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Центральный, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1689. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1690. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Центральный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1691. | Майнский район | с. Подлесное | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Заречный, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1692. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Комсомольский, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1693. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Комсомольский, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1694. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1695. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1696. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1697. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1698. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1699. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1700. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1701. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1702. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1703. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1704. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1705. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Пятилетка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1706. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1707. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1708. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1709. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Советская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1710. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9 Мая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1711. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Буденного, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1712. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Буденного, д. 31, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1713. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 12, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1714. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 13, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1715. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1716. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1717. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1718. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1719. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1720. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1721. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1722. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1723. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1724. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1725. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 49, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1726. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 52, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1727. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1728. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1729. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1730. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1731. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1732. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1733. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1734. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1735. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1736. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1737. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1738. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1739. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1740. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1741. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1742. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1743. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1744. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степана Разина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1745. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1746. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1747. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1748. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1749. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1750. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 7, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1751. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Транспортная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1752. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1753. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1754. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1755. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1756. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1757. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1758. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1759. | Майнский район | р.п. Игнатовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1760. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1761. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1762. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1763. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 6, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1764. | Майнский район | р.п. Игнатовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1765. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1766. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1767. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1768. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1769. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1770. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1771. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1772. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1773. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1774. | Майнский район | д. Анкудиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1775. | Майнский район | с. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнечная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 1776. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заовражная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1777. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заовражная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1778. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заовражная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1779. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Курмыш, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Курмыш, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1780. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1781. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Линия, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая Линия, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1782. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1783. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1784. | Майнский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Майнский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 1785. | Инзенский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Инзенский район | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Инзенский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1786. | Инзенский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Курмыш, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Инзенский район | с. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Курмыш, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Инзенский район | с. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Курмыш, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1787. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1788. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1789. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1790. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1791. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1792. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1793. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1794. | Майнский район | с. Белое Озеро | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерская, д. 66, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1795. | Майнский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1796. | Инзенский район | с. Белое Озеро | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Инзенский район | с. Белое Озеро | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Инзенский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1797. | Инзенский район | с. Белое Озеро | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Линия, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| Инзенский район | с. Белое Озеро | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Линия, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| Инзенский район | с. Белое Озеро | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Линия, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 1798. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1799. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1800. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1801. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1802. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1803. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1804. | Майнский район | с. Поповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1805. | Майнский район | с. Поповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1806. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1807. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1808. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1809. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1810. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1811. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1812. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1813. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1814. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1815. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братановка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1816. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1817. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1818. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 11, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1819. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1820. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1821. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 15, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1822. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 15, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1823. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1824. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 16, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1825. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1826. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1827. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 19, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1828. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1829. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1830. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каменная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1831. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1832. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1833. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1834. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1835. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1836. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1837. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 15, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1838. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1839. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1840. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1841. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1842. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1843. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1844. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1845. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4, кв. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1846. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1847. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1848. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1849. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1850. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1851. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1852. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1853. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1854. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1855. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1856. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1857. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1858. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1859. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1860. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1861. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 22, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1862. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1863. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1864. | Майнский район | пос. Родниковые Пруды | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1865. | Майнский район | с. Загоскино | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1866. | Майнский район | с. Загоскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1867. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 1868. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1869. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1870. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1871. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1872. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1873. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1874. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1875. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1876. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1877. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1878. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1879. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1880. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1881. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1882. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1883. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1884. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1885. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1886. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1887. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1888. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1889. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1890. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1891. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1892. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1893. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1894. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1895. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1896. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1897. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1898. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1899. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1900. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1901. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1902. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1903. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1904. | Майнский район | пос. Безлесный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1905. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1906. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 41, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1907. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 45, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1908. | Майнский район | ст. Выры | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1909. | Майнский район | с. Полбино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1910. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1911. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1912. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Выровская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1913. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1914. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1915. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1916. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1917. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1918. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 39, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1919. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1920. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1921. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1922. | Майнский район | с. Абрамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1923. | Майнский район | с. Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1924. | Майнский район | с. Вязовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1925. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1926. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1927. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1928. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1929. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1930. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газораспределительной сети | ул. Путилова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1931. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1932. | Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газораспределительной сети | ул. Путилова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Майнский район | с. Репьевка-Космынка | строительство газопровода-ввода | ул. Путилова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1933. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1934. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1935. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1936. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1937. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1938. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1939. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1940. | Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Майнский район | с. Степное Матюнино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1941. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 1942. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 1943. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 1944. | Майнский район | д. Сухаревка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Майнский район | д. Сухаревка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 1945. | Майнский район | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коромысловка, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1946. | Майнский район | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сельская, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1947. | Майнский район | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1948. | Майнский район | д. Кадышевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1949. | Майнский район | с. Сиуч | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Морылева, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 1950. | Мелекесский район | с. Аллагулово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| Мелекесский район | с. Аллагулово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1951. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1952. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1953. | Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Вишенка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Вишенка | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1954. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1955. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1956. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1957. | Мелекесский район | пос. Черная Речка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1958. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1959. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1960. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1961. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1962. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1963. | Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газораспределительной сети | ул. Николаева, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | установка пункта редуцирования газа | ул. Николаева, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Мелекесский район | пос. Новоселки | строительство газопровода-ввода | ул. Николаева, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 1964. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1965. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1966. | Мелекесский район | с. Лебяжье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 1967. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Забайкальная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 1968. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 1969. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1970. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1971. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 1972. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Забайкальная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1973. | Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Лебяжье | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1974. | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1975. | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 1976. | Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Степная Васильевка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1977. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 1978. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 1979. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоровой, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 1980. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1981. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1982. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1983. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1984. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1985. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1986. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Мусоровой, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1987. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1988. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1989. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1990. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1991. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1992. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1993. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1994. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1995. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1996. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1997. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1998. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 1999. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2000. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2001. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2002. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2003. | Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Мулловка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2004. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2005. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2006. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2007. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2008. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2009. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2010. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2011. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2012. | Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Рязаново | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2013. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2014. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2015. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2016. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2017. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2018. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2019. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2020. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2021. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2022. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2023. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2024. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2025. | Мелекесский район | с. Тиинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2026. | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2027. | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2028. | Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Мелекесский район | с. Тиинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 2029. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульянова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2030. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2031. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2032. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2033. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 178 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д. 178 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2034. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2035. | Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Чувашский Сускан | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2036. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 30 лет Победы, д. 23г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2037. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2038. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 30 лет Победы, д. 71а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2039. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2040. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Тепличная, д. 15/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Тепличная, д. 15/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Тепличная, д. 15/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2041. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2042. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2043. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2044. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2045. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | Тольяттинское шоссе, д. 4/2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2046. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2047. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 40а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2048. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2049. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2050. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2051. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 114 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2052. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2053. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2054. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2055. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2056. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2057. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2058. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | установка пункта редуцирования газа | ул. Гагарина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2059. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2060. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2061. | Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | р.п. Новая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2062. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2063. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2064. | Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Слобода-Выходцево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2065. | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2066. | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Мелекесский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2067. | Мелекесский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2068. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2069. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2070. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. 3 Интернационала, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. 3 Интернационала, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2071. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. С. Ахметчина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. С. Ахметчина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2072. | Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Старая Сахча | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2073. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2074. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2075. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2076. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2077. | Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Аппаково | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2078. | Мелекесский район | с. Филипповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2079. | Мелекесский район | с. Филипповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2080. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2081. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2082. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2083. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2084. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2085. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2086. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2087. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2088. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2089. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2090. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2091. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2092. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2093. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2094. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2095. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2096. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2097. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2098. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2099. | Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Ерыклинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2100. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2101. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2102. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2103. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2104. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2105. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2106. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2107. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 37/6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2108. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 37/6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2109. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2110. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2111. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2112. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2113. | Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Мелекесский район | с. Никольское-на-Черемшане | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2114. | Мелекесский район | пос. Уткин | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| Мелекесский район | пос. Уткин | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2115. | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2116. | Мелекесский район | с. Сабакаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2117. | Мелекесский район | с. Сабакаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 68а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2118. | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2119. | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2120. | Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| Мелекесский район | с. Сабакаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| Мелекесский район | с. Сабакаево | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| 2121. | Мелекесский район | пос. Труженик | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2122. | Мелекесский район | пос. Труженик | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Мелекесский район | пос. Труженик | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2123. | Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 60 лет Октября, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2124. | Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | строительство газораспределительной сети | ул. 60 лет Октября, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Мелекесский район | с. Русский Мелекесс | строительство газопровода-ввода | ул. 60 лет Октября, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2125. | Мелекесский район | с. Тинарка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 46, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2126. | Мелекесский район | с. Тинарка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2127. | Мелекесский район | пос. Лесной | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2128. | Мелекесский район | с. Терентьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2129. | Мелекесский район | д. Аврали | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2130. | Мелекесский район | д. Аврали | строительство газопровода-ввода | ул. Ерменеева, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2131. | Мелекесский район | д. Аврали | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2132. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2133. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2134. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2135. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2136. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2137. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2138. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2139. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2140. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2141. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2142. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2143. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2144. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2145. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2146. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2147. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2148. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2149. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2150. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2151. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2152. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2153. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2154. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2155. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2156. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2157. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2158. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2159. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2160. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2161. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2162. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2163. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2164. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2165. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2166. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 50/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2167. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2168. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2169. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2170. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2171. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2172. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2173. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2174. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемушки, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2175. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемушки, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2176. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2177. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2178. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2179. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2180. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 48, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2181. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2182. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2183. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2184. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2185. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2186. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2187. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2188. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2189. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2190. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2191. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2192. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2193. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2194. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2195. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2196. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2197. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2198. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2199. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2200. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2201. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2202. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2203. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2204. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2205. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 27, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2206. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2207. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2208. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2209. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2210. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2211. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2212. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2213. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2214. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2215. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2216. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2217. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2218. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемушки, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2219. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2220. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2221. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2222. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2223. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2224. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2225. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2226. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2227. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2228. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2229. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2230. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2231. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2232. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2233. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2234. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2235. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2236. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2237. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2238. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 25, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2239. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 27, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2240. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2241. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2242. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2243. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2244. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2245. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2246. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2247. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2248. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2249. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2250. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2251. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2252. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2253. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2254. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2255. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2256. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2257. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2258. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2259. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2260. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2261. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2262. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2263. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2264. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2265. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2266. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемушки, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2267. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2268. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2269. | Мелекесский район | с. Бригадировка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2270. | Мелекесский район | с. Бригадировка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 2271. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2272. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2273. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2274. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2275. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2276. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2277. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2278. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2279. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2280. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2281. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2282. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2283. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2284. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2285. | Мелекесский район | с. Лесная Васильевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2286. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 2287. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2288. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2289. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2290. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2291. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2292. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2293. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2294. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 23, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2295. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 51, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2296. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2297. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2298. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2299. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2300. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Игонина, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2301. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Игонина, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2302. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2303. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2304. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2305. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2306. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2307. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2308. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2309. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2310. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2311. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2312. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 30, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2313. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2314. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2315. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2316. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2317. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2318. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2319. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2320. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2321. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 3, кв. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2322. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2323. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2324. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2325. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2326. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2327. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2328. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2329. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2330. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2331. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2332. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2333. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2334. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2335. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 25, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2336. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2337. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2338. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2339. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2340. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2341. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2342. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2343. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2344. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2345. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2346. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2347. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2348. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 23, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2349. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2350. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2351. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2352. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2353. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2354. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 12, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2355. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2356. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2357. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 9, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2358. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2359. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2360. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2361. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2362. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2363. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 2364. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2365. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2366. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2367. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 21, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2368. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 27, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2369. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2370. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2371. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2372. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2373. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2374. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2375. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2376. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 29, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2377. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 29, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2378. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2379. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2380. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2381. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2382. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мираксовой, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2383. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2384. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2385. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2386. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пекарская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2387. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2388. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2389. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2390. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2391. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2392. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2393. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2394. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2395. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мираксовой, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2396. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2397. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2398. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2399. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2400. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2401. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2402. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2403. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2404. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2405. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2406. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2407. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2408. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2409. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Игонина, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2410. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2411. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2412. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2413. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2414. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2415. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2416. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2417. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2418. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 40а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2419. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 57а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2420. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2421. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2422. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2423. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2424. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2425. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2426. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2427. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2428. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Игонина, д. 5, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2429. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2430. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2431. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2432. | Мелекесский район | с. Лесная Хмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2433. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2434. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2435. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2436. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2437. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2438. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Симбирская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2439. | Николаевский район | р.п. Николаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Отрадная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2440. | Николаевский район | р.п. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Горка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Николаевский район | р.п. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2441. | Николаевский район | р.п. Николаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2442. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 127 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2443. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 125 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2444. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 123 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2445. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 130 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2446. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2447. | Николаевский район | с. Славкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2448. | Николаевский район | с. Славкино | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2449. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2450. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Межчирник, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2451. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2452. | Николаевский район | с. Большой Чирклей | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2453. | Николаевский район | с. Головино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2454. | Николаевский район | с. Головино | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2455. | Николаевский район | с. Головино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2456. | Николаевский район | с. Тепловка | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| Николаевский район | с. Тепловка | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2457. | Николаевский район | с. Тепловка | строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2458. | Николаевский район | с. Топорнино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2459. | Николаевский район | с. Барановка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2460. | Николаевский район | с. Барановка | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Победы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2461. | Николаевский район | д. Волдачи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2462. | Николаевский район | д. Новая Петровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2463. | Николаевский район | пос. Крутец | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| Николаевский район | пос. Крутец | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 2464. | Николаевский район | с. Баевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2465. | Николаевский район | с. Баевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульянова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2466. | Николаевский район | с. Баевка | строительство газопровода-ввода | ул. В. Юдина, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2467. | Николаевский район | с. Баевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2468. | Николаевский район | с. Баевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2469. | Николаевский район | с. Баевка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2470. | Николаевский район | с. Давыдовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2471. | Николаевский район | с. Давыдовка | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| Николаевский район | с. Давыдовка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2472. | Николаевский район | с. Давыдовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.М. Видьманова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2473. | Николаевский район | с. Давыдовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.М. Видьманова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2474. | Николаевский район | с. Канадей | строительство газопровода-ввода | ул. Сызранская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2475. | Николаевский район | с. Канадей | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецкая, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2476. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2477. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2478. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2479. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2480. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2481. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2482. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2483. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2484. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2485. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2486. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2487. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2488. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2489. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2490. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2491. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2492. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 92, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2493. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 65, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2494. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2495. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2496. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 92, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2497. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 57, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2498. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 59, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2499. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 51, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2500. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 61, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2501. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 55, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2502. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 63, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2503. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2504. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 49, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2505. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2506. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 53, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2507. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2508. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2509. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 53, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2510. | Николаевский район | с. Прасковьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2511. | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2512. | Николаевский район | с. Прасковьино | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2513. | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 54а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2514. | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 67а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2515. | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2516. | Новомалыклинский район | с. Новая Малыкла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2517. | Новомалыклинский район | с. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2518. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2519. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Салаванская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2520. | Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Вороний Куст | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2521. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 85б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2522. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 2523. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2524. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2525. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2526. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2527. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2528. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2529. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2530. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2531. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2532. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2533. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2534. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2535. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2536. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 2537. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 2538. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 2539. | Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| Новомалыклинский район | с. Новочеремшанск | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 2540. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2541. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2542. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2543. | Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новомалыклинский район | с. Средняя Якушка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2544. | Новомалыклинский район | с. Абдреево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Джалиля, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2545. | Новомалыклинский район | с. Верхняя Якушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2546. | Новомалыклинский район | с. Новая Бесовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2547. | Новомалыклинский район | с. Средний Сантимир | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2548. | Новомалыклинский район | с. Средний Сантимир | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2549. | Новомалыклинский район | с. Старая Малыкла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2550. | Новомалыклинский район | с. Старый Сантимир | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемшанская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2551. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2552. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 12/26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2553. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2554. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Аэродромная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2555. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Лукьянова, д. 6/55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2556. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2557. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2558. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 65 лет Победы, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2559. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2560. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горшенина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2561. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жемчужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2562. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2563. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2564. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Семейная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2565. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2566. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газораспределительной сети | ул. 60 лет Октября, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. 60 лет Октября, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2567. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2568. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2569. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2570. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2571. | Новоспасский район | р.п. Новоспасское | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2572. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2573. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2574. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2575. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2576. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2577. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2578. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2579. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2580. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2581. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2582. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слободская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2583. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2584. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2585. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Приовражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2586. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2587. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2588. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2589. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2590. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2591. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2592. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2593. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2594. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2595. | Новоспасский район | с. Самайкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2596. | Новоспасский район | с. Самайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2597. | Новоспасский район | пос. Плодопитомник | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 2598. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2599. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2600. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2601. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2602. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2603. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2604. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2605. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2606. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2607. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2608. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2609. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2610. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2611. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2612. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2613. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2614. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2615. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2616. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2617. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2618. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2619. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2620. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2621. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2622. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2623. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2624. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Магазинная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Магазинная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Магазинная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2625. | Новоспасский район | пос. Фабричные Выселки | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2626. | Новоспасский район | с. Садовое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2627. | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2628. | Новоспасский район | с. Садовое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 2629. | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 155 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2630. | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Садовое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2631. | Новоспасский район | с. Садовое | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2632. | Новоспасский район | с. Садовое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2633. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 2634. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2635. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Симбирская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2636. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2637. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2638. | Новоспасский район | д. Малая Андреевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2639. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2640. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2641. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2642. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2643. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2644. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2645. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2646. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2647. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2648. | Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Коптевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2649. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2650. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2651. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2652. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2653. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2654. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2655. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2656. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2657. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2658. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2659. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2660. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2661. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2662. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2663. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2664. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2665. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2666. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2667. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2668. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2669. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2670. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2671. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2672. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2673. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2674. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2675. | Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Алакаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2676. | Новоспасский район | с. Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 70 лет Октября, д. 41а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2677. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комплексная, д. 20, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2678. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2679. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2680. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2681. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2682. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2683. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2684. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2685. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2686. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2687. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2688. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2689. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2690. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2691. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2692. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2693. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2694. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2695. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2696. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2697. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2698. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2699. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2700. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2701. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2702. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2703. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2704. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2705. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2706. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2707. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2708. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2709. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2710. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2711. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2712. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2713. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2714. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2715. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2716. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2717. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2718. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2719. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2720. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2721. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2722. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2723. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2724. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2725. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2726. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2727. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2728. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2729. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2730. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ружевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2731. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2732. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2733. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2734. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2735. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2736. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2737. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2738. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2739. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2740. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2741. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2742. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2743. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2744. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2745. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2746. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2747. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2748. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2749. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2750. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2751. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2752. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2753. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Долгая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2754. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2755. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2756. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2757. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2758. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2759. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2760. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2761. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2762. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2763. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2764. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2765. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2766. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2767. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2768. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2769. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2770. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2771. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2772. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2773. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2774. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2775. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2776. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2777. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2778. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2779. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2780. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2781. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2782. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2783. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2784. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2785. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2786. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2787. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2788. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2789. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2790. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2791. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2792. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2793. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2794. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2795. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2796. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2797. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2798. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2799. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевка, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2800. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2801. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2802. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2803. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2804. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2805. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2806. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2807. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2808. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2809. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2810. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2811. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2812. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2813. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2814. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2815. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2816. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2817. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьмина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2818. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2819. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2820. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2821. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2822. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2823. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2824. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2825. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2826. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2827. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2828. | Новоспасский район | с. Репьевка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заключье, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2829. | Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газораспределительной сети | ул. 70 лет Октября, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | с. Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. 70 лет Октября, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2830. | Новоспасский район | пос. Крупозавод | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2831. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2832. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2833. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2834. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2835. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2836. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2837. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Огородная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2838. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2839. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2840. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2841. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2842. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2843. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2844. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2845. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2846. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2847. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2848. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2849. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2850. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2851. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2852. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2853. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2854. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 55а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 55а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 55а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 55а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2855. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2856. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2857. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2858. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2859. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2860. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2861. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2862. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2863. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2864. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2865. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2866. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2867. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2868. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2869. | Новоспасский район | с. Комаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Комаровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2870. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2871. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 2872. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2873. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2874. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2875. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2876. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2877. | Новоспасский район | с. Троицкий Сунгур | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2878. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2879. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 2880. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2881. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2882. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2883. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2884. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2885. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2886. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2887. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2888. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2889. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2890. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2891. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2892. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2893. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2894. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2895. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2896. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2897. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2898. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2899. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2900. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2901. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 32, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2902. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2903. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2904. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2905. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2906. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2907. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2908. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2909. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2910. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2911. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2912. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2913. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2914. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2915. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2916. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2917. | Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | д. Рокотушка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2918. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 221 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 221 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 221 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2919. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2920. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2921. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2922. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2923. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2924. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 184 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 184 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2925. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 182 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 182 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2926. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2927. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 209 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 209 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2928. | Новоспасский район | с. Новое Томышево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 243 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Новоспасский район | с. Новое Томышево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 243 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2929. | Новоспасский район | с. Суруловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 2930. | Новоспасский район | пос. Красносельск | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Новоспасский район | пос. Красносельск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2931. | Павловский район | р.п. Павловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2932. | Павловский район | р.п. Павловка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2933. | Павловский район | с. Илюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 2934. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2935. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2936. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2937. | Радищевский район | р.п. Радищево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2938. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2939. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2940. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2941. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Радищевский район | р.п. Радищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2942. | Радищевский район | р.п. Радищево | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2943. | Радищевский район | с. Адоевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 2944. | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 2945. | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2946. | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 2947. | Радищевский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 2948. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2949. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2950. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2951. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2952. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2953. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 49, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2954. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 29, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2955. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2956. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2957. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижневыборная, д. 44, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2958. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2959. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2960. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2961. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2962. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2963. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2964. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2965. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2966. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2967. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2968. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 77, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2969. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2970. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2971. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхневыборная, д. 44, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2972. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2973. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2974. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железной Дивизии, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2975. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2976. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2977. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2978. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2979. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2980. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2981. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2982. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2983. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2984. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2985. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2986. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2987. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2988. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2989. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колесовская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2990. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2991. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2992. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2993. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Нагорный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2994. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2995. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2996. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2997. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 12, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2998. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 2999. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3000. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гая, д. 60, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3001. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Казимирова, д. 13, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3002. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 62, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3003. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 2, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3004. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 1, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3005. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 87а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3006. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 12, кв. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3007. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олега Кошевого, д. 5, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3008. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пугачева, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3009. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3010. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3011. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 141 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3012. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3013. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нахимова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3014. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижневыборная, д. 11, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3015. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 Марта, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3016. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3017. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новослободская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3018. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3019. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газораспределительной сети | ул. Чайковского, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чайковского, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3020. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3021. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижневыборная, д. 11, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3022. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3023. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газораспределительной сети | ул. Котовского, д. 29б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | г. Сенгилей | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Котовского, д. 29б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 29б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3024. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Котовского, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3025. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3026. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Железной Дивизии, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3027. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3028. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3029. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нижневыборная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3030. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нижневыборная, д. 86а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3031. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3032. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3033. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Прогонный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3034. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3035. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3036. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3037. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Нефтебаза, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3038. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Саблина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3039. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3040. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | пер. Королева, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3041. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Волги, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3042. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная реки Волги, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3043. | Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | г. Сенгилей | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3044. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3045. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 135 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3046. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3047. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3048. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3049. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 153 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3050. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3051. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3052. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3053. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3054. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ивановский, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3055. | Сенгилеевский район | с. Новая Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3056. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3057. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3058. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3059. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3060. | Сенгилеевский район | с. Алешкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3061. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3062. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3063. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3064. | Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Сенгилеевский район | р.п. Силикатный | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3065. | Сенгилеевский район | с. Вырыстайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3066. | Сенгилеевский район | с. Екатериновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-т Гая, д. 69а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3067. | Сенгилеевский район | с. Потапиха | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3068. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3069. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3070. | Сенгилеевский район | р.п. Красный Гуляй | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3071. | Сенгилеевский район | пос. Красный Гуляйчик | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Иревлиной, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3072. | Сенгилеевский район | пос. Красный Гуляйчик | строительство газопровода-ввода | ул. Иревлиной, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3073. | Сенгилеевский район | пос. Красный Гуляйчик | строительство газопровода-ввода | ул. Иревлиной, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3074. | Сенгилеевский район | пос. Красный Гуляйчик | строительство газопровода-ввода | ул. Иревлиной, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3075. | Сенгилеевский район | пос. Красный Гуляйчик | строительство газопровода-ввода | ул. Иревлиной, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3076. | Сенгилеевский район | с. Елаур | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3077. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3078. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3079. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3080. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3081. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3082. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3083. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3084. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3085. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3086. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3087. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3088. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3089. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3090. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3091. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3092. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3093. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3094. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3095. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3096. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3097. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3098. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3099. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3100. | Сенгилеевский район | с. Елаур | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3101. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3102. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 157 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3103. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3104. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3105. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3106. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 120 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3107. | Сенгилеевский район | с. Бекетовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новые дома, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3108. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 3109. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 24, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 3110. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 24, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 3111. | Сенгилеевский район | с. Кротково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | август |
| 3112. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3113. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3114. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3115. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3116. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3117. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3118. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3119. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3120. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3121. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3122. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Гагаринская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3123. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3124. | Сенгилеевский район | с. Кротково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3125. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3126. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3127. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3128. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3129. | Сенгилеевский район | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3130. | Сенгилеевский район | пос. Каменный Брод | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3131. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3132. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3133. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3134. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3135. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3136. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3137. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3138. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3139. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 162 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3140. | Сенгилеевский район | с. Русская Бектяшка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 178 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3141. | Сенгилеевский район | с. Мордово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3142. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3143. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3144. | Сенгилеевский район | с. Мордово | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3145. | Сенгилеевский район | с. Тушна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3146. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3147. | Сенгилеевский район | с. Тушна | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3148. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3149. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3150. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3151. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3152. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3153. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3154. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3155. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3156. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3157. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3158. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3159. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3160. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3161. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3162. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3163. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3164. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3165. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3166. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3167. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3168. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3169. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3170. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3171. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3172. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3173. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3174. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3175. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3176. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Гранная Коммуна, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная Коммуна, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3177. | Сенгилеевский район | с. Тушна | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Гранная Коммуна, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Гранная Коммуна, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3178. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3179. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Января, д. 25а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3180. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3181. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3182. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3183. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Долина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Долина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3184. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 17а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3185. | Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сенгилеевский район | с. Тушна | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3186. | Сенгилеевский район | р.п. Цемзавод | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3187. | Сенгилеевский район | р.п. Цемзавод | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3188. | Сенгилеевский район | с. Шиловка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3189. | Сенгилеевский район | с. Шиловка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3190. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3191. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3192. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3193. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3194. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3195. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3196. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3197. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3198. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3199. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3200. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3201. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3202. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3203. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3204. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3205. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3206. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3207. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3208. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3209. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3210. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3211. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 172 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3212. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3213. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3214. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 21/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3215. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3216. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3217. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3218. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3219. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3220. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3221. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3222. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3223. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3224. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3225. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3226. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3227. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3228. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3229. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3230. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3231. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3232. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3233. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3234. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строительная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3235. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3236. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3237. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3238. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3239. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3240. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3241. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3242. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3243. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3244. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3245. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3246. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3247. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3248. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3249. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3250. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3251. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3252. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3253. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3254. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3255. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3256. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3257. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3258. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3259. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3260. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3261. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3262. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строительная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3263. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 40а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3264. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3265. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3266. | Сенгилеевский район | с. Артюшкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3267. | Старокулаткинский район | р.п. Старая Кулатка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3268. | Старокулаткинский район | р.п. Старая Кулатка | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старокулаткинский район | р.п. Старая Кулатка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3269. | Старокулаткинский район | р.п. Старая Кулатка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Старокулаткинский район | р.п. Старая Кулатка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3270. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3271. | Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старокулаткинский район | с. Старый Атлаш | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3272. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3273. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3274. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3275. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3276. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3277. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3278. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3279. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3280. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3281. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3282. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3283. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рашитовой, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3284. | Старокулаткинский район | с. Новая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3285. | Старокулаткинский район | с. Старая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3286. | Старокулаткинский район | с. Старая Яндовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3287. | Старокулаткинский район | с. Новая Терешка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 5 братьев Кузяевых, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3288. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3289. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3290. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3291. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Глухова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3292. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пл. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3293. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юности, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3294. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3295. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3296. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Колхозный, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3297. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3298. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3299. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3300. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3301. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3302. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3303. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3304. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 3б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 3б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3305. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3306. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3307. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3308. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3309. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3310. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3311. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3312. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3313. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3314. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3315. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3316. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 145а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3317. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3318. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3319. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3320. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3321. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3322. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3323. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3324. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3325. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Аристова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Аристова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3326. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3327. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3328. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3329. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Глухова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Глухова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3330. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3331. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Старомайнский район | р.п. Старая Майна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3332. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3333. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3334. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Кирова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3335. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3336. | Старомайнский район | р.п. Старая Майна | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3337. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3338. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3339. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3340. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3341. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3342. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3343. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3344. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3345. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3346. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3347. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3348. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3349. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3350. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3351. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3352. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3353. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3354. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3355. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3356. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3357. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 18в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3358. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3359. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3360. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3361. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3362. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 3363. | Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| Старомайнский район | с. Дмитриево-Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| 3364. | Старомайнский район | с. Кременки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 3365. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3366. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3367. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3368. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 24в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3369. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3370. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3371. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3372. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3373. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Вишневый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Вишневый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3374. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3375. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3376. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Виноградный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Виноградный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Виноградный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3377. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Грушевый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Грушевый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Грушевый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3378. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Тенистый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Тенистый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Тенистый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3379. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газораспределительной сети | пер. Ольховый, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | установка пункта редуцирования газа | пер. Ольховый, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Ольховый, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3380. | Старомайнский район | с. Кременки | строительство газопровода-ввода | пер. Придорожный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3381. | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3382. | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3383. | Старомайнский район | с. Прибрежное | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3384. | Старомайнский район | с. Прибрежное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3385. | Старомайнский район | с. Татарское Урайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | сентябрь |
| 3386. | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3387. | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3388. | Старомайнский район | с. Красная Река | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3389. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3390. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3391. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3392. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3393. | Старомайнский район | с. Красная Река | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3394. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3395. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3396. | Старомайнский район | д. Русское Урайкино | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3397. | Старомайнский район | с. Ясашное Помряскино | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3398. | Старомайнский район | с. Ертуганово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3399. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Насыпная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3400. | Старомайнский район | с. Старое Рождествено | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3401. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3402. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Отеческая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3403. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3404. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3405. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Долинная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3406. | Старомайнский район | с. Лесное Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Долинная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3407. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3408. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | пер. Калиновый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3409. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3410. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3411. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3412. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Новой России, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3413. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3414. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3415. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Новой России, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3416. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3417. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3418. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3419. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырки, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3420. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Бутырки, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3421. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3422. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3423. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3424. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3425. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3426. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3427. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3428. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3429. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3430. | Старомайнский район | с. Большая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3431. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3432. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3433. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3434. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3435. | Старомайнский район | с. Малая Кандала | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3436. | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3437. | Старомайнский район | с. Грибовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3438. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3439. | Старомайнский район | с. Матвеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матвеевская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3440. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3441. | Старомайнский район | с. Матвеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3442. | Старомайнский район | с. Шмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Культурная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3443. | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Е.М. Ждановой, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3444. | Старомайнский район | с. Шмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Культурная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3445. | Старомайнский район | с. Шмелевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3446. | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Е.М. Ждановой, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3447. | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Е.М. Ждановой, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3448. | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. Культурная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3449. | Старомайнский район | с. Шмелевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3450. | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3451. | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3452. | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3453. | Старомайнский район | пос. Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3454. | Старомайнский район | пос. Садовка | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3455. | Старомайнский район | пос. Садовка | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3456. | Старомайнский район | с. Новиковка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3457. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3458. | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3459. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Жигарина, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3460. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Мира, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3461. | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3462. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3463. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3464. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3465. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Хазова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3466. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Спортивный, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3467. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 4-й пер. Хазова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3468. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3469. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3470. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Мира, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3471. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3472. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3473. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3474. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3475. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3476. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3477. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3478. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3479. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3480. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3481. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3482. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3483. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3484. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3485. | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жигарина, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3486. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3487. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3488. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3489. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3490. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3491. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3492. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Спортивный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3493. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Спортивный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3494. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Савочкина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3495. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Хазова, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3496. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3497. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Водников, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Водников, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3498. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Спортивный, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3499. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Спортивный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3500. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Спортивный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3501. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Спортивный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Спортивный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3502. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3503. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3504. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3505. | Сурский район | р.п. Сурское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3506. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 3507. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 3508. | Сурский район | р.п. Сурское | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| Сурский район | р.п. Сурское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| 3509. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3510. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3511. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3512. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3513. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3514. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3515. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3516. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3517. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3518. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3519. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3520. | Сурский район | пос. Центральная усадьба совхоза "Сурский" | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3521. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3522. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3523. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3524. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3525. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3526. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3527. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3528. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3529. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3530. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3531. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3532. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3533. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3534. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3535. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3536. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3537. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3538. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3539. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3540. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3541. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3542. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3543. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3544. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3545. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3546. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3547. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3548. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3549. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3550. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3551. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3552. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3553. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3554. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3555. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3556. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3557. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3558. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3559. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3560. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3561. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3562. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Огородная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3563. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3564. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3565. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3566. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3567. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3568. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3569. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3570. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3571. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3572. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3573. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3574. | Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3575. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3576. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3577. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3578. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3579. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3580. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3581. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| 3582. | Сурский район | с. Полянки | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Сурский район | с. Полянки | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3583. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3584. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 108 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3585. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3586. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3587. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3588. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3589. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3590. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3591. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3592. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3593. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3594. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3595. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3596. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3597. | Сурский район | с. Черненово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3598. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3599. | Сурский район | с. Лава | строительство газопровода-ввода | ул. Городок, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3600. | Сурский район | с. Астрадамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Площадь, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3601. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3602. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Вырина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3603. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Клары Цеткин, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3604. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3605. | Сурский район | с. Астрадамовка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3606. | Сурский район | с. Астрадамовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3607. | Сурский район | с. Выползово | строительство газопровода-ввода | ул. Мастерская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3608. | Сурский район | с. Никитино | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | с. Никитино | установка пункта редуцирования газа | ул. Мельничная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Сурский район | с. Никитино | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3609. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3610. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3611. | Сурский район | с. Сара | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 40, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3612. | Сурский район | с. Сара | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3613. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3614. | Сурский район | с. Засарье | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3615. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3616. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3617. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 10, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3618. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 10, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3619. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3620. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 16, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3621. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 16, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3622. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3623. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3624. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3625. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3626. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волкова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3627. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3628. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3629. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3630. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3631. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3632. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3633. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3634. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3635. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3636. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3637. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3638. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3639. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матвеевка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3640. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 3641. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3642. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3643. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3644. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3645. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3646. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3647. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3648. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3649. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3650. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3651. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3652. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3653. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3654. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3655. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3656. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3657. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3658. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Грачева, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3659. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пекарневский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3660. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровка, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3661. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3662. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновка, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3663. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3664. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3665. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хазова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3666. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновка, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3667. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновка, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3668. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3669. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновка, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3670. | Сурский район | с. Большой Кувай | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Забайкаловка, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3671. | Сурский район | с. Большой Кувай | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Малиновский, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3672. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3673. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3674. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3675. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3676. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3677. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3678. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3679. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3680. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 30, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3681. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3682. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3683. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3684. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3685. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3686. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3687. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3688. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3689. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3690. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3691. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3692. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3693. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3694. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3695. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3696. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3697. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3698. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3699. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3700. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3701. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3702. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3703. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3704. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3705. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3706. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3707. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3708. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3709. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3710. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3711. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3712. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3713. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3714. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3715. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Центральный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3716. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3717. | Сурский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3718. | Сурский район | д. Лебедевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3719. | Сурский район | с. Барышская Слобода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснознаменная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3720. | Сурский район | с. Барышская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3721. | Сурский район | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3722. | Сурский район | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3723. | Сурский район | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 170 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3724. | Сурский район | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3725. | Сурский район | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 213 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Сурский район | с. Белый Ключ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 213 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3726. | Сурский район | с. Кирзять | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3727. | Сурский район | с. Кирзять | строительство газопровода-ввода | ул. Семеновка, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3728. | Сурский район | с. Чеботаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3729. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Евстифеева, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3730. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3731. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3732. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3733. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3734. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3735. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3736. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3737. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | квартал Дубрава, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3738. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3739. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3740. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3741. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Фадеева, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3742. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Партизан, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3743. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3744. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3745. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3746. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3747. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3748. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Булыгина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3749. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3750. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3751. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Каюрова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3752. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3753. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3754. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3755. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3756. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3757. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3758. | Тереньгульский район | р.п. Тереньга | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3759. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3760. | Тереньгульский район | с. Молвино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3761. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3762. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3763. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3764. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3765. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3766. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3767. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3768. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3769. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3770. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3771. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3772. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3773. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3774. | Тереньгульский район | с. Молвино | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3775. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Победы, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3776. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Первомайский, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3777. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 65а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3778. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 48е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3779. | Тереньгульский район | с. Солдатская Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3780. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3781. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3782. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3783. | Тереньгульский район | с. Тумкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3784. | Тереньгульский район | с. Тумкино | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3785. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3786. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3787. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3788. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3789. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3790. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3791. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3792. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3793. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3794. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3795. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3796. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3797. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3798. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3799. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3800. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3801. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3802. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3803. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3804. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3805. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3806. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Садовый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3807. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3808. | Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Подкуровка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3809. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3810. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3811. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3812. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3813. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3814. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3815. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3816. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3817. | Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Тереньгульский район | с. Скугареевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3818. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Тереньгульский район | пос. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3819. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Тереньгульский район | пос. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3820. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3821. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Леоновская, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3822. | Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Тереньгульский район | пос. Леоновский | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Тереньгульский район | пос. Леоновский | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3823. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3824. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3825. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3826. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 39а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3827. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3828. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3829. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3830. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3831. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сергунина, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3832. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3833. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3834. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 139 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3835. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3836. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3837. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3838. | Тереньгульский район | с. Ясашная Ташла | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3839. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3840. | Тереньгульский район | с. Красноборск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3841. | Тереньгульский район | с. Красноборск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3842. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3843. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3844. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3845. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3846. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3847. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3848. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3849. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3850. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3851. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3852. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3853. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3854. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3855. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3856. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3857. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3858. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3859. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3860. | Тереньгульский район | с. Назайкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3861. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магаданская, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3862. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магаданская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 3863. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3864. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новокомбинатовская, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3865. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3866. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | б-р Созидателей, 73:19:040211:467 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3867. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магаданская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3868. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3869. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3870. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3871. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 81б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3872. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 81а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3873. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 77а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3874. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 71а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3875. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3876. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тополиная, 73:19:040211:233 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3877. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новокомбинатовская, д. 71/15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 3878. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3879. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3880. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новокомбинатовская, д. 71/44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3881. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3882. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гимова, д. 121а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3883. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3884. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3885. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Шевченко, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 3886. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Новокомбинатовская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Ульяновский район | р.п. Ишеевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокомбинатовская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новокомбинатовская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 3887. | Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Новокомбинатовская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Ульяновский район | р.п. Ишеевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокомбинатовская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| Ульяновский район | р.п. Ишеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новокомбинатовская, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 3888. | Ульяновский район | с. Полдомасово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3889. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 3890. | Ульяновский район | с. Полдомасово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 3891. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3892. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3893. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3894. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3895. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 129а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3896. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3897. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3898. | Ульяновский район | с. Полдомасово | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3899. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Созидателей, д. 14в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3900. | Ульяновский район | д. Салмановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3901. | Ульяновский район | д. Салмановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3902. | Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | д. Салмановка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | д. Салмановка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3903. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3904. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3905. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3906. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3907. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 6в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3908. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3909. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3910. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3911. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3912. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3913. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3914. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3915. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3916. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3917. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3918. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3919. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3920. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3921. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3922. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3923. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3924. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3925. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3926. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3927. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3928. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3929. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3930. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3931. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 1-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Новый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3932. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новый, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3933. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3934. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 93а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 93а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 93а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 93а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3935. | Ульяновский район | с. Тетюшское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 18б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3936. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Слобода, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Слобода, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Слобода, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 3937. | Ульяновский район | с. Тетюшское | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3938. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3939. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3940. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3941. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3942. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3943. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3944. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3945. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Ромашковый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3946. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Васильковый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Васильковый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Васильковый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3947. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3948. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3949. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Земляничный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Земляничный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Земляничный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3950. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3951. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3952. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3953. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3954. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | пер. Васильковый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | пер. Васильковый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | пер. Васильковый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3955. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3956. | Ульяновский район | пос. Зеленая Роща | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3957. | Ульяновский район | с. Ивановка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 24а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 3958. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3959. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3960. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3961. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3962. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3963. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3964. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3965. | Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Ивановка | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 3966. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 3967. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3968. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевченко, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3969. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Набережный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3970. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, д. 3в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3971. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Отрадная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3972. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3973. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульянова, д. 45а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3974. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3975. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3976. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3977. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3978. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3979. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3980. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3981. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3982. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3983. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 3984. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3985. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | пер. Набережный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3986. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3987. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3988. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3989. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3990. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3991. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | пер. Отрадный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3992. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Рыбоводов, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 3993. | Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбоводов, д. 24д | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| Ульяновский район | с. Большие Ключищи | строительство газопровода-ввода | ул. Рыбоводов, д. 24д | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | апрель |
| 3994. | Ульяновский район | пос. Рыбхоза | строительство газопровода-ввода | пос. Рыбхоза, д. 6, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3995. | Ульяновский район | с. Елшанка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 3996. | Ульяновский район | с. Елшанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3997. | Ульяновский район | с. Елшанка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 3998. | Ульяновский район | пос. Кукушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 102а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 3999. | Ульяновский район | пос. Кукушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 117 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4000. | Ульяновский район | пос. Кукушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4001. | Ульяновский район | пос. Кукушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фруктовая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4002. | Ульяновский район | пос. Кукушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4003. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4004. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4005. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4006. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4007. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4008. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4009. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4010. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4011. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4012. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4013. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4014. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4015. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4016. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4017. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4018. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Солнечный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4019. | Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | установка пункта редуцирования газа | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | пос. Кукушка | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4020. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Академика Н.С. Немцева, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4021. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. М.И. Потушанской, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4022. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4023. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4024. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | строительство газопровода-ввода | ул. им. М.И. Потушанской, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4025. | Ульяновский район | пос. Тимирязевский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. Академика Н.С. Немцева, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4026. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4027. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 24, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4028. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 4, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4029. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 25, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4030. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 25, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4031. | Ульяновский район | д. Авдотьино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 28, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4032. | Ульяновский район | д. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4033. | Ульяновский район | д. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4034. | Ульяновский район | д. Семеновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Муратовка, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4035. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Автогазсервис" (далее - ООО "Автогазсервис") | 2021 | август |
| 4036. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | август |
| 4037. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 64 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4038. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 66 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4039. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 46 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4040. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4041. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 5 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4042. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 43 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4043. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4044. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 49 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4045. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4046. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя Лесная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4047. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бутырки, д. 28 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4048. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4049. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4050. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4051. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Новенькая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4052. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4053. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4054. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4055. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Ивашева, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4056. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4057. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4058. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4059. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4060. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новенькая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4061. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4062. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 28 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4063. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 40 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4064. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 42 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4065. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 53 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4066. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4067. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 36 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4068. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 51 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4069. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4070. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4071. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 5 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4072. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 49 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4073. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 20 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4074. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Курортный, д. 14 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4075. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4076. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 6 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4077. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 12 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4078. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Вишневый, д. 16 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4079. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Старостина, д. 49 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4080. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 46 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | октябрь |
| 4081. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | октябрь |
| 4082. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | октябрь |
| 4083. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | октябрь |
| 4084. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4085. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4086. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4087. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4088. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Осьмаго, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4089. | Ульяновский район | с. Ундоры | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Вишневый, д. 12 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | ноябрь |
| 4090. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Молодежный, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | ноябрь |
| 4091. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 37 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | декабрь |
| 4092. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 41 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | декабрь |
| 4093. | Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Ундоры | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Лесная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4094. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4095. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 1, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4096. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4097. | Ульяновский район | с. Русская Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4098. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4099. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 133 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4100. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4101. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 166 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4102. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 178 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4103. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 185 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4104. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 188 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4105. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 315 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4106. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4107. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 195 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4108. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 121 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4109. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 194 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4110. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4111. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 330 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4112. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 301 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4113. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 231 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4114. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 217 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4115. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 159 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4116. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4117. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4118. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 307 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4119. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4120. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4121. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чистые Пруды, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4122. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Именьковская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Именьковская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Именьковская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4123. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Именьковская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Именьковская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Именьковская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4124. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4125. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4126. | Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Ульяновский район | с. Новая Беденьга | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4127. | Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | пос. Ломы | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4128. | Ульяновский район | пос. Ломы | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4129. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4130. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4131. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4132. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4133. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4134. | Ульяновский район | пос. Сланцевый Рудник | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4135. | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4136. | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4137. | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4138. | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4139. | Ульяновский район | д. Михайловка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4140. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4141. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4142. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8, кв. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4143. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 8, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4144. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12, кв. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4145. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4146. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 4, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4147. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4148. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 8, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4149. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4150. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4151. | Ульяновский район | пос. Крутояр | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 6, кв. 1 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4152. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 31б | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4153. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 31в | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4154. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 13а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4155. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 9б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4156. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 17в | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4157. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 15б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 15б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4158. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 15а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 15а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4159. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 31а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 31а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4160. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газораспределительной сети | ул. Приовражная, д. 43а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Приовражная, д. 43а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4161. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 13б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4162. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 29б | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4163. | Ульяновский район | с. Комаровка | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, д. 15а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4164. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 3а | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4165. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4166. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4167. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4168. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Галеева, д. 43 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4169. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4170. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5а | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июль |
| 4171. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12, кв. 3 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4172. | Ульяновский район | с. Вышки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | август |
| 4173. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4174. | Ульяновский район | с. Вышки | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| Ульяновский район | с. Вышки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | сентябрь |
| 4175. | Ульяновский район | д. Бирючевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4176. | Ульяновский район | д. Бирючевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4177. | Ульяновский район | д. Бирючевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4178. | Ульяновский район | д. Бирючевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4179. | Ульяновский район | д. Бирючевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4180. | Ульяновский район | д. Бухтеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 59а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Ульяновский район | д. Бухтеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 59а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4181. | Ульяновский район | пос. Мокрый Куст | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4182. | Ульяновский район | пос. Мокрый Куст | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4183. | Ульяновский район | пос. Широкий | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4184. | Ульяновский район | с. Загудаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4185. | Ульяновский район | с. Максимовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Максима Горького, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4186. | Ульяновский район | с. Максимовка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4187. | Ульяновский район | с. Новый Урень | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4188. | Ульяновский район | с. Поникий Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4189. | Ульяновский район | с. Поникий Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Ульянова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4190. | Ульяновский район | с. Поникий Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4191. | Ульяновский район | с. Шумовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Золотовка, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4192. | Ульяновский район | с. Шумовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Золотовка, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4193. | Ульяновский район | с. Шумовка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4194. | Ульяновский район | с. Шумовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4195. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4196. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 17, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4197. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Симбирская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4198. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4199. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4200. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4201. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4202. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4203. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4204. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4205. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4206. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4207. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4208. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4209. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4210. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4211. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4212. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4213. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4214. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4215. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чебанова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4216. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чебанова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4217. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4218. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4219. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4220. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4221. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4222. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4223. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4224. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4225. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4226. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Демьяна Бедного, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4227. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4228. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4229. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4230. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4231. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Молокова, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4232. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4233. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4234. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4235. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4236. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4237. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4238. | Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| Цильнинский район | с. Большое Нагаткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4239. | Цильнинский район | р.п. Цильна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 60 лет СССР, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4240. | Цильнинский район | р.п. Цильна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юности, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4241. | Цильнинский район | с. Крестниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4242. | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4243. | Цильнинский район | с. Крестниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4244. | Цильнинский район | с. Крестниково | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4245. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4246. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4247. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4248. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4249. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4250. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Линия, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4251. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4252. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | пер. Молочный, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4253. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4254. | Цильнинский район | д. Степная Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4255. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4256. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4257. | Цильнинский район | с. Новое Никулино | строительство газопровода-ввода | ул. Осиповская, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4258. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Та Сторона, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4259. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Линия, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4260. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Линия, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4261. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Линия, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Линия, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4262. | Цильнинский район | с. Чириково | строительство газопровода-ввода | ул. Та Сторона, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4263. | Цильнинский район | с. Карабаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Олега Кошевого, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4264. | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4265. | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4266. | Цильнинский район | пос. Источник | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 3, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4267. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4268. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4269. | Цильнинский район | с. Степное Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Бригадная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4270. | Цильнинский район | с. Телешовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4271. | Цильнинский район | с. Богородская Репьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4272. | Цильнинский район | пос. Арбузовский | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4273. | Цильнинский район | с. Арбузовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свияжская, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4274. | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4275. | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4276. | Цильнинский район | с. Арбузовка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4277. | Цильнинский район | д. Садки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мостовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4278. | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | строительство газопровода-ввода | пер. Охотничий, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4279. | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4280. | Цильнинский район | с. Средние Тимерсяны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4281. | Цильнинский район | с. Кундюковка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4282. | Цильнинский район | с. Покровское | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4283. | Цильнинский район | д. Погребы | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4284. | Цильнинский район | с. Малое Нагаткино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ликино, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4285. | Цильнинский район | с. Пилюгино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4286. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Созидателей, д. 8, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | октябрь |
| 4287. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4288. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Степной, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4289. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 55а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4290. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4291. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4292. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4293. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4294. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4295. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Камышинская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Камышинская, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4296. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4297. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4298. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Степной, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4299. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4300. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4301. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 4302. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 4303. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 4304. | Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| Чердаклинский район | р.п. Чердаклы | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 4305. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4306. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровинская, д. 136 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4307. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровинская, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4308. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 73:21:230501:226 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4309. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4310. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровинская, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4311. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровинская, д. 189 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4312. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4313. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4314. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4315. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4316. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4317. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4318. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4319. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4320. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4321. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4322. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4323. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4324. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ровинская, д. 158 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4325. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деева, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4326. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4327. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 12в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 12в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 12в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4328. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4329. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4330. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4331. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4332. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4333. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4334. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4335. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4336. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4337. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4338. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4339. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4340. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4341. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4342. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4343. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4344. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4345. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | установка пункта редуцирования газа | пер. Центральный, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4346. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4347. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4348. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 30а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4349. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ровинская, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4350. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | февраль |
| 4351. | Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| Чердаклинский район | с. Красный Яр | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 4352. | Чердаклинский район | пос. Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4353. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4354. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4355. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4356. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4357. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4358. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4359. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4360. | Чердаклинский район | пос. Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4361. | Чердаклинский район | с. Енганаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4362. | Чердаклинский район | с. Енганаево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4363. | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4364. | Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Енганаево | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Енганаево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4365. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4366. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4367. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лидии Бернт, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Лидии Бернт, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4368. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4369. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4370. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4371. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4372. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4373. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4374. | Чердаклинский район | с. Богдашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4375. | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 41, кв. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4376. | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4377. | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4378. | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 17, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4379. | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4380. | Чердаклинский район | с. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4381. | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4382. | Чердаклинский район | с. Суходол | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Терешковой, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4383. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 183 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4384. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 108а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4385. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4386. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4387. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Разина, д. 175 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4388. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4389. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4390. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 140 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4391. | Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газораспределительной сети | ул. Волжская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| Чердаклинский район | с. Старый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Волжская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 4392. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4393. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4394. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4395. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волжская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4396. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4397. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4398. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4399. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4400. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4401. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4402. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 45а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4403. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4404. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 5б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4405. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4406. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 50 лет Победы, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4407. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 48г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4408. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4409. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4410. | Чердаклинский район | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4411. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 115 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4412. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4413. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4414. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4415. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4416. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4417. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4418. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4419. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4420. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 110 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4421. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 118 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4422. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4423. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4424. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4425. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4426. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4427. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4428. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4429. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4430. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4431. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4432. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4433. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4434. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4435. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4436. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4437. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4438. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4439. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4440. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4441. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4442. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4443. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4444. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4445. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4446. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4447. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4448. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4449. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4450. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4451. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4452. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4453. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4454. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4455. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4456. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4457. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4458. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4459. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4460. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4461. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4462. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4463. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4464. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4465. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4466. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4467. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4468. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 112 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4469. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4470. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4471. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4472. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4473. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4474. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4475. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4476. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4477. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4478. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4479. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4480. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 122 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4481. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 116 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4482. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 102 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4483. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4484. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4485. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4486. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4487. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4488. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4489. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4490. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 100 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4491. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4492. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4493. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4494. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4495. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 105 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4496. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4497. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4498. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4499. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4500. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4501. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4502. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4503. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4504. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4505. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4506. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4507. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4508. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4509. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4510. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4511. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4512. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4513. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4514. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4515. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4516. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 104 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4517. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4518. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 124 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4519. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 91 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4520. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4521. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4522. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4523. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 111 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4524. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 107 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4525. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4526. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4527. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4528. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4529. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4530. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4531. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4532. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4533. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4534. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4535. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4536. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4537. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4538. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4539. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4540. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4541. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 109 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4542. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4543. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4544. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4545. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4546. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4547. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Жукова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4548. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4549. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Преображенская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4550. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Соколова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Соколова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Соколова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4551. | Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | декабрь |
| Чердаклинский район | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | декабрь |
| 4552. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4553. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4554. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4555. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4556. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4557. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4558. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4559. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4560. | Чердаклинский район | с. Озерки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4561. | Чердаклинский район | с. Коровино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Коровино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Коровино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4562. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4563. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Пархоменко, д. 41а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4564. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4565. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4566. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4567. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4568. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4569. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4570. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4571. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4572. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4573. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4574. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4575. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4576. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4577. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Чердаклинский район | пос. Колхозный | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 4578. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Чердаклинский район | пос. Колхозный | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 4579. | Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Чердаклинский район | пос. Колхозный | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| Чердаклинский район | пос. Колхозный | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 4580. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4581. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4582. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4583. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4584. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4585. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4586. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4587. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4588. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 93 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4589. | Чердаклинский район | с. Крестово-Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4590. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4591. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4592. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4593. | Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 55, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| Чердаклинский район | с. Чувашский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 55, кв. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4594. | Чердаклинский район | пос. Борисовка | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4595. | Чердаклинский район | с. Татарский Калмаюр | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4596. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4597. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4598. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4599. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4600. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4601. | Чердаклинский район | с. Новый Белый Яр | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4602. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4603. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4604. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Симбирская, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4605. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4606. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4607. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4608. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4609. | Чердаклинский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | февраль |
| 4610. | Чердаклинский район | с. Станция Бряндино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4611. | Чердаклинский район | пос. Лощина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4612. | Чердаклинский район | с. Асаново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4613. | Чердаклинский район | с. Старый Уренбаш | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4614. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курчатова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4615. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тараканова, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4616. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серебрякова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4617. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ш. Речное, д. 12/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4618. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4619. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4620. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4621. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4622. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4623. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4624. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 19л | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4625. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 382/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4626. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4627. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Потаповой, д. 106 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4628. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аблова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4629. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тухачевского, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4630. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4631. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ш. Речное, д. 12/13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4632. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4633. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4634. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4635. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4636. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4637. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аблова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4638. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4639. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Репина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4640. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 340/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4641. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Кулькова, д. 226 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4642. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4643. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Артема Веселого, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4644. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4645. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4646. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4647. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Луговой, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4648. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4649. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4650. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4651. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шишкина, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4652. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 346б/5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4653. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4654. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4655. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Лесхоза, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4656. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Энгельса, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4657. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 207 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4658. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Енисейский, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4659. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. 61а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4660. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. 50 лет Октября, д. 191 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4661. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 210 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4662. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Октября, д. 60а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4663. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бакаева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4664. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4665. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4666. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 19в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4667. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тараканова, д. 151 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4668. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Енисейский, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4669. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Енисейский, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4670. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4671. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4672. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4673. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 346б/4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4674. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менделеева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4675. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менделеева, д. 73а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4676. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4677. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тараканова, д. 113 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4678. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 116в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 4679. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Шевцовой, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4680. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Менделеева, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4681. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 40а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4682. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 19, кв. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4683. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | пер. Гвардейский, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Димитровград | г. Димитровград | установка пункта редуцирования газа | пер. Гвардейский, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4684. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4685. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 129 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4686. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 131 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4687. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 119 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4688. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4689. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 145 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4690. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4691. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 149 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4692. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 103 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4693. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 101 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4694. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 155 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4695. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 165 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4696. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 161 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4697. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 131а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4698. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 147а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4699. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 143б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4700. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 145б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4701. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 137в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4702. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 99 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4703. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4704. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 89 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4705. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Тараканова, д. 83 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4706. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 м | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4707. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4708. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12ж | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4709. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12и | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4710. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4711. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14е | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4712. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14д | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4713. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4714. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4715. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4716. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114/4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4717. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 122в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4718. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 120в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4719. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 118в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4720. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 114в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4721. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 116в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4722. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 112в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4723. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4724. | г. Димитровград | г. Димитровград | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9-я Линия, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4725. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | пер. Енисейский, д. 201 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Енисейский, д. 201 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 4726. | г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газораспределительной сети | пер. Енисейский, д. 209 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| г. Димитровград | г. Димитровград | строительство газопровода-ввода | пер. Енисейский, д. 209 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июль |
| 4727. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4728. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 4729. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 38б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4730. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карьерная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4731. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Зеленый, 2-й пер. Молодежный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4732. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Зеленый, ул. Зеленая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4733. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Солнечный, ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4734. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Солнечный, 2-й пер. Крымский, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4735. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Зеленый, ул. Звездная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4736. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Зеленый, ул. Тополиная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4737. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4738. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4739. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кременская, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4740. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ульяновская, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4741. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кременская, д. 63а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4742. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Зеленый, 1-й пер. Яблоневый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4743. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Солнечный, 1-й пер. Крымский, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4744. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Солнечный, ул. Железнодорожная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4745. | г. Новоульяновск | г. Новоульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкрн. Зеленый, ул. Звездная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4746. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4747. | г. Новоульяновск | с. Криуши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4748. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4749. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4750. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4751. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 73:19:112203:606 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4752. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4753. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4754. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4755. | г. Новоульяновск | с. Криуши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4756. | г. Новоульяновск | с. Криуши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4757. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 1б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4758. | г. Новоульяновск | с. Криуши | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 29а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 4759. | г. Новоульяновск | с. Панская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, 73:19:111001:744 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 4760. | г. Новоульяновск | с. Панская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4761. | г. Новоульяновск | с. Панская Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 4762. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Панорамная, д. 43 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4763. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 22 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | сентябрь |
| 4764. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 25 | ООО "Автогазсервис" | 2021 | октябрь |
| 4765. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Невского, д. 54б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 4766. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 4767. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пос. Зеленый Мир, 1-й пер. Есенина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зеленый Мир, 1-й пер. Есенина, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | январь |
| 4768. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Кулибина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4769. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-й пер. Нариманова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4770. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4771. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федерации, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4772. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зеленый Мир, ул. Речная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 4773. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 2 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4774. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 24 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | май |
| 4775. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Калининградский, д. 9в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4776. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Пархоменко, д. 18б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4777. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4778. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Зеленый Мир, пер. 1-й Есенина, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4779. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Зеленый Мир, ул. Поэта Садовникова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 4780. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танкистов, д. 41 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4781. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 15 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | июнь |
| 4782. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4783. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4784. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Герасимова, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4785. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Ореховый, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4786. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ипподромная, д. 5, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4787. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Военный Городок N 8, д. 2, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4788. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дмитрия Ульянова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4789. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 4790. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Взлетная, д. 16/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4791. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клюквенная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4792. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Омская, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4793. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пражская, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4794. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пражская, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 4795. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Северный Венец, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 4796. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Амурская, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4797. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Зеленый Мир, ул. Есенина, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4798. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зеленый Мир, ул. Речная, д. 3б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4799. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4800. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4801. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4802. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4803. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4804. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4805. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4806. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4807. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4808. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4809. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4810. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4811. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 9а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4812. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4813. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4814. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4815. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 11а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4816. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4817. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4818. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4819. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4820. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4821. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4822. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4823. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4824. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4825. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4826. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4827. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4828. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 37б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4829. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4830. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4831. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4832. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4833. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4834. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4835. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4836. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4837. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4838. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4839. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 61 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4840. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4841. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4842. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4843. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4844. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 73 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4845. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4846. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4847. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4848. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4849. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 92 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4850. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 90а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4851. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 90 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4852. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 88 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4853. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4854. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 84 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4855. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 82 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4856. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 80 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4857. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4858. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4859. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 76 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4860. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4861. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4862. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4863. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4864. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4865. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4866. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4867. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4868. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4869. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 52 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4870. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4871. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4872. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4873. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4874. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4875. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4876. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4877. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4878. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4879. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4880. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4881. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4882. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4883. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4884. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4885. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4886. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4887. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4888. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4889. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4890. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4891. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4892. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4893. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4894. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4895. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4896. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4897. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4898. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4899. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4900. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4901. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4902. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4903. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4904. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4905. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4906. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4907. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Бари Тарханова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4908. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4909. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Ленинского Комсомола, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4910. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4911. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4912. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4913. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 38/60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4914. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4915. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пр-т Дружбы Народов, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4916. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 68/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4917. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4918. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4919. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 44а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4920. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4921. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 57/14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4922. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4923. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4924. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4925. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4926. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4927. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 42а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4928. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4929. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4930. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4931. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4932. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4933. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4934. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4935. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4936. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 72а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4937. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4938. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4939. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 94 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4940. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 81 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4941. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4942. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 43/75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4943. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4944. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4945. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 71/87 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4946. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4947. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4948. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4949. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 52г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4950. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4951. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4952. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4953. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4954. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4955. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4956. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4957. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4958. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4959. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4960. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4961. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4962. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 1/39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4963. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4964. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4965. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4966. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4967. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 33/56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4968. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4969. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4970. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4971. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4972. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4973. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4974. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4975. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 1/45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4976. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 30/58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4977. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4978. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4979. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4980. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4981. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4982. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 2а/47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4983. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4984. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4985. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4986. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4987. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4988. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4989. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4990. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 36/62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4991. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4992. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4993. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4994. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4995. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4996. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4997. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4998. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 2/53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 4999. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 64а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5000. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5001. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5002. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5003. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5004. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5005. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5006. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5007. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 41/68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5008. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5009. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5010. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5011. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5012. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5013. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5014. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5015. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5016. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5017. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5018. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5019. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5020. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5021. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5022. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57/72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5023. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5024. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5025. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5026. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5027. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 55 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5028. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5029. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5030. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5031. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5032. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5033. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5034. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5035. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 48 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5036. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5037. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5038. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5039. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5040. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5041. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5042. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5043. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5044. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5045. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5046. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5047. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 70 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5048. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5049. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5050. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5051. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5052. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 84/65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5053. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5054. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5055. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5056. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5057. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5058. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5059. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5060. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5061. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5062. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5063. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5064. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5065. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5066. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5067. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5068. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5069. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5070. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5071. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5072. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5073. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5074. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5075. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5076. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5077. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5078. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5079. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5080. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 73/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5081. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5082. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5083. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5084. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 19 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5085. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5086. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5087. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5088. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 1/7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5089. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5090. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5091. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5092. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5093. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5094. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5095. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5096. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 2/77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5097. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5098. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5099. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5100. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5101. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5102. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Летчика Хабибуллина, д. 1/79 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5103. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дементьева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дементьева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дементьева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дементьева, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5104. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5105. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5106. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Левобережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Левобережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левобережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Левобережная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5107. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Наумова, д. 21/59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Наумова, д. 21/59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наумова, д. 21/59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Наумова, д. 21/59 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5108. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5109. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Угловая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Угловая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Угловая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5110. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | Димитровградское шоссе, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | Димитровградское шоссе, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5111. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Мелекесский, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5112. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Новикова, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5113. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пл. Академика Тулайкова, д. 22а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5114. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5115. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Декоративная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5116. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5117. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5118. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесоводов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5119. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5120. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Моряков, д. 2и | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5121. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олега Кошевого, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5122. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прокофьева, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5123. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ташлинская, д. 66а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5124. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зеленый Мир, пер. 1-й Есенина, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5125. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зеленый Мир, пер. 1-й Есенина, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5126. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Защитников Отечества, д. 20 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | ноябрь |
| 5127. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Журавлева, д. 39 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | ноябрь |
| 5128. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красивая, д. 7 | ООО "Автогазсервис" | 2022 | ноябрь |
| 5129. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Белянина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5130. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Аблукова, д. 43а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Аблукова, д. 43а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5131. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5132. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5133. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5134. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5135. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5136. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Самарская, д. 97 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5137. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. 4 Пятилетки, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5138. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5139. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пос. Зеленый Мир, ул. Поэта Эрлиха, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5140. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5141. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Мичурина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5142. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5143. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Расковой, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5144. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5145. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5146. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5147. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5148. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5149. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5150. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5151. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | спуск Степана Разина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | спуск Степана Разина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | спуск Степана Разина, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5152. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. МТС-4, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5153. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. МТС-4, д. 14а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5154. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ботаническая, д. 161 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5155. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Деева, д. 3/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5156. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Кулакова, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5157. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5158. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5159. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5160. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5161. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5162. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5163. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5164. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5165. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5166. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5167. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5168. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 31 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5169. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5170. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 33а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5171. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 35а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5172. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 78 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5173. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 84а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 84а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 84а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 84а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5174. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 26а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5175. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 29а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 29а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 29а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 29а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5176. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5177. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5178. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5179. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 37а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5180. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5181. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5182. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 73:19:073101:352 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5183. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5184. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5185. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5186. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Пражский, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5187. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | пер. Сосновый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Сосновый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5188. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Аблукова, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5189. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Артема, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5190. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ботаническая, д. 145а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ботаническая, д. 145а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ботаническая, д. 145а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ботаническая, д. 145а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5191. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ботаническая, д. 145б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ботаническая, д. 145б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ботаническая, д. 145б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ботаническая, д. 145б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5192. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ботаническая, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ботаническая, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ботаническая, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ботаническая, д. 147 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5193. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ботаническая, д. 153а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ботаническая, д. 153а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ботаническая, д. 153а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ботаническая, д. 153а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5194. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5195. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Землякова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5196. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карбышева, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5197. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноярская, д. 95 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5198. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5199. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Панферова, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5200. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Поэта Благова, д. 23а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5201. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5202. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5203. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 53а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5204. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 10б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5205. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5206. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5207. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5208. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5209. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 33б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 33б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 33б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 33б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5210. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свияжная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжная, д. 37 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5211. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соловьева, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5212. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5213. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5214. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5215. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5216. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 31б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 31б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 31б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5217. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 31в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 31в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 31в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5218. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 71 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5219. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. МТС-4, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5220. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | февраль |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | февраль |
| 5221. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Шурова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шурова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шурова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Шурова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 5222. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 5223. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Огарева, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Огарева, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 5224. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | 1-й пер. Огарева, д. 2а/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | 1-й пер. Огарева, д. 2а/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | март |
| 5225. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Брестская, д. 84/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Брестская, д. 84/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Брестская, д. 84/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Брестская, д. 84/2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 5226. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Брестская, д. 84/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Брестская, д. 84/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Брестская, д. 84/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Брестская, д. 84/3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 5227. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Брестская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Брестская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Брестская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Брестская, д. 86 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 5228. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | май |
| 5229. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Гагена, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Гагена, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Гагена, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Гагена, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5230. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Гагена, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Гагена, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Гагена, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Гагена, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5231. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Гагена, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Гагена, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Гагена, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Гагена, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5232. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Гагена, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Гагена, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Гагена, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Гагена, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5233. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Гагена, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Гагена, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Гагена, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Гагена, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5234. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Гагена, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Гагена, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Гагена, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Гагена, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5235. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5236. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5237. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5238. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5239. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5240. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5241. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5242. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5243. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5244. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5245. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, 73:24:021001:12720 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, 73:24:021001:12720 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, 73:24:021001:12720 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, 73:24:021001:12720 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5246. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева, 73:24:021001:13432 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Толмачева, 73:24:021001:13432 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толмачева, 73:24:021001:13432 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева, 73:24:021001:13432 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | июнь |
| 5247. | г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| г. Ульяновск | г. Ульяновск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 96 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2023 | август |
| 5248. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Чайковского, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 5249. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 12б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5250. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 7-я Садовая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5251. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5252. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автодорожная, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5253. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5254. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5255. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 98 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5256. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5257. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5258. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5259. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Геологов, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5260. | г. Ульяновск | с. Белый Ключ | строительство газопровода-ввода | ул. Геологов, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5261. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-й пер. Плодовый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 5262. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Плодовый, д. 816 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 5263. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газораспределительной сети | пос. Плодовый, д. 815 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | пос. Плодовый | установка пункта редуцирования газа | пос. Плодовый, д. 815 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газопровода-ввода | пос. Плодовый, д. 815 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5264. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5265. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5266. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5267. | г. Ульяновск | пос. Плодовый | строительство газопровода-ввода | ул. Плодовая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5268. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | 73:19:073701:1981 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5269. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Проселочная, д. 19а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5270. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5271. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Проселочная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5272. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5273. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Проселочная, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Проселочная, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5274. | г. Ульяновск | с. Луговое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Проселочная, 73:19:074201:2457 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5275. | г. Ульяновск | с. Луговое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, 73:19:073701:2349 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5276. | г. Ульяновск | с. Луговое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5277. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 51 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5278. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Проселочная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5279. | г. Ульяновск | с. Луговое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Проселочная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5280. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5281. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5282. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5283. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Рогачева, д. 77 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5284. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 4/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5285. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Кедровый, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5286. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5287. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Покровский, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Покровский, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Покровский, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Покровский, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5288. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Кедровый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Кедровый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Кедровый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Кедровый, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5289. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Кедровый, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Кедровый, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Кедровый, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Кедровый, д. 16а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5290. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Кедровый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Кедровый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Кедровый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Кедровый, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5291. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Кедровый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Кедровый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Кедровый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Кедровый, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5292. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Кедровый, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5293. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Ашмарина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Ашмарина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ашмарина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Ашмарина, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5294. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Георгиевская, д. 21/13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Георгиевская, д. 21/13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Георгиевская, д. 21/13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Георгиевская, д. 21/13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5295. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Героев Труда, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Героев Труда, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героев Труда, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Героев Труда, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5296. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Героев Труда, д. 293 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Героев Труда, д. 293 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героев Труда, д. 293 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Героев Труда, д. 293 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5297. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 11/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Еловая, д. 11/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Еловая, д. 11/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 11/1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5298. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 18/12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Еловая, д. 18/12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Еловая, д. 18/12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 18/12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5299. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5300. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5301. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5302. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Покровская, д. 295 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Покровская, д. 295 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Покровская, д. 295 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 295 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5303. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Проселочная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5304. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Рогачева, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Рогачева, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рогачева, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Рогачева, д. 49 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5305. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газораспределительной сети | ул. Рогачева, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | установка пункта редуцирования газа | ул. Рогачева, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рогачева, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Рогачева, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5306. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Проселочная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5307. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5308. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5309. | г. Ульяновск | с. Луговое | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5310. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5311. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, 73:19:074101:260 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5312. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Акчурина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5313. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Акчурина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5314. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5315. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5316. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, 73:19:074101:261 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, 73:19:074101:261 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5317. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Акчурина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Акчурина, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5318. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5319. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5320. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5321. | г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | д. Кувшиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5322. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5323. | г. Ульяновск | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5324. | г. Ульяновск | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5325. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5326. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пшеничная, д. 32 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5327. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5328. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5329. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 202 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5330. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 64 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5331. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 32а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5332. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5333. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 26 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5334. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5335. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5336. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5337. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5338. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 40 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5339. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5340. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5341. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5342. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 58 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5343. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5344. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 72 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5345. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, 73:19:071701:569 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, 73:19:071701:569 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, 73:19:071701:569 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5346. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, 73:19:071701:599 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, 73:19:071701:599 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, 73:19:071701:599 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5347. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5348. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5349. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5350. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5351. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5352. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5353. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5354. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 22 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5355. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5356. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5357. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 35 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5358. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 39 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5359. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5360. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 41 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5361. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5362. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 44 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5363. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5364. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5365. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 47 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5366. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5367. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5368. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 50 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5369. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5370. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 53а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 53а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 53а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5371. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 54 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5372. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 56 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5373. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5374. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5375. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 62 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5376. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 63 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5377. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 65 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5378. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 66 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5379. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5380. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5381. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 69 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5382. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5383. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5384. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 36а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5385. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5386. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5387. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5388. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5389. | г. Ульяновск | с. Кротовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 73:19:071701:1993 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5390. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 21а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5391. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | пер. Овражный, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5392. | г. Ульяновск | с. Кротовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пшеничная, д. 15а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5393. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 42 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5394. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 36 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5395. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5396. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 43 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5397. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5398. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5399. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 190 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5400. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5401. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 27 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5402. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5403. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 45 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5404. | г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Баратаевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5405. | г. Ульяновск | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ватутина, д. 67 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5406. | г. Ульяновск | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5407. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Лесной, д. 24 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5408. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Лесной, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5409. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Лесной, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Лесной, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Лесной, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Лесной, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5410. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5411. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Лесной, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5412. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5413. | г. Ульяновск | с. Карлинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 52а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5414. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лесной, 73:19:070901:213 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Лесной, 73:19:070901:213 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Лесной, 73:19:070901:213 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Лесной, 73:19:070901:213 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5415. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5416. | г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газораспределительной сети | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Карлинское | строительство газопровода-ввода | ул. Свияжская, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5417. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | пер. Педагогический, д. 18 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5418. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пензенский 1-й, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5419. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Адонкина, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5420. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гаджиева, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5421. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колышкина, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5422. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 74 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5423. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Педагогический, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | февраль |
| 5424. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газораспределительной сети | ул. Репнина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Репнина, д. 7 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 5425. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тарасова, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | март |
| 5426. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Педагогический, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5427. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5428. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5429. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5430. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пензенская, д. 53 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5431. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саши Ковалева, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5432. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Саши Ковалева, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5433. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тарасова, д. 21 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5434. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 28б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5435. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тарасова, 73:19:070601:556 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5436. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, 73:19:070601:359 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5437. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 46 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5438. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 29 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5439. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Климова, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5440. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 85 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5441. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Виктора Салатова, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5442. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5443. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновая, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5444. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5445. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Адонкина, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5446. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 34 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5447. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5448. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5449. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Саши Ковалева, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5450. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 60 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5451. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5452. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5453. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5454. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 75 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5455. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Виктора Салатова, д. 14 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5456. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5457. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5458. | г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| г. Ульяновск | с. Лаишевка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5459. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5460. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 4 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5461. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5462. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1г | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5463. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5464. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 5 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5465. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5466. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5467. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | ноябрь |
| 5468. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 73:19:070401:182 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5469. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5470. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, д. 2 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5471. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | май |
| 5472. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июнь |
| 5473. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 3а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5474. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5475. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5476. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 15 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5477. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 1а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5478. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 3 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5479. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5480. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5481. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 16б | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5482. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5483. | г. Ульяновск | д. Протопоповка | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2в | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5484. | г. Ульяновск | с. Анненково | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 20а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5485. | г. Ульяновск | с. Анненково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | сентябрь |
| 5486. | г. Ульяновск | с. Арское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5487. | г. Ульяновск | с. Арское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 1 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5488. | г. Ульяновск | с. Арское | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 28 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5489. | г. Ульяновск | пос. Пригородный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5490. | г. Ульяновск | пос. Пригородный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тепличная, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2021 | декабрь |
| 5491. | г. Ульяновск | пос. Пригородный | строительство газопровода-ввода | ул. Тепличная, д. 2а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5492. | г. Ульяновск | пос. Пригородный | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный 3-й, д. 7а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5493. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й пер. Янтарный, д. 23 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5494. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 27а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | апрель |
| 5495. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | июль |
| 5496. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Квартальная, д. 12 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5497. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 55а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | август |
| 5498. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Квартальная, д. 10 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | октябрь |
| 5499. | г. Ульяновск | пос. Ленинский | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 20 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5500. | г. Ульяновск | с. Подгородная Каменка | строительство газораспределительной сети | с. Подгородная Каменка, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| г. Ульяновск | с. Подгородная Каменка | строительство газопровода-ввода | с. Подгородная Каменка, д. 5а | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | ноябрь |
| 5501. | г. Ульяновск | с. Подгородная Каменка | строительство газопровода-ввода | с. Подгородная Каменка, д. 57 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |
| 5502. | г. Ульяновск | пос. им. Карамзина | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 25 | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 2022 | декабрь |

Приложение N 3

к Программе

Схема газоснабжения и газификации

Базарносызганского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Барышского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Вешкаймского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Инзенского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Карсунского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Кузоватовского района Ульяновской области



Схема газоснабжения и газификации

Майнского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Мелекесского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Николаевского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Радищевского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Сенгилеевского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Старокулаткинского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Старомайнского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Сурского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Тереньгульского района Ульяновской области




Схема газоснабжения и газификации

Цильнинского района Ульяновской области





Схема газоснабжения и газификации

Чердаклинского района Ульяновской области



Приложение N 4

к Программе

Форма 1

Календарный план-график

строительных работ по мероприятиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование ГРО)

финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость, тыс. руб. | | | | | | Календарные сроки исполнения | | | | Источник финансирования |
| ПИР | | СМР | |
| ПИР | материалы и оборудование | СМР | регистрация объектов | прочие | итого | начало | завершение | начало | завершение |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО за год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за счет спецнадбавки | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

Информация

по мероприятиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование ГРО)

финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Протяженность построенных (реконструируемых) сетей, км | Количество построенных (реконструируемых) ГРП, ШРП и других сооружений, шт. | Количество газифицируемых по программе объектов | | | Общее количество новых абонентов | Объем потребления газа новыми абонентами, млн. куб. м (год) (население) | Объем потребления газа новыми абонентами, млн. куб. м (год) (промышленность) | Объем потребления газа новыми абонентами, млн. куб. м (год) | Удельная загрузка, млн. куб. м/км |
| квартир | домов | коммунально-бытовых потребителей |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

Отчет

о выполнении мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование ГРО)

финансируемых за счет средств специальных надбавок к тарифам

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость строительства/ реконструкции | | Календарные сроки исполнения | | | | Поступление средств | | | | Освоение средств, всего |
| ПИР | | СМР | |
| всего (план.) | всего (факт.) | завершение (план.) | завершение (факт.) | завершение (план.) | завершение (факт.) | всего (план.) | в т.ч. за счет спецнадбавки (план.) | всего (факт.) | в т.ч. за счет спецнадбавки (факт.) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за период действия программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

Сводная форма отчета

об использовании средств при выполнении мероприятий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, финансируемых

(наименование ГРО)

за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги

по транспортировке газа по газораспределительным сетям,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Квартал | Стоимость выполненных работ | | | | Источники финансирования | | | | | | Сальдо доходов и расходов | Кредитные средства | Выплаты по обслуживанию кредита | Текущее состояние специального счета |
| ПИР | Материалы и оборудование | СМР, в т.ч. регистрация объектов | Итого | Спецнадбавка | Бюджетные средства | Альтернативные источники | | | Итого |
| инвестиции сторонних организаций | плата за подключение | другие |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |