Отчет

О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 16.02.2024 №271

**За 2 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 128746,36640 | 37488,29719 | 29,12 | До конца года денежные средства будут освоены |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладельцев | 135,62600 | 0,00000 | 0,00 |
| Реконструкция дороги по улице Лесная в с.Сабакаево | 128610,74040 | 37488,29719 | 29,15 |

Первый заместитель Н.Ф.Мингалиева

Главы администрации

Мясникова Любовь Евгеньевна

8 (84235) 2-45-52

**Отчет**

**по оценке достижения значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 16.02.2024 №271

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения  от планового  (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| План  2023 год | Факт 2023 год | План 2024 год | Факт 1 полугодие 2024 | % |  |

|  |
| --- |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, проживающие в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами | - | - | 1 | 0 | 0,0 | По итогам года целевой показатель будет выполнен |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | 13738,67 | 0 | 0,00 | Произведены подготовительные работы, устройство нижних подстилающих слоев.  По итогам года целевой показатель будет выполнен |

Первый заместитель Н.Ф.Мингалиева

Главы администрации

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

**Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):**

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, проживающие в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами, = 0,0 %
2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения = 0,0 %

СДЦi= 0/2=0,00%

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

УФ=37488,29719/128746,36640\*100%=29,12

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ИО = (0,00%+29,12%+100%)=43,04%.

3

**Вывод:**

По итогам расчетовпризнать муниципальную программу эффективной.

Первый заместитель Н.Ф.Мингалиева

Главы администрации

**Пояснительная записка**

**по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 16.02.2024 №271

**за 1 полугодие 2024 года**

1) В результате реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 1 полугодии 2024 года профинансировано мероприятие по реконструкции дороги по улице Лесная в с.Сабакаево на сумму 37488,29719 тыс. руб.

2) Общая (сводная) оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы по итогам 6 мес. 2024 года составила 0,0%. Целевые индикаторы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» будут достигнуты по итогам 2024 года.

3) Расходные обязательства муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 1 полугодия исполнены на 29,12 %.

4) В рамках реализации муниципальной программы возведение объектов капитального строительства не осуществлялось.

5) В рамках реализации муниципальной программы заключены муниципальные контракты: № м.к. 2/2024 от 04.03.2024 на выполнение работ по объекту «Реконструкция улицы Лесная в с.Сабакаево» с ООО «Ульяновскстрансстрой» (цена контракта 129 922 291,1 руб.), № м.к. 7/2024 от 14.05.2024 на строительный контроль за объектом «Реконструкция улицы Лесная в с.Сабакаево» с ООО «ИНЖДОРСТРОЙ» (цена контракта 1 563 875 руб.).

6) Интегральная оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 6 мес. 2024 год составила 43,04%.

7) Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета Мелекесский район на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом отсутствуют.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель  Главы администрации | Н.Ф.Мингалиева |

Мясникова Любовь Евгеньевна

8 (84235) 2-45-52